**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках муниципальной программы выделялись межбюджетные трансферты поселениям Мирнинского района для реализации мероприятий, направленных на создание условий развития комфортного пространства для жизнедеятельности граждан.

В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» в г. Мирный выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)». Продолжаются работы по технологическому присоединению к электрическим сетям МО «Ботуобуйинский наслег» «Электроснабжение нового квартала – II очередь на 23 участка». Ведется строительство двухцепной ВЛ. Проведена установка реклоузера 10 кВ. Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,38кВ. В 2022 году будет завершено строительство ВЛ и протянут кабель. Окончание работ планируется согласно договору в срок до 17.08.2022 года.

В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» в с. Сюльдюкар проведен ремонт резервного источника электроснабжения ДЭС 400 кВт/500кВа.

В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения , замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения» в п. Чернышевский выполнены работы по содержанию уличного освещения, было проведено полное обследование (ревизия) сетей уличного освещения (16,2км), проведена регулировка положения и расфазировка светильников в количестве 277 шт., проведен демонтаж светильников с ртутными лампами количестве 17 шт., проведен монтаж светильников на опоре в количестве 17 шт.; в п. Светлый произведен демонтаж светильников с ртутными лампами в количестве 17 шт., произведен монтаж светильников светодиодных в количестве 17 шт., проведена разводка по устройствам и подключение жил. кабелей. В г. Мирный выполнены работы по строительству сетей уличного освещения и линий электроснабжений в городском парке.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству» в г. Мирный проведены работы по ремонту и восстановлению городских тротуаров общей площадью 411,6 м2. В г. Удачный выполнен ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г. Удачный». Выполнено гидроизоляция путем выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси с организацией правильной разуклонки плоскостей благоустраиваемой территории.

В рамках мероприятия «Переходящие контракты прошлых лет»

Разработка ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях» с водозабором из русла р. Тас-Юрях (включая насосную станцию 1-го подъема) выполнен в полном объеме.

Продолжается разработка ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар» с водозабором из русла р. Вилюй (включая насосную станцию 1-го подъема) производительностью не менее 15 м3/сут. В связи с выходом новых требований необходимо произвести историко-культурные изыскания на проектируемой территории.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 10.02.2021 г. №0227 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий и добавлением новых мероприятий |
| 2 | Постановление Главы района от 16.04.2021 г. №0619 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 11.03.2021 г. IV-№20-12 и от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |
| 3 | Постановление Главы района от 09.07.2021 г. №1076 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 г. IV-№24-2 и от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |
| 4 | Постановление Главы района от 30.11.2021 г. №1806 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.11.2021 г. IV-№28-5 и от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |
| 5 | Постановление Главы района от 29.12.2021 г. № 2097 | Во исполнение решения сессииМирнинского районного Совета депутатов от 15.12.2021 г. IV-№29-4 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»****за 2021 г.**

|  |
| --- |
|  рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| **1** | **Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР** | **22 845 806,56** | **22 845 806,56** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение нового квартала – II очередь на 23 участка» | 9 432 063,90 | 9 432 063,90 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Иные межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)» | 13 413 742,66 | 13 413 742,66 | 0,00 | 0,00 |   |
| **2** | **Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния** | **422 720,00** | **422 720,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на ремонт резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар | 422 720,00 | 422 720,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **3** | **Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения** | **5 807 150,41** | **5 150 128,46** | **657 021,95** | **0,00** |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты МО «Поселок Чернышевский» на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения п. Чернышевский | 696 497,41 | 694 767,04 | 1 730,37 | 0,00 | В связи со сроком исполнения МК до 31.12.2021 г. была произведена частичная оплата выполненных работ с учетом на 30.12.2021г. (неиспользованные средства будут возвращены в МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности  |
| 3.2 | Иные межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличного освещения на светодиодное, расположенного по адресу п.Светлый, ул. Вилюйская, ул. Молодежная | 469 690,00 | 469 690,00 | 0,00 | 0,00 | МК выполнен в полном объеме |
| 3.3 | Иные межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» выполнение работ по строительству сетей уличного освещения и линии электроснабжения городского парка | 4 640 963,00 | 3 985 671,42 | 655 291,58 | 0,00 | Проект требует корректировки, в связи с этим подрядчик не выполнил условия контракта. Проект отправлен на внесение изменений. Неиспользованные средства будут возвращены в МО «Мирнинский район»  |
| **4** | **Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР** | **4 434 796,84** | **4 311 244,18** | **123 552,66** | **0,00** |  |
|  4.1 | Иные межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на проведение ремонтно-восстановительных работ городских тротуаров | 1 486 874,64 | 1 415 433,64 | 71 441,00 | 0,00 | Расторжение контракта с подрядчиком в связи с неисполнением условий контракта в установленные сроки. Неиспользованные средства будут возвращены в МО «Мирнинский район»  |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на асфальтирование объекта «Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный» | 2 947 922,20 | 2 895 810,54 | 52 111,66 | 0,00 | В результате технических решений по созданию должного водоотведения произошла замена материалов, что явилось причиной не полного исполнения МК, неиспользованные средства будут возвращены в МО «Мирнинский район»  |
|  | **ИТОГО по бюджету на 2021 г.** | **33 510 473,81** | **32 729 899,20** | **780 574,61** | **0,00** |  |
| **5** | **Переходящие контракты прошлых лет** | **4 250 000,00** | **2 250 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** |  |
| 5.1 | Межбюджетные трансферты на ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях» | 2 250 000,00 | 2 250 00,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 5.2 | Межбюджетные трансферты на ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар» | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Возврат с потребностью в 2022 году. В связи с выходом новых требований необходимо произвести историко-культурные изыскания на проектируемой территории. |
|   | **ИТОГО переходящих контрактов прошлых лет:** | **4 250 000,00** | **2 250 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** |   |
|   | **ИТОГО по программе:** | **37 760 473,81** | **34 979 899,20** | **2 780 574,61** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Согласовано с финансовым управлением:**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
|  *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы** |
|   | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)  | шт. | 17 | 19 | Исполнено два мероприятия:1. Межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение нового квартала – II очередь на 23 участка».2. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр.Заречный, 2-я очередь (3-й этап)». |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | 0 | 3  | Исполнено три мероприятия:1. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Чернышевский» на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения п. Чернышевский.2. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличного освещения на светодиодное, расположенного по адресу п. Светлый, ул. Вилюйская, ул. Молодежная.3. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по строительству сетей уличного освещения и линии электроснабжения городского парка. |
| 3 | Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | 183 | 171 | Зарегистрировано 83 аварии на объектах электроснабжения, 88 аварий на объектах тепло-, водоснабжения. |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству  | % | 0 | 22 | Исполнены мероприятия в двух муниципальных образованиях:1. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на проведение ремонтно-восстановительных работ городских тротуаров.2. Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на асфальтирование объекта «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г. Удачный». |
| 5 | Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом) | кв. м | 3 194,30 | 3 194,30 | От муниципальных образований заявок не поступало. Снос ветхих и пустующих зданий не проводился. |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 217 | 218  | Газификация жилых домов согласно программе «Социальная догазификация» в МО «Город Мирный» составила в кол-ве 9 шт.В 2021 году в рамках сотрудничества МО «Мирнинский район» и ООО «Иркутская нефтяная компания» мероприятия по газификации с. Тас-Юрях было газифицировано 10 домов. |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 0 | 0  |  |
| 8 | Количество публикаций в СМИ по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 3 | 3 | <https://t.me/udachny_adm/2194><https://www.instagram.com/p/CTTecg4I4gY/?utm_medium=copy_link> https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3291783 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет индикаторов муниципальной программы** |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Увеличение количества введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+СгС= 0+0+2+0=2 | Ст=0Свв=0Сэ=2Сг=0 | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 2 | Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | Р=Рт+Рвв+Рэ+РгP=0+0+3+0=3 | Рт=0Рвв=0Рэ=3Рг=0 | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 3 | Снижение количества аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | - | - | Журнал учета аварий | Отчет МКУ «ЕДДС»  |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) \*100Д= (2/9) \*100=22 | МБ=3К=9 | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 5 | Увеличение площади ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | кв. м | - | - | Техническое задание на выполнение работ | Информация МО поселений |
| 6 | Увеличение количества газифицированных жилых домов | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 8 | Увеличение количества публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - |  | Отчетные данные МКУ «КСУ» |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ**  |  |  **Видман И.А.** |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Координатор: Директор МКУ «КСУ»**  |  |  |  |  **Васильев М.В.** |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Наливайко С.С. |  |  |  |  |  |
| Телефон: 4-46-66 |  |  |  |  |  |