**Российская Федерация Россия Федерацията**

 **Республика Саха (Якутия) Саха Республиката**

 **Администрация Мииринэй оройуонун**

 **муниципального образования «Алмазнай боhуолэгэ»**

 **«Поселок Алмазный» муниципальнай тэриллии**

 **Мирнинский район дьаhалтата**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ**

№ 18 «08»\_\_\_\_02\_\_\_\_\_2017 г.

**О подготовке по безопасному пропуску**

**паводковых вод в весенний период 2017 года**

**на территории МО «Поселок Алмазный»**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

В целях своевременного и безопасного пропуска паводковых вод в весенний период 2017 года:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2017 года согласно приложению № 1.
2. Для постоянного контроля за выполнением плана мероприятий по пропуску паводковых вод, в случае необходимости, своевременной эвакуации людей и оборудования из затопленных зон, утвердить постоянную комиссию в составе:

**Скоропупова А.Т.** – председатель комиссии, Глава МО «Поселок Алмазный»;

**Тюрин А.М**. – зам. председателя комиссии, начальник прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

**Шпак А.П.** – член комиссии, начальник горного участка прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

**Соснова Н.М.** – член комиссии, начальник участка ЖЭУ № 6 ООО «МП ЖХ»;

**Щербакова О.В.** – член комиссии, уполномоченный по ГО и ЧС администрации МО «Поселок Алмазный»;

**Алексеев Н.А.** – член комиссии, начальник МПЧ № 5 по охране п.Алмазный.

1. Для предотвращения аварийной ситуации и оказания помощи при эвакуации людей в период паводка 2017 г. подготовить аварийные бригады численностью:

МГОК Прииск «Ирелях» - 10 чел.

ООО «МПЖХ» ЖЭУ № 6 п.Алмазный - 3 чел.

Терапевтическое отделение № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ - 2 чел.

Администрация МО «Поселок Алмазный» - 4 чел.

1. Утвердить состав аварийных бригад по оказанию помощи на случай эвакуации людей в период паводка согласно приложению № 2.
2. Специалисту администрации опубликовать данное постановление с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» ([www.алмазный-край.рф](http://www.алмазный-край.рф)).

1. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава МО «Поселок Алмазный» А.Т.Скоропупова**

Приложение № 2

К Постановлению Главы администрации

МО «Поселок Алмазный»

 № 18 от «08 »\_\_\_\_\_02\_\_\_\_\_2017 г.

**Состав команд**

**по оказанию помощи населению МО «Поселок Алмазный»**

**на случай аварийной ситуации и оказания помощи населению**

**при эвакуации людей в период паводка 2017 г.**

1. **Команда учета пострадавших и организации эвакуации и расселения населения.**

1. Рвачева С.Г. – специалист администрации (руководитель команды);

2. Сипигина Е.С. - председатель профкома прииска «Ирелях»;

3. Тупицина Т.А. – зав.хоз. Терапевтического отделения № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ;

4. Шубина Е.Н. – депутат Алмазнинского поселкового Совета

1. **Команда подвоза воды, продуктов питания**

1. Короваева М.А. – зам. главы администрации (руководитель команды);

2. Теплов А.В. – зам.начальника по общим вопросам прииска «Ирелях»;

3. Николина Е.Ф. – заведующая столовой прииска «Ирелях».

1. **Команда по оказанию медицинской помощи**
2. Самсонова А.Г. – врач-терапевт Амбулатории п.Алмазный ГБУ РС (Я) МЦРБ (руководитель команды);
3. Кривич Т.П. – соц. работник;
4. Яковлева А.И. – врач прииска «Ирелях».

**4.Служба информации**

1. Перелыгина В.В. – специалист администрации (руководитель группы);
2. Жукова Н.Н. – директор школы № 4;
3. Калита О.В. – директор ДК «Алмазный»;
4. Ильина Н.А. – начальник отделения «Почта России» п. Алмазный.

**5.Охраны правопорядка**

1. Чайка С.И. – депутат Алмазнинского поселкового Совета;
2. Прусаков К.С. – депутат Алмазнинского поселкового Совета;
3. Якушенко А.Н. – депутат Алмазнинского поселкового Совета.
4. Представители правоохранительных органов ОМВД по Мирнинскому району.

Приложение № 1

к Постановлению Главы администрации

 МО «Поселок Алмазный»

 № 18 от «08» 02 2017 г**.**

**ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и пропуску паводковых вод**

**в весенний период 2017 года в МО «Поселок Алмазный»**

**Мирнинский район РС (Я)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Мероприятия** |  **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1** | Утверждение поселковой паводковой комиссии, подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод в населенных пунктах п.Алмазный, п.Новый | 20.03. 2017г. | **А.Т.Скоропупова**  |
| **2** | Мониторинг состояния р. М. Ботуобия от ПАКУ до 1-й скалы, по необходимости принимать решения о рыхление наледи на реке. | апрель, май | **А.Т.Скоропупова****А.П. Шпак** |
| **3** | Назначение ответственных лиц за подготовку лодки с навесным мотором, оборудование водомерных реек на котлованах драг и насосной станции водозабора питьевой воды. | апрель | **А.М.Тюрин****А.П. Шпак****М.И.Шишов** |
| **4** | Подготовка резервных насосов для водоснабжения п.Алмазный и моторных лодок для отбора проб воды в контрольных створах р. М. Ботуобия. | 00.04.2017г. до 08.05.2017г. | **П.А.Кузьмиров****В.В.Хвостик** |
| **5** | Подготовка выполнение взрывных работ на р. М. Ботуобия в случае затора льда | май 2017г. | **МГОК прииск «ВГ» по согласованию с Администрацией района** |
| **6** | Организация круглосуточного дежурства бульдозера.  | с 24.04.2017г. до окончания паводка | **А.М.Тюрин****А.П. Шпак** |
| **7** | Подготовка кубовых п. Алмазный и организация завоза воды из г. Мирного. Комиссионная проверка качества подготовки кубовых с участием специалистов Роспотребнадзора и поселковой комиссии.  | до 01.05.2017г. | **Администрация МО «Поселок Алмазный»** |
| **8** | Подготовка траншеи бульдозерной техникой вдоль полей совхоза «Новый» по правой стороне авт. дороги Алмазный - Арылах для отвода талых вод. | апрель 2017г. | **А.П. Шпак** |
| **9** | Очистка дренажных канав по ул.Речная, Байкалова до поворота МГЦ, Маршака, Строда. | апрель 2017г. | **А.Т.Скоропупова****А.М.Тюрин****А.П. Шпак** |
| **10** | Сан. очистка п.Алмазный, территорий предприятий, организаций, учреждений во избежание попадания нечистот в реку М.Ботуобия. | с 22.04.2017г. и в течение мая месяца | **Руководители предприятий и организаций, администрация поселка (силами безработных и организация субботников)** |
| **11** | Подготовка транспортных средств на случай эвакуации людей с подтопляемой зоны. | до 02.05.2017г. | **А.Т.Скоропупова****А.М.Тюрин** |
| **12** | Определение места размещения людей на случай эвакуации из зон затопления. | до 02.05.2017г. | **М.А.Короваева****И.И. Юрчик****О.В.Щербакова** |
| **13** | Еженедельный контроль хода подготовки к паводковому периоду. | до окончания паводка | **А.Т.Скоропупова** |