**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»**

**за 2020 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках муниципальной программы выделялись межбюджетные трансферты поселениям Мирнинского района для реализации мероприятий, направленных на создание условий развития комфортного пространства для жизнедеятельности граждан.

В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» в с. Сюльдюкар выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 6 кВ водоочистной станции мощностью 30 кВт.

В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» в п. Алмазный выполнены работы по обследованию очистных сооружений СБО-900 с выдачей экспертного заключения о существующей технологии очистки показателей исходных стоков и оптимизации технологического процесса очистки стоков и определению стоимости реконструкции сооружений для достижения показателей ПДК.

В рамках мероприятия «Приобретение, монтаж объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения» не приобретена установка по подготовке питьевой воды в п. Заря, так как аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район».

В рамках мероприятия «Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения» не приобретено оборудование и материалы для эксплуатации установки по подготовке питьевой воды в п. Заря, так как аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок. Средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район».

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству» в п. Алмазный выполнены работы по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу, расположенного по адресу: п. Алмазный, ул. Речная.

В рамках мероприятия «Переходящие контракты прошлых лет» в г. Мирный выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. УСЛЭП, 1-я очередь». Завершено строительство кабельной линии с алюминиевыми жилами в траншее (КЛ 3х150), строительство одноцепной ВЛ проводом марки СИП на деревянных опорах с железобетонными приставками, строительство двухцепной линии проводом марки СИП на металлических опорах, строительство КТП блочного типа.

Продолжается разработка ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях» с водозабором из русла р. Тас-Юрях (включая насосную станцию 1-го подъема). Контракт заключен, срок исполнения контракта – 10.12.2019 г. Ориентировочный срок выполнения работ – февраль 2021г. В настоящее время проектная документация находится на согласовании у ресурсоснабжающих организаций.

Продолжается разработка ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар» с водозабором из русла р. Вилюй (включая насосную станцию 1-го подъема) производительностью не менее 15 м3/сут. Контракт заключен, срок исполнения – 10.12.2019 г. Ориентировочный срок выполнения работ – июнь 2021г.

В п. Светлый выполнена замена уличных светильников РКУ 250 по ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники.

В г. Удачный выполнен ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г. Удачный». Выполнено устройство гранитных плит, монтаж малых архитектурных форм.

В п. Айхал выполнен ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 18.03.2020 г. №0329 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.02.2020 г. IV-№13-7 и от 20.11.2019 г. IV-№11-8 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий и добавлением новых мероприятий |
| 2 | Постановление Главы района от 16.07.2020 г. №1013 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020 г. IV-№16-7 и от 20.11.2019 г. IV-№11-8 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |
| 3 | Постановление Главы района от 15.12.2020 г. №1908 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.11.2020 г. IV-№18-6 и от 20.11.2019 г. IV-№11-8 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, добавлением новых мероприятий и изменением плановых значений целевых индикаторов программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»****за 2020 г.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | рублей |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирова-ния | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |  |  |  |  |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязатель-ства следующе-го года |  |  |  |  |
| **1** | **Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **8 057,72** | **8 057,72** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на техническое присоединение к электрическим сетям водоочистной станции с.Сюльдюкар (по программе "Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы") | Бюджет МО «Мирнинский район» | 8 057,72 | 8 057,72 | 0,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
| **2** | **Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по обследованию очистных сооружений СБО-900 п. Алмазный с выдачей экспертного заключения по оптимизации технологического процесса очистки стоков и определению стоимости реконструкции сооружений для достижения показателей ПДК | Бюджет МО «Мирнинский район» | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
| **3** | **Приобретение, монтаж объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **404 544,00** | **0,00** | **404 544,00** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты МО "Чуонинский наслег" на приобретение установки по подготовке питьевой воды в п. Заря | Бюджет МО «Мирнинский район» | 404 544,00 | 0,00 | 404 544,00 | 0,00 | Не подано ни одной заявки, возврат средств в бюджет МО МР |  |  |  |  |
| **4** | **Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **394 043,00** | **0,00** | **394 043,00** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты МО "Чуонинский наслег" на приобретение оборудования и материалов для эксплуатации установки по подготовке питьевой воды в п. Заря | Бюджет МО «Мирнинский район» | 394 043,00 | 0,00 | 394 043,00 | 0,00 | Не подано ни одной заявки, возврат средств в бюджет МО МР |  |  |  |  |
| **5** | **Проведение мероприятий по благоустройству** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **318 405,49** | **318 405,49** | **0,00** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| 5.1 | Иные межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу | Бюджет МО «Мирнинский район» | 318 405,49 | 318 405,49 | 0,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО по бюджету на 2020 г.:** |  | **1 425 050,21** | **626 463,21** | **798 587,00** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| **6** | **Переходящие контракты прошлых лет** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **29 036 179,84** | **23 232 941,97** | **5 803 237,87** | **0,00** |   |  |  |  |  |
| 6.1 | Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г.Мирный, мкр.УСЛЭП, 1-я очередь» | Бюджет МО «Мирнинский район» | 17 218 011,87 | 17 218 011,87 | 0,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
| 6.2 | Межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях» | Бюджет МО «Мирнинский район**»** | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
| 6.3 | Межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар» | Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |   |  |  |  |  |
| 6.4 | Межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличных светильников РКУ 250 ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники  | Бюджет МО «Мирнинский район**»** | 542 042,62 | 542 042,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на текущий ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный» | Бюджет МО «Мирнинский район» | 5 467 254,51 | 3 914 016,64 | 1 553 237,87 | 0,00 | Проведены мероприятия по приемке фактически выполненных работ. Возврат оставшихся средств в бюджет МО. |  |  |  |  |
| 6.6 | Межбюджетные трансферты МО «Поселок Айхал» на ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 558 870,84 | 1 558 870,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО переходящих контрактов прошлых лет:** |  | **29 036 179,84** | **23 232 941,97** | **5 803 237,87** | **0,00** |   |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО по программе:** | **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **30 461 230,05** | **23 859 405,18** | **6 601 824,87** | **0,00** |  |  |  |  |  |
| **30 461 230,05** | **23 859 405,18** | **6 601 824,87** | **0,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы** |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)  | шт. | 17 | 17 | Исполнены два мероприятия:1. Межбюджетные трансферты МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на техническое присоединение к электрическим сетям водоочистной станции с.Сюльдюкар (по программе "Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы").2. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г.Мирный, мкр.УСЛЭП, 1-я очередь». |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | 1 | 2  | Исполнены два мероприятия:1. Межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по обследованию очистных сооружений СБО-900 п. Алмазный с выдачей экспертного заключения по оптимизации технологического процесса очистки стоков и определению стоимости реконструкции сооружений для достижения показателей ПДК.2. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличных светильников РКУ 250 ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники. |
| 3 | Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | 188 | 176 | Зарегистрировано 53 аварии на объектах электроснабжения, 123 аварии на объектах тепло-, водоснабжения. |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству  | % | 33 | 33  | Исполнены мероприятия в трех муниципальных образованиях:1. Межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу.2. Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на текущий ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный».3. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Айхал» на ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий. |
| 5 | Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом) | кв. м | 3 194,30 | 3 956,30 | В значении индикатора указано фактическое исполнение в 2019 г., в 2020 г. средства на проведение данного мероприятия не выделялись. Необходимо внести изменения в программу в части изменения значения индикатора.  |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 199 | 199 | Газификация жилых домов не проводилась, в связи с отсутствием заявок от граждан.В 2020 году в рамках сотрудничества МО «Мирнинский район» и ООО «Иркутская нефтяная компания» мероприятия по газификации с. Тас-Юрях не проводились, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции все благотворительные и социальные платежи по решению совета директоров ООО «ИНК» в 2020 году были отменены. В значении индикатора указано фактическое исполнение 2019 г. |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 0 | 0  |   |
| 8 | Количество публикаций в СМИ по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 3 | 3 | <http://мо-город-удачный.рф/?p=32442><https://www.instagram.com/tv/B_9Ta3MjzR-/?igshid=cfqv63pxag1z>[https://www.instagram.com/p/ CDRK1HSj6j8/?igshid=1os3zi8lrt3yp](https://www.instagram.com/p/%20CDRK1HSj6j8/?igshid=1os3zi8lrt3yp)  |

|  |
| --- |
| **Расчет индикаторов муниципальной программы** |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Увеличение количества введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+СгС=0+1+1+0 | С - общее количество введенных объектов за отчетный год нарастающим итогом;Ст - количество введенных объектов теплоснабжения;Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения;Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения;Сг - количество введенных объектов газоснабжения | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 2 | Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | Р=Рт+Рвв+Рэ+РгР=0+1+1+0  | Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 3 | Снижение количества аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | - | - | Журнал учета аварий | Отчет МКУ «ЕДДС»  |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) \*100Д=3/9\*100  | Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству;МБ - количество муниципальных образований в которых проведены мероприятия по благоустройству;К - количество муниципальных образований всего | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 5 | Увеличение площади ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | кв. м | - | - | Техническое задание на выполнение работ | Информация МО поселений |
| 6 | Увеличение количества газифицированных жилых домов | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 8 | Увеличение количества публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Отчетные данные МКУ «КСУ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ**  |  |  **Видман И.А.** |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Координатор: Директор МКУ "КСУ"**  |  |  |  |  **Васильев М.В.** |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Пожарова Е.О. |  |  |  |  |  |
| Телефон: 4-46-66 |  |  |  |  |  |