**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕОГУАММЫ «Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименовани е мероприятия | год | Отклонение | %исполнения | Примечания |
| План (год) | Факт ( касса) |
| 1 | «Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО«Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» | **2 278 035,59** | **1 955 675,48** | -322 360,11 | 85,85% |  |
| 2 | Коммунальные расходы на содержание уличного освещения | 409 734,00 | 231 875,66 | -177 858,00 | 56,59% |  |
| 3 | Захоронение безродных (2чел.\*55000,00) | 110 000,00 | 109 850,00 | -150,00 | 99,86% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Приобретение скамеек (8\*12488,00), очистка техникой улиц от снега (1\*199821,46,00), уборка мусора на территории с. Арылах и п. Заря (1\*357606,00), отлов бродячих животных (80\*2450,00), снос ветхих строений (1904974,41,00) | 1 758 301,59 | 1 613 949,82 | - 144,352,00 | 92% |  |

**ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020**

**годы»**

ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *N°* **пУп** | **Наименование показателя (индикатора)** | **единица****измерения** | **Значение показателя (индикатора)** |  |
| **утверждено в программе** | **Достигнуто,** | **% исполнения** |
| **1** | Коммунальные расходы на содержание уличного освещения | **тыс. руб.** | 409734 | **0,56** | 56,59% |
| **2** | Захоронение безродных (2чел.\*55000,00) | **тыс. руб.** | 110000 | **0,99** | 99,86% |
| **3** | Приобретение скамеек (8\*12488,00), очистка техникой улиц от снега (1\*199821,46,00), уборка мусора на территории с. Арылах и п. Заря (1\*357606,00), отлов бродячих животных (80\*2450,00), снос ветхих строений (1904974,41,00) | **тыс. руб.** | 1758301,59 | **0,92** | 92% |
|  |  | **тыс. руб.** |  |  |  |
| Освоение бюджетных средств | **2278035,59** |  |  |
| Интегральный показатель исполнения программы | **R= 2,47/3= 0,82** |

 **«Утверждаю»**

 **Глава МО «Чуонинский наслег»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Григорьев**

 **от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**

|  |
| --- |
| **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** **«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЧУОНИНСКИЙ НАСЛЕГ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018-2020 годы»****ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА**  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Плановый объем финансирования на 2019 год, руб. | Фактически профинансировано в 2019 году, руб. | Источник финансирования | % исполнения |
| **«**Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020годы» | 2 278 035,59 | 1 955 675,48 | Бюджет МО «Чуонинский наслег» | 85,85% |

Основными целями программы являются:

По целевым показателям – достигнуто 82 балла.

Предложения по реализации программы:

- пересмотреть мероприятия

- исключить не эффективные мероприятия