О внесении изменений в муниципальную  адресную программу

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда МО «Посёлок Чернышевский» на 2017-2021 годы»

утвержденную Постановлением Главы МО «Посёлок Чернышевский»

от 23.03.2017г. № 30

По результатам исполнения программы переселения граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012года, а также проведения мероприятий по приобретению жилья на вторичном рынке для расселения граждан из аварийного жилищного фонда и выкупа жилья, находящегося  в собственности граждан (этап переселения  2018 года) на основании  Федерального закона от 06.10.2003 №131–ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации»

Постановляю:

1. В связи с уточнением данных,  внести  изменения в Программу по  разделу  целевые индикаторы и показатели муниципальный жилищный фонд (снизить удельный вес аварийного жилья м2)  и оценка социально-экономической эффективности реализации Программы :

- площадь расселяемого аварийного жилья, м2   цифру 3524,6 заменить на цифру-

3 412,5

- этап 2018 год цифру 476,3 заменить цифрой 470,9; этап 2019 цифру 446,4 заменить 404,6;  этап 2020 года цифру 358,8  заменить цифрой 357,3; этап 2021 года цифру 375,1 заменить цифрой 417,6;

- количество расселяемых помещений, квартир цифру 74 заменить на цифру 71

- количество расселяемых помещений, квартир в 2018 год цифру 9 заменить, на цифру 10;

- количество расселяемых помещений, квартир в 2019 год цифру 10 заменить, на цифру 9;

В разделе «Объём финансирования Программы» изменить общий объём финансирования Программы :

- цифру 66 054 417,00 заменить цифрой  63 518 375,00;

-объём средств муниципального образования «Мирнинский район» цифру 39 537 732,50 заменить, на цифру 38 262 142;

- объём средств из бюджета Республики Саха (Якутия) цифру 26 516 685,00 заменить на цифру, 24 588 232,50

- по этапам  переселения (объем средств муниципального образования «Мирнинский район») внести изменения 2018 год цифру 8 823 457,50 заменить на 8 350 000,00;  2019 год цифру 8 269 560,00 заменить цифрой 7 495 215,00, 2020 год цифру 6 646 770,00 заменить на цифру 6 618 982,50 .

- по этапам переселения (объем средств из бюджета Республики Саха (Якутия)) внести изменения 2017 год  цифру 4 275 570,00 заменить на 3 549 390,00; этап 2018 год цифру 6 194 760, 00 заменить цифрой 4 992 487,50, этап 2019 год цифру 5 963 197,00 заменить цифрой 5 963 197,50.

2.  Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Мирнинский район» www.алмазный-край.рф в разделе  МО «Поселок Чернышевский».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И. о. Главы МО

«Поселок Чернышевский                                                                               Л.Н. Трофимова

Утверждена

Постановлением  Главы

МО «Поселок Чернышевский»

Мирнинского района РС (Я)

от «  23  » марта 2017 года № 30

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

НА 2017-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

муниципального образования «Посёлок Чернышевский»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

на 2017-2021 годы»

| Наименование Программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2017- 2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Муниципального образования «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). |
| Исполнитель Программы | Администрация МО «Поселок Чернышевский» и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Поселок Чернышевский» |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 г. «об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; - Постановление МО «Поселок Чернышевский» № 40 от 12.04.2016 г. «О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО «Поселок Чернышевский». |
| Цель Программы | - ликвидация существующего аварийного жилищного фонда; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда; - эффективное расходование бюджетных средств, в т.ч. и субсидии РС (Я) на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов; - оптимизация сетей ТВС и К, снижение аварийных ситуаций в зимний отопительный период, сокращение затрат на их обслуживание; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан муниципального образования «Поселок Чернышевский», проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанным после 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации; - ликвидация задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в ПДУ и ПД. |
| Задачи Программы | - разработка и реализация муниципальных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - мониторинг жилищного фонда, признание в установленном порядке жилья аварийным с актуализацией реестра аварийного жилищного фонда; - формирование и корректировка очередности сноса аварийного жилищного фонда и переселения граждан; - мониторинг и формирование списка граждан, желающих продать жилье на вторичном рынке жилья; - формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан; - уменьшение доли аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования; - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, выполнение полномочий органов муниципальной власти по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными. - эффективное расходование бюджетных средств, в т.ч. и субсидии РС (Я) на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов. |
| Целевые индикаторы и показатели | - площадь расселяемого аварийного жилья, м2 3 412,5 в том числе: 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. муниципал. ж.ф. 434,8 470,9 404,6 357,3 417,6 собств.граждан 191,6 269,5 321,9 269,2 275,1 - количество расселяемых помещений, квартир 71 в том числе: 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. муниципал. ж.ф. 10 10 9 9 7 собств.граждан 4 5 7 6 4 - количество переселяемых граждан, чел. 145 в том числе: 2017 г. 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. муниципал. ж.ф. 31 22 16 12 15 собств.граждан 7 3 15 5 19 |
| Сроки реализации Программы | 1 этап - 2017 год – до 31.12.2017 года 2 этап - 2018 год – до 31.12.2018 года 3 этап - 2019 год – до 31.12.2019 года 4 этап - 2020 год – до 31.12.2020 года 5 этап - 2021 год – до 31.12.2021 года |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 63 518 375,00 рублей, из них: - объем средств муниципального образования «Мирнинский район» на финансирование мероприятий по приобретению квартир на вторичном рынке жилья - 38 262 142,50 рублей; - объем средств из бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование мероприятий по выкупу помещений у собственников жилья - 24 588 232,50 рублей; - объем средств из внебюджетных источников – ВФ АО «Теплоэнергосервис» на софинансирование мероприятий Программы (работы по оптимизации сетей ТВС и К и электроснабжения в связи с отключением аварийных ПД и ПДУ) – 500 000,00 рублей; - средства граждан – затраты на проведение экспертизы ПД и ПДУ, находящихся в собственности у граждан - 168 000,00 рублей. В том числе по годам (этапам): МО «МР» РС(Я) ВФ АО «ТЭС» Средства гр. 2017 г. 8 061 905,00; 3 549 390,00 70 000,00 30 000,00. 2018 г. 8 350 000,00; 4 992 487,50 80 000,00 36 000,00. 2019 г. 7 495 215,00; 5 963 197,50 100 000,00 42 000,00. 2020 г. 6 618 982,50; 4 986 930,00 120 000,00 36 000,00. 2021 г. 7 736 040,00; 5 096 227,50 130 000,00 24 000,00. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | - переселение до 31.12.2021 года из аварийного жилищного фонда 145 человек с предоставлением им 3 370,0 кв. м. общей площади жилых помещений; - уменьшение количества пустующих квартир, находящихся в собственности у граждан, путем приобретения их в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья; - создание благоприятных условий для граждан, желающих продать свое жилье и выехать за пределы Района Крайнего севера; - ликвидация аварийных одноэтажных ПДУ и ПД и аварийного жилищного фонда 1962-1978 годов постройки - 71 квартир; - оптимизация сетей ТВС и К – 5,5 км; - экономия бюджетных средств, в том числе и субсидии РС (Я) на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов; - повышение комфортности и безопасности проживания граждан; - снижение социальной напряженности в обществе; - улучшение внешнего облика поселка Чернышевский. |

- Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения

В целях реализации настоящей Программы используются следующие понятия:

- многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо помещения общего пользования в таком доме;

- ПДУ – передвижной дом универсальный; ПД – передвижной дом. ПДУ и ПД – деревянные жилые дома, одно- или двухквартирные;

- аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в порядке, установленном Положением  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации;

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных и первостепенных как для Республики Саха (Якутия) в целом, так и для Мирнинского района  и городского поселения  п.Чернышевский в частности. Значительная часть жилищного фонда поселка сегодня не удовлетворяет потребностям населения по своему качеству.

Примерно 10% населения г. п. Чернышевский в настоящее время проживает в аварийных квартирах, не приспособленных для постоянного проживания. Это 10 % численности семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий.

Большинство жителей городского поселения Чернышевский, проживающих в аварийных квартирах, имеют низкие доходы и не в состоянии улучшить свои жилищные условия самостоятельно путем приобретения жилья с использованием собственных сбережений и ипотечных кредитов.

Основной аварийный фонд поселения представляет собой жилье, занимаемое на условиях социального найма, и является муниципальной собственностью. Доля приватизированных квартир в этом фонде  составляет 38 %.

Неудовлетворительное состояние жилых домов поселения обусловлено, в частности, чрезвычайно высокой степенью физического и морального износа основных фондов, в частности, ПДУ и ПД 1962-1978 годов постройки. В связи с этим планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, на которые затраты превышают в 2-3 и больше раза.

Вышеуказанные проблемы способствует росту задолженности граждан, проживающих в ПДУ и ПУ, за жилищно-коммунальные услуги.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как представляет угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик территории муниципального образования «Поселок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда являются:

- естественное старение домов первых массовых серий;

- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы строительства поселка,  чем обусловлено возведение большого количества одноэтажных деревянных ПД и ПДУ;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- суровые климатические условия.

Кроме того, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения. Поэтому, наряду с проведением капитального ремонта жилищного фонда возникает необходимость проведения реконструкции коммунальных сетей, техническое состояние которых не отвечает требованиям и нормативам настоящего времени.

Основная часть аварийного жилищного фонда представлена деревянными одноэтажными ПДУ и ПД, а так же двухэтажными домами брусовой и щитовой (деревянно-панельной) конструкциями. Здания строились на простейших фундаментах. Прокладка трубопроводов коммунальной инфраструктуры произведена непосредственно в конструктиве перекрытий деревянных домов, а не коробах, что не позволяло оперативно устранять порывы во внутридомовых сетях, и привела к повышенной трудоемкости и материалоемкости ремонтных работ, которые в большинстве случаев невозможно выполнить без отселения жильцов из квартир, так как нужна разборка перекрытий. По истечению ряда лет это привело к преждевременному гниению фундамента и деревянных конструктивных элементов, обернулось проблемой упавших и промерзающих черновых полов и перекрытий в квартирах первых этажей, к быстрому разрушению всего здания и внутренних коммуникаций, инженерных сетей.

2. Цели и задачи реализации Программы

Основными целями Программы являются:

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года, в том числе одноэтажных ПД и ПДУ;

- сокращение расходования бюджетных средств, в том числе и субсидии РС (Я) на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов;

- оптимизация сетей ТВС и К, снижение аварийных ситуаций в зимний отопительный период, сокращение затрат на их обслуживание;

- ликвидация задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в ПДУ и ПД;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

В рамках реализации Программы необходимо решить важную задачу - уменьшить долю аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в средствах на реализацию мероприятий Программы  2017- 2021 гг.

рассчитана:

- во-первых, исходя из необходимости в приобретении на вторичном рынке жилья 45 квартир общей площадью 2 085 м2 и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

- во-вторых, из расчета суммы на выкуп жилых помещений у собственников, необходимой для выкупа 28 жилых помещений  (ПД и ПДУ);

- в-третьих, учтены внебюджетные источники – затраты ВФ АО «Теплоэнергосервис»  на  работы по оптимизации 5,5 км сетей ТВС и К в связи с отключением аварийных ПД и ПДУ;

-   в-четвертых, из суммы затрат граждан – собственников жилья, необходимой для проведения экспертизы, в целях признания принадлежащего им жилья на правах собственности аварийным, непригодным и опасным для жизни – 28 ПД и ПДУ.

Прогнозная стоимость затрат на этапы 2017 – 2021 годов рассчитывается по этапу 2017 года. Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенная для определения в 2017 году стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений на вторичном рынке жилья по муниципальному образованию составляет 18 525,00 рублей (Распоряжение Главы МО «Посёлок Чернышевский» № 12 от 20.01.2017г.).

Общий объем финансирования Программы составляет – 62 850 375,00 рублей,  из них:

- объем средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район» на финансирование мероприятий Программы - приобретение квартир на вторичном рынке жилья –  38 262 142,50   рублей (приложение № 1), в том числе по годам/ этапам:

2017 год	-  8 061 905, 00  руб.

2018 год	-  8 350 000, 00  руб.

2019 год	-  7 495 215, 00  руб.

2020 год	 - 6 618 982, 50  руб.

2021 год	 - 7 736 040,00  руб.

- объем средств из бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование мероприятий по выкупу жилых помещений у собственников жилья  - 24 588 2325,50 рублей (приложение № 2), в том числе по годам/ этапам:

2017 год	-  3 549 390 ,00  руб.

2018 год	-  4 992 487,50  руб.

2019 год	-  5 963 197,50  руб.

2020 год	 -  4 986 930,00  руб.

2021 год	 -  5 096 227,50  руб.

- объем средств из внебюджетных источников – ВФ АО «Теплоэнергосервис»  на  выполнение работ по оптимизации сетей ТВС и К в связи с отключением аварийных ПД и ПДУ –  500 000,00   рублей (по отдельной смете), в том числе по годам/ этапам:

2017 год	-    70 000,00   руб.

2018 год	-    80 000,00   руб.

2019 год	-  100 000,00   руб.

2020 год	-  120 000,00   руб.

2021 год	-  130 000,00   руб.

- средства граждан – затраты на проведение экспертизы ПД и ПДУ, находящихся в собственности у граждан -  168 000,00 рублей, в том числе по годам/ этапам:

2017 год	-    30 000,00   руб.

2018 год	-    36 000,00   руб.

2019 год	-    42 000,00   руб.

2020 год	-    36 000,00   руб.

2021 год	-    24 000,00   руб.

Обоснование объема средств на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, расселяемой площади жилых помещений, стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

4. Механизм реализации Программы

Механизмом реализации Программы является:

4.1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилья:

а)   для соблюдения жилищных прав и законных интересов граждан, переселяемых из жилых домов аварийного жилищного фонда муниципального образования «Поселок Чернышевский», жилищные условия граждан не могут быть ухудшены. Должно быть представлено равнозначное жилое помещение. Равнозначное жилое помещение – жилое помещение, площадь которого не меньше площади освобождаемого жилого помещения, а количество комнат соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении;

б) в особых случаях, из-за отсутствия равнозначного жилого помещения в МО «Поселок Чернышевский», при условии, что площадь приобретаемого для переселения жилого помещения  не меньше площади освобождаемого жилого помещения, допускается увеличение или уменьшение количества комнат в приобретаемом жилом помещении. Письменное согласие переселяемых граждан на увеличение или уменьшение количества комнат обязательно;

в) предоставление гражданину помещения с меньшей общей жилой площадью допускается только на основании личного заявления основного квартиросъемщика при наличии лишней жилой площади в аварийной квартире. В данном случае Программа подлежит корректировке в связи с экономией финансовых средств направленных на переселение граждан из аварийного жилья.

4.2. Соблюдение федерального законодательства о требованиях, предъявляемых к жилым помещениям, Положения о требованиях, предъявляемых к жилым помещениям, выкупаемым на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда МО «Поселок Чернышевский» (Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский  № 9 от 01.02.2017 г.).

4.3. Выкуп квартир у собственников осуществляется посредством открытых аукционов с соблюдением закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ.

4.4. Договор купли-продажи составляется специалистом по имуществу Администрации МО «Поселок Чернышевский». Он передается в уполномоченные государственные органы для регистрации права собственности. Продавец передает в муниципалитет ключи и квитанции, подтверждающие отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

4.5.  Передача квартиры подтверждается соответствующим актом.  После того, как право собственности МО «Поселок Чернышевский» на квартиру зарегистрировано, производится расчет денежных средств.

4.6. Граждане из муниципального аварийного жилья, переселяются в квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья, на основании договора социального найма.

4.7. Граждане собственники жилья самостоятельно проводят экспертизу занимаемых ими ПДУ и ПД в целях признания их аварийными и непригодными для проживания.

4.8. На основании акта межведомственной комиссии о признании жилья аварийным и непригодным для проживания с собственником ПДУ / ПД заключается соглашение на выкуп жилых помещений у собственников, рассчитанной исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 2017 году в МО «Поселок Чернышевский».

4.9. Выплата денежных средств (за выкуп жилых помещений) производится собственнику жилья после предоставления им справок об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги и снятии с регистрационного учета как собственника жилья, так и его членов семьи.

4.10. Снос аварийных домов  после завершения их расселения осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов от  муниципального образования «Мирнинский район» в соответствии с поданной заявкой в установленном порядке.

Контроль по реализации мероприятий Программы осуществляется в МКУ «Управление жилищно-коммунальное хозяйство» МО «Поселок Чернышевский» в соответствии с действующим законодательством.

Полная и достоверная информация по исполнению  программных мероприятий, содержанию правовых актов по реализации программы, по правам собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных, ветхих ПД и ПДУ, подлежащих расселению,  размещается на официальном сайте муниципального образования «Мирнинский район» в разделе МО «Поселок Чернышевский».

5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы, целевые индикаторы и показатели.

Социальная эффективность реализации Программы прямо вытекает из ее основной цели – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Реализация Программы на территории муниципального образования позволит к 31.12.2021 году:

- снизить удельный вес аварийного жилья в количестве  3 412,50  м2, в том числе:

2017 г.    2018 г.    2019г.    2020 г.    2021 г.

муниципал. ж.ф.    434,8      470,9      446,4      357,3       417,6

собств.граждан      191,6      269,5      321,9      269,2       275,1

-  расселить 71  аварийных ПДУ и ПД (квартир),  в том числе:

2017 г.    2018 г.    2019г.    2020 г.    2021 г.      Всего

муниципал. ж.ф.       10           10            9          9             7                 45

собств.граждан           4             5              7          6             4                26

-  переселить 145  граждан из аварийного жилья,  в том числе:

2017 г.    2018 г.    2019г.    2020 г.    2021 г.       Всего

муниципал. ж.ф.      31            22            16          12            15              96

собств.граждан         7              3             15            5            19             49

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных ПДУ и ПД позволит сэкономить  финансовые средства бюджета РС (Я), направленные на компенсацию затрат по потребленным коммунальным ресурсам начиная с 2017 года по 2021г. в размере 19 млн. 380 тыс.рублей:

| Наименование услуги, ед. изм. | Экономия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 (2 п.г.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| Отопление, Гкал | 1 808,62 | 4 204,28 | 4 187,16 | 3 913,31 | 4 066,18 | 18 179,55 |
| Холодная вода, м3 | 67,83 | 274,28 | 317,17 | 205,46 | 335,78 | 1 200,52 |
| ИТОГО: | 1 876,45 | 4 478,57 | 4 504,33 | 4 118,76 | 4 401,96 | 19 380,08 |

6. Внесение изменений в Программу.

6.1. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется разработчиком (координатором) в случае:

- уточнения объемов и источников ее финансирования, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач;

- аккумулирования средств Программы на приоритетных мероприятиях, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач;

- уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий Программы, с соответствующей корректировкой показателей результативности выполнения мероприятий и индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач. Данный случай является основанием подготовки проекта о внесении изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

-    необходимости продления сроков реализации Программы.

6.2. Сроки реализации Программы могут продлеваться не более чем на год. При необходимости продления срока реализации Программы более чем на год разрабатывается новая Программа, подготовка и утверждение которой осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

6.3. Разработчик готовит предложения о внесении изменений в Программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений.

6.4. Внесение изменений в действующую Программу утверждается постановлением Главы МО «Поселок Чернышевский», его подготовка осуществляется аналогично процедуре утверждения Программы.

6.5. При внесении изменений в Программу не допускается изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята Программа.

6.6. При внесении изменений в Программу данные, относящиеся к прошедшему финансовому году, изменению не подлежат.

6.7. Программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и не позднее одного месяца со дня внесения изменений в бюджет поселения до 31 декабря текущего финансового года включительно.

6.8. Внесение изменений в Программу, связанных с увеличением, уменьшением или перераспределением расходов в текущем финансовом году, осуществляется после внесения изменений в решение о бюджете МО «Поселок Чернышевский» на текущий финансовый год и плановый период не позднее 31 декабря текущего