Приложение

к постановлению районной Администрации

от «29» сентября 2023 г. № 1353

Муниципальная программа

муниципального района «Мирнинский район»

Республики Саха (Якутия)

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района»

# на 2024 – 2028 годы

# (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации района

# от 31.01.2024 № 128, от 08.05.2024 № 665, от 03.07.2024 № 979, от 29.10.2024 № 1665, от 13.11.2024 № 1806, от 24.01.2025 № 97, от 11.04.2025 № 619,

# от 07.07.2025 № 1155, от 26.08.2025 №1435, от 20.10.2025 № 1770,

# от 28.11.2025 № 2026, от 16.01.2026 № 22, от 16.01.2026 № 23,

# от 31.03.2026 № 505, от 06.07.2026 № 1117, от 20.07.2026 № 1231)

Мирный 2023 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района |
| --- | --- | --- |

| 2 | Сроки реализации программы | 2024-2028 годы |
| --- | --- | --- |

| 3 | Координатор программы | Муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я) |
| --- | --- | --- |

| 4 | Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я) |
| --- | --- | --- |

| 5 | Цель(-и) программы | Обеспечение условий для комплексного развития территорий: благоустройство городской и сельской среды, системы коммунальной инфраструктуры, направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений |
| --- | --- | --- |

| 6 | Задачи программы | - Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения поселений. - Создание условий для повышения уровня уличного освещения, обеспечивающего безопасность автомобилистов и пешеходов. - Реализация комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территорий, обеспечение и повышение комфорта условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования. - Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений. |
| --- | --- | --- |

| 7 | Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 162 967 452,22 | 95 491 218,30 | 237 102 756,99 | 21 648 714,99 | 0,00 |
|  | иные источники | 700 000,00 | 9 777 599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе: | 163 667 452,22 | 105 268 817,58 | 237 102 756,99 | 21 648 714,99 | 0,00 |

Справочно:

| 7.1 | Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внебюджетные источники | 78 504 656,16 | 93 925 145,20 | 2 852 665,73 | 0,00 | 0,00 |

| 8 | Планируемые результаты реализации программы | - Увеличение количества введенных в эксплуатацию объектов, ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов) инженерной инфраструктуры. - Увеличение количества благоустроенных территорий поселений. - Увеличение количества населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 1.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

  - Анализ состояния сферы социально-экономического развития

В состав Мирнинского района входят территории следующих муниципальных образований:

- «Город Мирный»;

- «Город Удачный»;

- «Поселок Айхал»;

- «Поселок Чернышевский»;

- «Поселок Светлый»;

- «Поселок Алмазный»;

- «Ботуобуйинский наслег»;

- «Садынский национальный эвенкийский наслег»;

- «Чуонинский наслег».

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из жизнеобеспечивающих и социально значимых отраслей экономики. Системы тепло-, водо-, канализации и благоустройство являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии муниципального образования.

За истекший период (2019 – 2023 годы) реализована одна среднесрочная программа МР «Мирнинский район» РС(Я) по строительству новых объектов, реконструкции и модернизации существующих объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и благоустройства территории с целью повышения их технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития.

В рамках действия муниципальной программы поселениям Мирнинского района выделялись межбюджетные трансферты для реализации мероприятий, направленных на создание условий развития комфортного пространства для жизнедеятельности граждан:

МО «Город Мирный».

В рамках мероприятий:

- «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» выполнены работы по строительству сетей водоотведения по ул. Газовиков и вдоль ш. 50 лет Октября общей протяженностью 1320 метров.

Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов мкр. УСЛЭП, 1-я очередь».

Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)».

Завершено строительство кабельной линии с алюминиевыми жилами в траншее (КЛ 3х150), строительство одноцепной ВЛ проводом марки СИП на деревянных опорах с железобетонными приставками, строительство двухцепной линии проводом марки СИП на металлических опорах, строительство КТП блочного типа.

Разработана проектно-сметная документация на строительство линии уличного освещения лыжной трассы объекта «Лыжная база «Заречная» в мкр. Заречный.

Также на территории силами подрядной организацией при финансировании МР «Мирнинский район» РС(Я), АК «АЛРОСА» (ПАО) и местного бюджета выполнены работы по устройству сетей уличного освещения в г. Мирный (1 этап – дорога Мостовая, ул. Индустриальная, 2 этап – дорога Мостовая, ул. Бобкова).

- «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния» заменены трубопроводы перегретой воды на участке от рудовозной дороги до ЦТП «Газовик» протяженностью 654 м.

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения» выполнены работы по строительству сетей уличного освещения и линий электроснабжений в городском парке.

Построен и введен в эксплуатацию объект уличного освещения по ул. Комсомольская от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР, а также завершены работы по строительству второго (окончательного) этапа уличного освещения ул. Звездная. Общая протяженность сетей составила 1273 метра, установлено 28 светодиодных светильников.

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнено праздничное оформление с установкой 12 светодиодных перетяжек от домов №17 до №25 по пр. Ленинградский.

В августе 2019 г. завершены работы по устройству железобетонных лотков по ул. Куницына, д. 18-19 длиной 101 м.п. и по ул. 40 лет Октября, д. 43 длиной 81 м.п.

Выполнено асфальтирование территории «Пункт передержки животных» площадью 600 кв.м., а также асфальтирование общей площадью 1685 кв.м. на территории от многоквартирного дома №15/2 до 17а по ул. Советской и в районе многоквартирного дома № 14 по ул. Ленина. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Звездная, д. 22, ул. Ленина, д. 21, д. 34, ул. Солдатова, д. 6, Ленинградский пр-кт, д.21/2. Выполнено бетонирование территории общей площадью 2 227,79 кв.м.

Высажено цветов и газонов 1851,32 кв.м. на общественных местах г. Мирный.

Выполнен ремонт площади ХХХ-летия Победы. Проведена работа по замене деформированной тротуарной плитки площади и гранитных облицовочных плит Стены памяти народной, Плиты городов-героев, основания обелиска «Три меча», деревянных сидений, встроенных в подпорные стенки.

Проведены работы по ремонту и восстановлению городских тротуаров общей площадью 411,6 м2.

МО «Город Удачный».

В рамках мероприятий:

- «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» проведено техническое обследование участков подземного городского коллектора от колодца «К103» до жилого дома № 4 в микрорайоне Новый город. По результатам технического обследования установлено, что состояние грунтов оценивается как ограниченно-работоспособное. Зафиксирована просадка грунта вдоль коллектора, в результате чего происходит разрушение бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории. По результатам обследования планируется проведение работ по реконструкции участков городского коллектора с разработкой проектно-сметной документации.

Проведены работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры (актуализация на 2023 год).

- «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния» проведен капитального ремонта сетей водоотведения здания «Переходная галерея» (Выполнена замена трубопровода с прокладкой греющего кабеля под цоколем здания. Всего канализационный трубопровод составлял суммарно 49,3 м. рассредоточено на 9-ти участках. 9 метров трубопровода канализации подлежали замене, остальные локальному ремонту).

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнен ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г. Удачный». Выполнено устройство гранитных плит, монтаж малых архитектурных форм.

Выполнен ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-летию Победы в г. Удачный». Также проведена гидроизоляция путем выполнения работ по укладке асфальтобетонной смеси с организацией правильной разуклонки плоскостей благоустраиваемой территории.

МО «Поселок Айхал».

В рамках мероприятий:

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения» для нужд поселения произведен закуп уличных светодиодных светильников. Было приобретено 82 светодиодных светильников уличного освещения (160 Вт - 41 шт., 80 Вт - 41 шт.).

- «Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения» выделены средства на оказание мер финансовой поддержки управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах (ул. Юбилейная, 7 и Энтузиастов, 6).

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнен ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий, по реконструкции площади «Фонтанной», «Сквер имени Г.А. Кадзова».

МО «Поселок Чернышевский».

В рамках мероприятий:

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов» завершены работы по устройству уличного освещения квартала Энтузиастов (установка 4 деревянных опор, монтаж 6 светильников уличного освещения, подвеска 400 м самонесущих изолирующих проводов).

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения , замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения» выполняются ежегодно работы   для технического содержания уличного освещения в требуемом состоянии, позволяющей поддерживать надлежащую работу освещенности улиц и дорог для жителей посёлка, также было проведено полное обследование (ревизия) сетей уличного освещения (16,2км), проведена регулировка положения и расфазировка светильников в количестве 277 шт., проведен демонтаж светильников с ртутными лампами  количестве 17 шт., проведен монтаж светильников на опоре в количестве 17 шт.

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнены два дизайн-проекта по благоустройству прилегающей территории МКД по ул. Космонавтов, д.12, ул. Гидростроителей, д. 26.

Выполнен ремонт детских площадок, расположенных по адресу: ул. Гидростроителей, д. 26, ул. Космонавтов, д. 12, с устройством 9 новых малых архитектурных форм.

Также проведены работы по обустройству пешеходной дорожки между ул. Космонавтов и ул. Гидростроителей.

- «Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений» выполнены работы по сносу 44 брошенных полуразрушенных ПД и ПДУ.

МО «Поселок Светлый».

В рамках мероприятий:

- «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» произведен демонтаж светильников с ртутными лампами в количестве 17 шт., произведен монтаж светильников светодиодных в количестве 17 шт., проведена разводка по устройствам и подключение  кабелей.

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов» выполнена замена уличных светильников РКУ 250 по ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники.

Для реализации полномочий администрации по ул. Дружбы народов произведена замена уличного освещения.

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнено благоустройство дворовых территорий, а именно ремонт дворового подъезда с устройством металлических площадок (крышек) размером 1,4 м на 1,2 м, установленных на полках водоприемного ж/б лотка ливневой канализации.

МО «Поселок Алмазный».

В рамках мероприятий:

- «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» проведены работы, направленные на обеспечение функционирования СБО-900: заменена тепловая завеса, выполнен ремонт системы освещения, приобретены насосы Grundfos.

Выполнены работы по обследованию очистных сооружений СБО-900 с выдачей экспертного заключения о существующей технологии очистки показателей исходных стоков и оптимизации технологического процесса очистки стоков и определению стоимости реконструкции сооружений для достижения показателей ПДК.

- «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения» выполнены работы по ремонту уличного освещения в п. Алмазном (ул. Молодежная, ул. Маршака, ул. Дражная, ул. Октябрьская, ул. Горького, ул. Клубная, ул. Байкалова, ул. Строда). Также были приобретены уличных светодиодных светильников (60 штук).

- «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» выполнены работы по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу, расположенного по ул. Речной.

МО «Ботуобуйинский наслег»

В рамках мероприятий:

- «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям 15 участков нового квартала ИЖС в с. Тас-Юрях.

Проведены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение нового квартала – II очередь на 23 участка». Выполнено строительство двухцепной ВЛ. Проведена установка реклоузера 10 кВ. Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 0,38кВ, завершено строительство ВЛ и протяжка кабеля.

Разработан ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях» с водозабором из русла р. Тас-Юрях (включая насосную станцию 1-го подъема)

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»

В рамках мероприятий:

- «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям напряжением 6 кВ водоочистной станции мощностью 30 кВт.

Продолжается разработка ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар» с водозабором из русла р. Вилюй (включая насосную станцию 1-го подъема) производительностью не менее 15 м3/сут.

Проведены работы по археологическому обследованию участка для строительства водозаборных сооружений, также подготовлена площадка под установку новой насосной станции.

- «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» выполнен ремонт ВЛ-6 кВ с заменой трех деревянных опор, с подключением к трансформаторной подстанции и сельской системе электроснабжения.

Проведен ремонт резервного источника электроснабжения ДЭС 400 кВт/500кВа.

Ежегодно проводится обслуживание водоочистного сооружения так как несоблюдение условий эксплуатации и несвоевременного технического обслуживания может вызвать проблемы с ухудшение качества очистки воды, выхода из строя оборудования в линии очистки, что в конечном итоге при эксплуатации неисправного оборудования приведет к ощутимым дополнительным финансовым затратам. Мероприятия исполнены в полном объеме.

Ведется работа по исполнению намеченных планов по модернизации котельной в с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД. На текущий момент в рамках данного мероприятия уже учтены такие работы как:

- выполнен ремонт вантовых оттяжек дымовых труб;

- приобретена щековая дробилка (РЕ 250Х400);

- смена котлов КВм-1,25 МВт с топкой механической ТШПм 1,45 МВт.

МО «Чуонинский наслег»

В рамках мероприятий:

- «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» выполнен ремонт аварийных трубопроводов теплоснабжения по ул. Озерной и ул. Тепличной в с. Арылах протяженностью 540 м.

В настоящее время одной из важнейших проблем социально-экономического развития Мирнинского района является неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры. Значительный износ системы отмечается по всем основным направлениям: водоснабжению, электрификации, теплоснабжению, водоотведению.

Нерешенность проблемы сбережения энергоресурсов и воды, требующихся для его производства, влечет за собой негативные явления, неблагоприятно сказывающиеся как на отрасли, так и на потребителе. Одно из них - рост тарифов. Одной из существенных причин роста тарифов являются потери при транспортировке ресурсов, возникающие главным образом, вследствие устаревшего и изношенного оборудования.

Система инженерных коммуникаций должна соответствовать всем требованиям безопасности, а также обеспечивать эффективную и бережную доставку коммунальных услуг потребителям.

Нехватка денежных средств в местных бюджетах поселений Мирнинского района не позволяет в полном объеме провести мероприятия по благоустройству, ремонту, строительству и реконструкции инженерной инфраструктуры.

Несмотря на ежегодные масштабные финансовые вложения из бюджетов разного уровня, вопрос комфортного пространства для жизнедеятельности граждан остается актуальным.

На предстоящий период следует продолжить работу по реализации выработанных направлений, а также при планировании мероприятий учитывать возможность усовершенствования технологий, позволяющих повысить качество оказываемых услуг.

  - Характеристика имеющейся проблемы

# Система теплоснабжения.

# Основными поставщиками коммунальных услуг на территории Мирнинского района являются ООО «ПТВС», ВФ АО «Теплоэнергосервис», МУП «Коммунальщик», ПАО «Якутскэнерго».

На территории района функционирует 33 котельные, в т.ч. 9 котельных ведомственной принадлежности ВФ АО «Теплоэнергосервис», 17 - АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «ПТВС», 1 - ПАО «Якутскэнерго», 6 котельных находятся в муниципальной собственности поселений. Общая протяженность тепловых сетей составляет 442,514 км. Часть участков магистральных трубопроводов смонтирована в городских коллекторах. В населенных пунктах, где не предусмотрена прокладка городских коллекторов, внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения выполнены наземно на опорах по кольцевой схеме. Основная конструкция теплоизоляционного слоя магистральных трубопроводов – минеральная вата в виде прошивных матов, требующая замены, покровный слой – стеклоткань (50%), сталь тонколистовая оцинкованная (50%). На некоторых участках покрывной слой нарушен, что приводит к увлажнению теплоизоляционного слоя, ухудшению изоляционных свойств и коррозии наружных поверхностей трубопроводов. Велик износ тепловых сетей, вследствие чего возникают аварии и утечки, что приводит к тепловым потерям. В индивидуальной жилой застройке преобладает печное отопление.

Для повышения эффективности и надежности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования котельных и тепловых сетей, а также строительство новых сетей для обеспечения тепловой энергией планируемых объектов капитального строительства.

Система водоснабжения и водоотведения.

В населенных пунктах для водоснабжения потребителей используются поверхностные источники водоснабжения – 7 объектов водозабора, МО «Ботуобуйинский наслег» р. Тас-Юрях, р. Большая Ботуобия, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» р. Вилюй.

Протяженность водопроводных сетей составляет 244,435 км, канализационных – 137,119 км.

Горячее водоснабжение отсутствует в МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег».

Индивидуальные жилые строения (ИЖС) обеспечиваются привозной водой. Завоз воды осуществляется автоцистернами (автоводовозами).

# Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей Мирнинского района необходимо выполнить:

- внедрение в технологические процессы новых установок, облегчающих приготовление воды надлежащего качества и улучающих качество поставляемой потребителю воды;

- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;

- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов и территорий;

- ввод в эксплуатацию модульных водоочистных станций в сельских поселениях.

# Централизованная система водоотведения действует на территории МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Чернышевский», МО «Поселок Светлый».

# Сточные воды от жилой застройки, производственных объектов, зданий социально-культурного и административного назначения транспортируются на канализационные насосные станции (КНС) и далее на канализационные очистные сооружения (КОС).

# Кроме централизованной системы канализации в данных населенных пунктах существуют участки сетей, не связанные с общей системой канализации и направляющие стоки в септики (вывозная канализация).

# В МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» централизованная система водоотведения отсутствует.

# Анализ существующего состояния системы водоотведения показывает наличие следующих ее особенностей:

# – отсутствие централизованной системы водоотведения в сельских поселениях Мирнинского района и в индивидуальной жилой застройке;

# – значительный износ сетей канализации.

# Для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения населенных пунктов необходимо выполнить:

# – строительство и реконструкцию действующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа, создания условий для подключения к системе централизованного водоотведения новых объектов.

# Система электроснабжения.

# Генерирующими энергоисточниками в Мирнинском районе являются «Каскад Вилюйских ГЭС» ПАО «Якутскэнерго», Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (Мирнинская ГРЭС).

# Магистральные линии электропередачи 110, 220 кВ района выполнены протяженными радиальными линиями.

# Система электроснабжения централизованная и в целом находится в неудовлетворительном состоянии. Часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарела, износ некоторого оборудования превышает нормативный срок эксплуатации, линии электропередач в основном имеют деревянное исполнение.

# Также, важной проблемой является наличие бесхозяйных сетей, отсутствие технической документации на эти сети.

# С целью снижения уровня потерь, предотвращения аварийных отключений и ограничений электроснабжения предлагаются следующие основные преобразования:

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей, трансформаторных подстанций, диспетчерских служб;

- совершенствование работы по уличному освещению с применением энергосберегающих светильников;

- применение приборов учета потребляемой электроэнергии более высокого класса точности;

- передача электросетевого хозяйства в собственность энергоснабжающих организаций.

# Газификация.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации объектов социальной сферы и т.д.

Газоснабжение промышленных и коммунальных объектов Мирнинского района осуществляется со Среднеботуобинского газонефтеконденсатного месторождения. Природный газ подается потребителям по однониточному магистральному газопроводу Тас-Юрях - Мирный - Айхал диаметром 530 мм, протяженностью 688,7 км.

Предприятиями, осуществляющими добычу и подготовку природного газа, транспортировку, распределение и реализацию природного газа в Мирнинском районе, являются АО «АЛРОСА-Газ», ООО «АЙХАЛТРАНСГАЗ».

При существующем положении природный газ является наиболее выгодным видом топлива. В первую очередь он обеспечивает надежность и энергобезопасность жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологичным видом топлива, что позволяет повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Газификация населенных пунктов Мирнинского района имеет большое социальное значение, так как существенно повысит качество проживания сельского населения и улучшит экологическую обстановку.

Несмотря на принимаемые в последние годы меры, для Мирнинского района по-прежнему актуальным остается вопрос перевода потребителей на природный газ.

Основными потребителями природного газа в районе являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса. Развитие отрасли в районе напрямую связано с обеспечением природным газом населения.

# Благоустройство территорий.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание территорий Мирнинского района.

Благоустройству мест захоронения и прилегающих территорий кладбищ поселений Мирнинского района необходимо уделить большое внимание, так как на протяжении многих лет денежные средства на благоустройство кладбищ выделялись по минимуму.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и заброшенные зоны в черте поселения.

В большинстве дворов отсутствуют или пришли в негодность проезды и тротуары, отсутствует необходимый минимальный набор малых архитектурных форм, не обустроены площадки, отсутствуют парковки для автомобилей. Уход за внутридомовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Важным моментом формирования комфортной среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, благоустройство площадей и т.п.), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, объектов физической культуры и спорта, мемориальных комплексов, обладающих исторической и культурной значимостью, иными памятными и отличительными признаками, имеющими особое значение для муниципального образования.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

В большинстве своем памятные места были созданы при строительстве поселений и к настоящему моменту не отвечают требованиям современности. Памятные места и скверы обветшали, бюджетных средств недостаточно для проведения ремонтно-восстановительных работ. Покрытие общественных пространств деформировано, мраморная и гранитная облицовка также находится в неудовлетворительном состоянии, малые архитектурные формы нуждаются в замене.

Значительная площадь городских тротуаров в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с климатическими условиями, происходит подмывание основание тротуаров, из-за чего деформируется покрытие тротуаров. Искривление поверхности тротуаров приводит к образованию луж, застою воды, что в свою очередь приводит в неудовлетворительное состояние тротуарного покрытия. Все это приводит к некомфортному передвижению жителей и гостей Мирнинского района, многочисленным жалобам и социальной напряженности. При проведении ремонтно-восстановительных работ планируется использовать современные материалы с обязательным устройством водоотводных лотков.

Большие нарекания вызывают и санитарное содержание общественных пространств, придомовых территорий многоквартирной жилой застройки. Несмотря на проведенную работу по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (КГО) на дворовых территориях многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета и бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) по-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, металлолома и промышленных отходов.

Необходимость проведения работ по изготовлению и установке мусорных ниш на территориях поселений обусловлена следующими факторами:

- мусорные ниши, находятся в неудовлетворительном состоянии (бетонные конструкции износились, деформировались);

- не соответствуют нормам безопасности;

- ухудшают архитектурный облик поселения.

На сегодняшний день согласно подготовленной документации мастер-плана по развитию г. Мирного, утвержденного решением сессии городского Совета от 19.01.2023 №V-5-1, в г. Мирном необходима реализация следующих объектов: строительство общественных зданий, модернизация улично-дорожной сети, модернизация общественных пространств.

При реализации данной Программы основное внимание будет уделено обустройству инженерных коммуникаций, благоустройству, освещенности улиц, дорог и площадей поселений, повышение качества содержания мест погребения.

Совершенствование, развитие городских и сельских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.

Для решения вышеуказанных вопросов необходимо использовать программный метод.

РАЗДЕЛ 2.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Цели и задачи программы

Обеспечение условий для комплексного развития территорий: благоустройство городской и сельской среды, системы коммунальной инфраструктуры, направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений.

Основные программные задачи:

- Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения поселений.

- Создание условий для повышения уровня уличного освещения, обеспечивающего безопасность автомобилистов и пешеходов.

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территорий, обеспечение и повышение комфорта условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

- Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений.

  - Общий порядок реализации программы

# В рамках установленных полномочий в процессе реализации Программы допускается финансирование следующих мероприятий на объектах поселений Мирнинского района:

- проведение проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;

- выполнение комплекса ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, работ по реставрации, реконструкции и модернизации;

- бетонирование, асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки, свободных от транспорта общего пользования;

- приобретение, изготовление, поставка и установка объектов, оборудования, техники, малых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходных материалов и оказание иных услуг;

- иных мероприятий, соответствующих целям и задачам Программы.

Задача 1. Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения поселений.

Мероприятие 1. Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ.

Данное мероприятие предусматривает строительство объектов инженерной инфраструктуры (кубовых, септиков, водоочистных станций, резервных источников питания и др.), технологическое присоединение абонентов к инженерным сетям, подготовку площадок под объекты (включающую снос (демонтаж) существующих зданий и сооружений, попадающих в зону строительства, а также освобождение земельных участков от строений и препятствий для обеспечения беспрепятственного проведения строительно-монтажных работ), а также разработку и актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Финансирование осуществляется одним из способов:

1. в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением районной Администрации  от 29.10.2019 № 1539, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.2015 № III-№12-16.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

- в соответствии с Порядком формирования и реализации Инвестиционной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденного решением сессии районного Совета депутатов от 23.11. 2016 III-№20-12, Положением об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 15.02.2017      № 0213.

Финансирование расходов по объектам Инвестиционной программы за счет средств бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я), в том числе поступающих в бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) иных источников, осуществляется через лицевые счета заказчиков.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

Мероприятие 2. Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния.

Мероприятия предусматривают повышение технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, а также их содержание и обслуживание, в том числе поддержание в исправном состоянии, выполнение комплекса работ по техническому уходу, предупреждению и устранению неисправностей, обеспечению сохранности и работоспособности оборудования, сетей и сооружений, входящих в состав указанных систем.

Финансирование осуществляется в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением районной Администрации 9 от 29.10.2019 № 153, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.2015 № III-№12-16.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

# Мероприятие 3. Приобретение и монтаж объектов, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов.

# Мероприятия предусматривают повышение технологической эффективности, надежности и безопасности функционирования и развития объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

# Финансирование осуществляется в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной Постановлением районной Администрации от 29.10.2019 № 1539, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.20 № III-№12-16 15.

# Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

# Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

# Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

# Задача 2. Создание условий для повышения уровня уличного освещения, обеспечивающего безопасность автомобилистов и пешеходов.

Мероприятие 1. Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения.

Мероприятие предусматривает внедрение энергосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, а также искусственного увеличения оптической видимости на улице в тёмное время суток.

Финансирование осуществляется в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением районной Администрации от 29.10.2019 № 1539, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.2015 № III-№12-16.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

Задача 3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территорий, обеспечение и повышение комфорта условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального образования.

Мероприятие 1.  Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ:

- предоставление мер финансовой поддержки для УК и ТСЖ на цели капитального ремонта придомовых территорий;

- обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в т.ч. приобретение контейнеров, мусорных урн;

- обустройство детских игровых, спортивных площадок в т.ч. для маломобильных групп населения;

- работы по текущему обслуживанию и содержанию муниципальной собственности;

- выполнение работ по санитарной очистке территорий поселений Мирнинского района (экологический десант);

- прочие мероприятия по благоустройству.

Данное мероприятие предусматривает совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния направленных на развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Финансирование осуществляется в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением районной Администрации от 29.10.2019 № 1539, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.2015 № III-№12-16.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

Задача 4. Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений Мирнинского района.

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения.

Данное мероприятие предусматривает:

- устройство ограждения;

- устройство аллей и дорожек;

- ремонт дорог;

- расширение мест захоронения.

Финансирование осуществляется в виде передачи иных межбюджетных трансфертов поселениям района в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением районной Администрации от 29.10.2019 № 1539, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) бюджетам городских и сельских поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным  решением сессии районного Совета депутатов от 24.06.2015 № III-№12-16.

Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Исполнители мероприятия: органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я), финансовое управление Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я).

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и

благоустройства территорий поселений Мирнинского района»                              рублей

| РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028г. |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | Всего | 51 603 805,32 | 37 047 087,43 | 202 615 934,93 | 21 648 714,99 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 51 603 805,32 | 27 269 488,15 | 202 615 934,93 | 21 648 714,99 | - |
|  |  | Другие источники | - | 9 777 599,28 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния | Всего | 33 061 615,06 | 6 897 564,45 | 3 080 798,13 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 33 061 615,06 | 6 897 564,45 | 3 080 798,13 | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 3 | Приобретение и монтаж объектов, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе оборудования и материалов | Всего | 1 172 698,00 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 172 698,00 | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения | Всего | 3 387 124,66 | 2 225 551,22 | 2 788 882,33 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 387 124,66 | 2 225 551,22 | 2 788 882,33 | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | Всего | 72 185 887,41 | 59 098 614,48 | 28 617 141,60 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 71 485 887,41 | 59 098 614,48 | 28 617 141,60 | - | - |
|  |  | Другие источники | 700 000,00 | - | - | - | - |
| 6 | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения | Всего | 2 256 321,77 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 256 321,77 | - | - | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 163 667 452,22 | 105 268 817,58 | 237 102 756,99 | 21 648 714,99 | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 162 967 452,22 | 95 491 218,30 | 237 102 756,99 | 21 648 714,99 | - |
|  |  | Другие источники | 700 000,00 | 9 777 599,28 | - | - | - |

| Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным поселениями контрактам/договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным поселениями контрактам/договорам | Всего | 57 733 630,10 | 23 374 411,82 | 16 657 372,27 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 57 733 630,10 | 23 374 411,82 | 16 657 372,27 | - | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - | - |

| Справочно к разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Источник |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | 120 350,00 | - | - | - | - | Бюджет поселений |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния | 1 020 872,61 | 276 942,92 | - | - | - | Бюджет поселений |
| 3 | Приобретение и монтаж объектов, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе оборудования и материалов | - | - | - | - | - | Бюджет поселений |
| 4 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения | 97 807,28 | - | - | - | - | Бюджет поселений |
| 5 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | 77 265 626,27 | 93 648 202,28 | 2 852 665,73 | - | - | Бюджет поселений, РФ, РС (Я), АК "АЛРОСА" (ПАО), население |
| 6 | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения | - | - | - | - | - | Бюджет поселений |
|  | ИТОГО: | 78 504 656,16 | 93 925 145,20 | 2 852 665,73 | - | - |  |

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень целевых индикаторов программы

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

# и благоустройства территорий поселений Мирнинского района»

| № п/п | Наименование Индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора | Планируемое значение индикатора по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов) | шт. | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | 33 | 66 | 55 | 33 | 0 | 99 |
| 4 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+Сг | С - общее количество введенных объектов за отчетный год; Ст - количество введенных объектов теплоснабжения; Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения; Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения; Сг - количество введенных объектов газоснабжения. | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов) | км | Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг | Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация). | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 3 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) *100 | Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству; МБ - количество муниципальных образований, в которых проведены мероприятия по благоустройству; К - количество муниципальных образований всего. | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 4 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 5 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Отчетные данные МКУ «КСУ» |