ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2028 годы» за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Основным планируемым результатом муниципальной программы является сокращение непригодного для проживания, признанного аварийным жилищного фонда на территории поселений Мирнинского района.

Программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

- строительство многоквартирных домов;

- приобретение жилых помещений;

- выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе проведение независимой оценки;

- снос домов, в том числе разработка проектов на снос;

- обследование технического состояния жилых домов.

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством выделения средств из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Мирнинского района. Объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой на 2025 год, составил 9 495 418,47 руб., которые в полном объеме выделены ГП «Поселок Чернышевский». Данные средства запланированы для обеспечения расселения аварийных домов, включенных в муниципальную программу городского поселения «Оптимизация жилищного фонда ГП «Поселок Чернышевский» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025-2028 годы», из них:

- На выплату возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе проведение независимой оценки выделено 5 456 081,38 руб., для расселения следующих жилых помещений:

  - п. Чернышевский, кв-л ВНИМС, д. 3, кв. 1 – запланировано 2 101 279,68 руб., освоено 321 752,00 руб. (оплата произведена согласно отчету специализированной оценочной организации об оценке размера возмещения за изымаемое аварийное жилое помещение), экономия составила 1 779 527,68 руб.;

  - п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 8 кв. 15 – запланировано 1 833 185,38 руб., не освоено ввиду отказа собственника жилого помещения от переселения из аварийного дома;

  - п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 15, кв. 5 – запланировано          1 521 616,35 руб., не освоено ввиду разногласий сторон о размере возмещения, в связи с чем, собственник жилого помещения изменил решение по способу переселения с выплаты возмещения на предоставление жилого помещения.

Таким образом, из 5 134 329,38 руб., предусмотренных на реализацию мероприятия, освоено 321 752,00 руб. (5,9%). Остаток 5 134 329,38 руб., в т.ч. 1 779 527,68 руб. – экономия, 3 354 801,73 руб. – неосвоенные средства.

- На приобретение жилых помещений выделено 3 724 337,09 руб. для расселения следующих жилых помещений:

  - п. Чернышевский, кв-л ВНИМС, д. 3, кв. 10 – запланировано 2 525 158,51 руб., освоено 1 067 834,00 руб., экономия, образовавшаяся по результатам проведенного аукциона – 1 457 324,51 руб.;

  - п. Чернышевский, кв-л Энтузиастов, д. 8, кв. 8 – запланировано          1 199 178,58 руб., освоено 572 125,00 руб., экономия 627 053,58 руб.

Также, заключен контракт на приобретение жилого помещения для переселения гражданина по адресу п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 15, кв. 5 (ввиду изменения способа переселения с выплаты возмещения на предоставление жилого помещения) – на сумму 700 000,00 руб. В связи с несоответствием жилого помещения техническому заданию, контракт расторгнут 25.12.2025.

Таким образом, из 3 724 337,09 руб., предусмотренных на реализацию мероприятия, освоено 1 639 959,00 руб. (44,03%). Остаток 2 084 378,09 руб.

- На обследование технического состояния жилых домов – 315 000,00 руб. для обследования жилых домов в целях их дальнейшего признания аварийными и подлежащими сносу. Средства освоены в полном объеме, обеспечено обследование 10 объектов жилищного фонда.

В целом по программе за 2025 год освоено 2 276 711,00 руб., что составляет 23,98 % от общего объема средств, предусмотренных программой.

Для своевременного и полного освоения выделенных средств, с администрацией ГП «Поселок Чернышевский» проводились рабочие совещания, в т.ч. выездные, в рамках которых были предложены варианты перераспределения и/или возврата неиспользованных (сэкономленных) средств. Соответствующее предложения направлены в адрес Администрации ГП «Поселок Чернышевский» от 31.07.2025 № 4921, от 06.10.2025 № 6187, от 05.11.2025 № 6884.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление районной Администрации от 31.03.2025 № 536 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий, перечня мероприятий, плановых значений целевых индикаторов программы согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». |
| 2 | Постановление районной Администрации от 02.07.2025 № 1139 | Изменение объемов финансирования, плановых значений показателей, плана мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», согласно постановлению Правительства РС(Я) от 21.05.2018 № 68 «О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы». |
| 3 | Постановление районной Администрации от 31.07.2025 № 1305 | Дополнение перечня мероприятий программы мероприятием «Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения у граждан, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» и уточнение финансирования по мероприятиям без изменения общего финансирования по программе. |
| 4 | Постановление районной Администрации от 18.08.2025 № 1379 | Продление срока реализации муниципальной программы, корректировка перечня мероприятий. |
| 5 | Постановление районной Администрации от 20.10.2025 № 1769 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий и перечня мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». |
| 6 | Постановление районной Администрации от 31.10.2025 № 1840 | Изменение формулировки в постановлении районной Администрации от 20.10.2025 № 1769 о продлении срока реализации программы. |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2028 годы»

за 2025 год

рублей

| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | факт | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе проведение независимой оценки | Всего: | 5 456 081,38 | 321 752,00 | 5 134 329,38 | 0,00 | - |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 5 456 081,38 | 321 752,00 | 5 134 329,38 | 0,00 |  |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты ГП "Поселок Чернышевский" на выплату собственникам жилых помещений возмещения за жилые помещения по адресам: поселок Чернышевский, квартал ВНИМС, д.3, поселок Чернышевский, квартал Энтузиастов, д.8, поселок Чернышевский, квартал Энтузиастов, д.15 | Всего: | 5 456 081,38 | 321 752,00 | 5 134 329,38 | 0,00 | Запланировано расселение жилых помещений: 1. п. Чернышевский, кв-л Внимс, д. 3, кв. 1 – запланировано 2 101 279,68 руб., освоено 321 752,00 руб. экономия 1 779 527,68 руб.; 2. п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 8 кв. 15 – запланировано 1 833 185,38 руб., освоение отсутствует, ввиду не достигнутого согласия сторон с размером выплаты и необходимостью урегулирования вопроса в судебном порядке; 3. п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 15, кв. 5 – запланировано 1 521 616,35 руб., освоение отсутствует, ввиду не достигнутого согласия сторон с размером выплаты и необходимостью урегулирования вопроса в судебном порядке. |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 5 456 081,38 | 321 752,00 | 5 134 329,38 | 0,00 |  |
| 2 | Приобретение жилых помещений | Всего: | 3 724 337,09 | 1 639 959,00 | 2 084 378,09 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 3 724 337,09 | 1 639 959,00 | 2 084 378,09 | 0,00 |  |
| 2.1. | Иные межбюджетные трансферты ГП "Поселок Чернышевский" на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного муниципального жилищного фонда по адресам: поселок Чернышевский, квартал ВНИМС, д.3, поселок Чернышевский, квартал Энтузиастов, д.8, поселок Чернышевский, квартал Энтузиастов, д.15 | Всего: | 3 724 337,09 | 1 639 959,00 | 2 084 378,09 | 0,00 | Запланировано расселение жилых помещений: 1. п. Чернышевский, кв-л Внимс, д. 3, кв. 10 – запланировано 2 525 158,51 руб., освоено 1 067 834,00 руб. экономия 1 457 324,51 руб.; 2. п. Чернышевский, кв-л Энтузиастов, д. 8, кв. 8 – запланировано 1 199 178,58 руб., освоено 572 125,00 руб. экономия 627 053,58 руб. 2 084 378,09 руб. 3. п. Чернышевский, кв. Энтузиастов, д. 15, кв. 5 – в связи с изменением собственником жилого помещения способа переселения с выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения на предоставления жилого помещения, проведены торговые процедуры на приобретение жилого помещения на сумму 700 000,00 руб. При осмотре квартиры установлено несоответствие параметров, отражённых в техническом задании. Муниципальный контракт расторгнут 25.12.2025 по соглашению сторон. |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 3 724 337,09 | 1 639 959,00 | 2 084 378,09 | 0,00 |  |
| 3 | Обследование технического состояния жилых домов | Всего: | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Иные межбюджетные трансферты ГП "Поселок Чернышевский" на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния многоквартирных домов | Всего: | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  | Всего: | 9 495 418,47 | 2 276 711,00 | 7 218 707,47 | 0,00 | - |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» | 9 495 418,47 | 2 276 711,00 | 7 218 707,47 | 0,00 |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________________            ________________ /___________________________/

(должность)                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы

за счет внебюджетных средств

рублей

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План* | Факт** |  |
| 1 | Строительство многоквартирных домов в т.ч. приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 0,00 | 0,00 | *Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (в ред. постановления Правительства РС(Я) от 11.07.2025 № 283) **сумма по заключенным государственным контрактам |
| 2 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками по РАП | 0,00 | 18 745 204,80 |  |
| 3 | Выплата возмещения за изымаемое жилое помещение | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 18 745 204,80 |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Объем расселенной площади | м2 | 253,4 | 160,8 | Неисполнение в связи с неурегулированным способом реализации гражданами жилищных прав. |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | 5 | 3 |  |
| 3 | Количество снесенных домов | ед. | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество публикаций в СМИ о Программе | ед. | 7 | 8 | В расчет приняты в т.ч. публикации, размещенные в средствах массовой информации муниципальными образованиями поселений, фактически являющимися исполнителями Программы |

Справочно к разделу 4:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Объем расселённой площади | м2 | 0,00 | 136,3 | Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» за 2025 год. (В сентябре 2025 года, на основании требования Прокуратуры г. Мирного, приобретено 4 квартиры на вторичном рынке в г.Якутск для граждан с. Арылах). |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | 0,00 | 7 |  |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем расселенной площади | м2 | - | - | НПА о выводе МКД из жилищного фонда | Информация МО поселений |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | - | - | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 3 | Количество снесенных домов | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 4 | Количество публикаций в СМИ о программе | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Информация поселений о ходе реализации мероприятий для формирования публикаций |

# Заместитель Главы Администрации района

# по строительству и ЖКХ    	 	                             ________________           	С.В. Корнилов

# (подпись)

# Координатор:                                                                 ________________                    А.О. Лосев

# (подпись)

Исполнитель: МКУ «КСУ», Давыдова М.А.

телефон: 4-69-60

Публикации в СМИ

- Реализация государственной программы переселения в Мирнинском районе

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29331

- Гражданам, проживающим в аварийном жилье

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29388

- Нововведения в Жилищном Кодексе Российской Федерации

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29427

- Вниманию граждан, проживающих в аварийном жилье

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29546

- Про аварийное жилье

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29838

- Актуальная информация о программе переселения

https://t.me/admaykhal/13542

- О строительстве МКД в Мирном.

https://t.me/adm_mirny/15109

- Мирный ищет застройщиков

https://t.me/almaznyikrai/15064