**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2021 год включала в себя 5 мероприятий на общую сумму **1 583 176, 38 рублей,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - **765 400, 82**  рублей.

В рамках МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» в 2021 году были запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

1. Корректировка/разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий (разработка (внесение изменений, корректировка) генеральных планов территорий МО Мирнинский район» и черт населенных пунктов МО «Мирнинский район», а так же для проведения работ, необходимых для внесения изменений в ЕГРН, в части изменения границ населенных пунктов) на общую сумму **669 280,82** рублей, а именно:

1.1. выполнение комплексных работ для постановки на кадастровый учет территориальных зон МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» – **241 252,82 рублей**.

В ходе проведения аукциона контракт был заключен с ООО «АРХИТЕКТИНВЕСТ» (г.Санкт-Петербург) на сумму **119 940,06 рублей** со сроком исполнения 30.11 2021 г. Заказчиком выполнены землеустроительные работы и не выполнены кадастровые работы и услуги необходимые для внесения в ЕГРН данных по территориальным зонам МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег». Заключенный Контракт будет оплачен в 2022 году при выполнении Подрядчиком работ в полном объеме.

1.2. разработка проектов документов в области градостроительной деятельности направленных на совершенствование системы управления МО «Чуонинский наслег», п.Заря – **428 028,00 рублей**.

Проектные работы выполнялись с запозданием и контракт стал переходящим на 2021 год. Приняты 1,2,3, 4 этапы работ. Получены генеральные планы, правила землепользования и застройки МО «Чуонинский наслег» и п.Заря, ортофотопланы и геодезические съемки территорий.

Градостроительная документация и документация по зонированию территорий на МО «Чуонинский наслег» утверждена решением сессии РСД от 17.11.2021 г. IV- №28-7.

Документация на п.Заря будет утверждена представительным органом дополнительно после согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Подрядчику ООО «КОРПУС» (г.Новосибирск) в 2021 году оплачено **428 028,00 рублей**.

1.3. Корректировка, разработка проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег» - **5 500 000,00 рублей.**

В июле 2021 года УАиГ были собраны коммерческие предложения на разработку градостроительной документации МО «Ботуобуйинский наслег», подготовлено и согласовано техническое задание, установлены критерии отбора подрядных организаций. В установленном порядке документы были направлены в контрактную службу Администрации района на проведение конкурса. На заседании межведомственной комиссии по эффективности муниципальных закупок протокол от 30.07.2021 года была установлена невозможность проведения конкурсных процедур на переходящий контракт в связи с длительностью выполнения вышеуказанных работ и рекомендовано пересмотреть порядок и суммы финансирования этапов работ и уточнить финансирование на ближайшей сессии Мирнинского районного Совета депутатов в ноябре 2021 года. Выполнение работ по разработке градостроительной документации согласно технического задания были разделены на 3 этапа:

1) сбор исходных данных, анализ об объектах градостроительной деятельности. Выполнение работ по созданию аэрофотопланов, а также инженерно-геодезические изыскания территории с. Тас-Юрях;

2) подготовка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Ботуобуйинский наслег» и с. Тас-Юрях;

3) подготовка проекта планировки и межевания территории с. Тас-Юрях.

Так как инженерно-геодезические изыскания территории с. Тас-Юрях (выполнение топографической съемки территории всего муниципального образования) нужно было проводить в благоприятный период с отсутствием снежного покрова, то первый этап работ может быть выполнен и оплачен только в июне месяце 2022 года. Поэтому было принято решение о переносе мероприятия на 2022 год.

2. Проведение организационно – технических мероприятий по реализации полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности - **817 775,56 рублей.**

Полномочия по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности исполняются в полном объеме, заключен трудовой договор, оплата произведена полностью.

3. Проведение мероприятий по контролю за распространением наружной рекламы, в том числе демонтаж рекламных конструкций, хранение и т.п. – **96 120, 00 рублей.**

На работу по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкцийв 2021 годубыл проведен аукцион, который был признан не состоявшимся (отсутствие заявок). Данные работы планируется повторно провести в 2022 году с увеличением финансирования.

Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов суммы финансирования и количество мероприятий муниципальной программы в течение года редактировались.

**Раздел 2.**

**Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление Главы района от 18.01.2021 г. № 0051 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.11.2020 г. IV-№18-6 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Корректировка финансирования. |
| 2. | Постановление Главы района от 02.04.2021 г. № 0507 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 11.03.2021 г. IV-№20-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 г. IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Корректировка финансирования. |
| 3. | Постановление Главы района от 29.04.2021 г.№ 0686 | В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 13.03.2006 Г. № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».Корректировка перечня мероприятий и ресурсного обеспечения МП. |
| 4. | Постановление Главы района от 07.07.2021 г.№ 1038 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 г. IV-№24-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020г. IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Корректировка финансирования. |
| 5. | Постановление Главы района от 15.11.2021 г. № 1634 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 04.10.2021 г. IV-№27-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020г. IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на основании постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).Корректировка финансирования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  «Градостроительное планирование н развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы» за 2021 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** |
| 1. | **Мероприятие 1.** Разработка (корректировка) документации в области градостроительной деятельности, материалов для их разработки и реализации, направленных на совершенствование системы управления развитием муниципальных образований Мирнинского района Республики (Саха) Якутия | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **669 280,82** | **428 028,00** | **241 252,82** | **119 940,06** |  |
| 1.1. | Корректировка/разработка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорийц в том числе: | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **669 280,82** | **428 028,00** | **241 252,82** | **119 940,06** |  |
| 1.1.1. | Выполнение комплексных работ для постановки на кадастровый учет территориальных зон МО "Чуонинский наслег", МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 241 252,82 | 0,00 | 241 252,82 | 119 940,06 | Муниципальный контракт заключен на сумму 119 940.06 руб. Экономия после проведения аукциона 121 312,76 рублей. По результатам регистрации документов в Росреестре в 2021 г. выявлены замечания. Подрядчику документация направлена на доработку. |
| 1.1.2. | Разработка проектов документов в области градостроительной деятельности, направленных на совершествование системы управления развитием МО "Чуонинский наслег", п.Заря | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 428 028,00 | 428 028,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Корректировка , разработка проектов документов документации направленных на совершенствование системы управления развитием МО "Ботуобуинский наслег" | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | **Мероприятие 2**. Обеспечение реализации отдельных полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности. Проведение организационно - технических мероприятий по реализации отдельных полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности. | **Другие источники** | 817 775,56 | 817 775,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий по контролю за распространением наружной рекламы, в том числе демонтаж рекламных конструкций, хранение и т.п.(Выполнение работ по демонтажу незаконное установленных рекламных конструкций с привлечением специальной техники и рабочих) | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 96 120,00 | 0,00 | 96 120,00 | 0,00 | На работу по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкцийв 2021 годубыл проведен аукцион, который был признан не состоявшимся (отсутствие заявок). Данные работы планируется повторно провести в 2022 году с увеличение финансирования. |
|  | ИТОГО по программе | **Всего** | **1 583 176,38** | **1 245 803,56** | **337 372,82** | **119 940,06** |  |
|  |  | **Другие источники** | 817 775,56 | 817 775,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 765 400,82 | 428 028,00 | 337 372,82 | 119 940,06 |  |

**Раздел 4.**

**Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** |  | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Осуществление градостроительной политики в области планирования развития территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства |  | % | 55 |  | 55 |  |
| 1.2 | Количество разработанной и/или актуализированной градостроительной документации (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания и т.д.) |  | Ед. | 0/2 |  | 2/0 | Приняты проектные работы 4 этапа по МО «Чуонинский наслег» и п.Заря разрабатываемые с 2019 года. / В июле 2021 года УАиГ были собраны коммерческие предложения на разработку градостроительной документации МО «Ботуобуйинский наслег», подготовлено и согласовано техническое задание, установлены критерии отбора подрядных организаций. В установленном порядке документы были направлены в контрактную службу Администрации района на проведение конкурса. На заседании межведомственной комиссии по эффективности муниципальных закупок протокол от 30.07.2021 года была установлена невозможность проведения конкурсных процедур на переходящий контракт в связи с длительностью выполнения вышеуказанных работ и рекомендовано пересмотреть порядок и суммы финансирования этапов работ и уточнить финансирование на ближайшей сессии Мирнинского районного Совета депутатов в ноябре 2021 года. Работы по проектированию перенесены на 2022 год. |
| 1.3 | Количество разработанных и/или актуализированных схем и программ по развитию территории сельских поселений (схемы тепло-водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктуры и т.д.) |  | Ед. | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Количество поселений Мирнинского района, которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов |  | Ед. | 0/0 |  | 2/0 | Приняты проектные работы 4 этапа по МО «Чуонинский наслег» и п.Заря разрабатываемые с 2019 года. |
| 1.5 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных в рамках муниципальной программы. |  | Ед. | 2 |  | 2 |  |
| 1.6 | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений, схем земельных участков, проектных предложений размещения земельных участков, согласованных проектов планировки и межевания территории, в том числе для линейных объектов (нарастающим итогом) |  | Ед. | 141 |  | 152 | Подано больше заявлений на подготовку градостроительных планов земельных участков. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по усовершенствованию и развитию комплексной информационной системы градостроительной деятельности МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля загруженных архивных данных в информационную систему |  | % | 58 |  | 58 |  |
| 2.2 | Количество подготовленной разрешительной документации, в том числе на основе загруженной в ИСОГД информации о состоянии территорий Мирнинского района (нарастающим итогом). |  | Ед. | 30 |  | 30 |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по контролю за распространением наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество демонтированных рекламных конструкций |  | Шт. | 7 |  | 0 | На работу по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкцийв 2021 годубыл проведен аукцион, который был признан не состоявшимся (отсутствие заявок). Данные работы планируется повторно провести в 2022 году с увеличением финансирования. |

***Справочно:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед. изм-я** | **Планируемое значение индикатора (по данным поселений)** | |
| **план** | **факт** |
| 1. | Количество поселений, разработавших программы комплексного развития социальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 1 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| **№№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства | % | (Ах100/ГП+  Бх100/ПЗЗ+  Вх100/ПпиМ+  Гх100/СТВС+  Дх100/ПКР КИ+  Их100/ПКР СИ+  Кх100/ТО)/10  (7х100/10+7х100/10+8х100/10+8х100/9+8х100/9+8х100/9+7х100/11)/10=(70+70+80+88+88+88+64)/10=54,8 (до целых 55 %) | А-количество актуальных документов территориального планирования  ГП- количество поселений, обеспеченных генеральными планами  Б-количество актуальных документов градостроительного зонирования  ПЗЗ-количество поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки  В- количество актуальных документов по планировке территорий  ПП иМ- общее количество разработанных проектов планировки и межевания территорий  Г-количество актуальных схем тепло-водоснабжения поселений  СТВС-количество поселений, обеспеченных схемами тепло-водоснабжения  Д-количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  ПКР КИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  И-количество актуальных программ комплексного развития социальной сферы  ПКР СИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития социальной сферы  К-количество поселениям, обеспеченных актуальными картографическими данными и топографическими съемками  ТО-общее количество поселений района | Внутренний реестр УаиГ | Данные по разработанным и актуализированным документам в области градостроительной деятельности |
| 2 | Количество разработанной и/или актуализированной градостроительной документации (документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания и т.д.) | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выполненным работам в рамках муниципальных контрактов |
| 3 | Количество разработанных и/или актуализированных схем и программ по развитию территории сельских поселений (схемы тепло-водоснабжения, программы комплексного развития коммунальной и социальной инфраструктуры и т.д.) | ед. | - | - |
| 4 | Количество поселений Мирнинского района, в которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов | ед. | - | - |
| 5 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных в рамках муниципальной программы. | ед. | - | - | Газеты, интернет и т.д. | Количественный |
| 6 | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений, схем земельных участков, проектных предложений размещения земельных участков, согласованных проектов планировки и межевания территории, в том числе для линейных объектов (нарастающим итогом) | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по подготовленным ГП, проектным предложениям схем земельных участков, ППиМ |
| 7 | Доля загруженных архивных данных в информационную систему | % | (Ах100/В ) х 100  (2748х100/473) х 100 = 58% | В - общее количество необходимой к загрузке архивной документации на бумажном носителе  А - количество загруженных архивных данных | Внутренний реестр УАиГ | Данные по инвентаризации архива УАиГ |
| 8 | Количество подготовленной разрешительной документации на основе загруженной информации о состоянии территорий Мирнинского района | ед. | - | - | Данные из ИСОГД | Данные по подготовленным разрешениям на строительство и ввод, уведомлениям о планируемом и законченном строительстве, уведомлениям о сносе и т.п. |