| Российская Федерация Республика Саха (Якутия) ### КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИРНИНСКИЙ РАЙОН |  | Россия Федерацията Саха Өрөспүүбүлүкэтэ «МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНА» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ХОНТУРУОЛЛУУР-СУОТТУУР ПАЛАТАТА |
| --- | --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

- Контрольно-счетная Палата муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на основании в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2021 год и распоряжением Председателя Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) от 20.08.2021 г. № 69, провела контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности (эффективности) использования средств местного бюджета направленных на реализацию муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» за 2019-2020 годы и оценка эффективности программных мероприятий за 2018-2020 годы».

Цели контрольного мероприятия:

-	оценка законности, результативности (эффективности и экономности) использования объектом контрольного мероприятия средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2018 – 2022 годы» в 2019 - 2020 годах:

-	оценка эффективности программных мероприятий за 2018-2020 годы.

Объект контрольного мероприятия:

- администрация муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

- муниципальное унитарное предприятие «Чароит».

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

- Общий объем проверенных средств за указанный период составил 12 418 718,00 руб., средства выделенные в 2019-2020 годах на реализацию муниципальной программы (в 2019 г. – 6 234 000,00 руб., в 2020 г. – 6 184 718,00 руб.).

- Выявлены нарушения федерального законодательства и нормативных правовых актов МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на общую сумму 885 311,93 руб. (из которых: 750 773,10 руб., нарушения в сфере закупок, а 134 538,83 руб., неправомерное использование бюджетных средств), в том числе, в части:

- нарушения порядка разработки и реализации муниципальных программ;

- нарушения при формировании отчетности о реализации муниципальных программ;

- нарушения при оценке эффективности муниципальных программ;

- нарушения уполномоченным органом местного самоуправления требований федерального законодательства и муниципальных правовых актов при осуществлении функций по организации регулярных перевозок;

- нарушения федерального законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (на общую сумму - 750 773,10 руб.);

- неправомерное использование средств (на общую сумму – 134 538,83 руб.).

- иные нарушения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Председателем Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) 19 октября 2021 года.