**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 2017-2021 годы»**

(наименование Программы)

**Этап расселения 2021 года.**

В отчете в обязательном порядке должны быть отражены следующие разделы:

**Раздел 1. Основные результаты**

В данном разделе приводятся сведения о результатах реализации программы за отчетный год с указанием количества утвержденных мероприятий по программе и фактически выполненных, информации о ходе и полноте их выполнения, т.е. указать сведения о:

- переселение до 31.12.2021 года из аварийного жилищного фонда с предоставлением жилых помещений соответствующих жилищному кодексу;

- уменьшение количества пустующего жилья, находящегося в собственности у граждан, путём приобретения их в муниципальную собственность на вторичном рынке жилья;

- создание благоприятных условий для граждан, желающих продать своё жильё и выехать за пределы Района Крайнего севера;

- ликвидация аварийных одноэтажных ПДУ;

- оптимизация сетей ТВСиК;

- и т.д.

Более того, при описании в отчете вышеперечисленных сведений указать **объемы работ** (*например*, « расселили 100 аварийных ПДУ», «купили 100 квартир на первичном (вторичном) рынке», **сроки завершения мероприятий**.

В отношении расселённых граждан из аварийных ПДУ указать качество предоставленного жилья и S –m2/

По этапу 2020 года в рамках муниципальной адресной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Посёлок Чернышевский» на 2017-2021 годы расселено 5 ПДУ муниципальной собственности. Произведён мониторинг жилищного фонда на признание в установленном порядке жилья аварийным, непригодным для проживания. мониторинг и формирование списка граждан, желающих продать жильё на вторичном рынке, сбор документов в установленном порядке. Сформирована и откорректирована очерёдность сноса аварийного жилищного фонда после расселения граждан.

Программа выполнена в срок до 31.12.2021 года, путём покупки жилья на вторичном рынке, за счёт финансовых средств из бюджета МО «Мирнинский район».

Всего выделено – **5 794 620,00** рублей.

Исполнено – 0,00 – реализация 5-го этапа (2021 год) адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО «Посёлок Чернышевский» на 2017-2021 годы»;

Остаток в размере **-** 5 794 620 рублей.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление № 18 от 27.01.2022 г. | Заявления граждан |
| 2 |  |  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 2017-2021 годы»**

(наименование Программы)

**за 2021 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Мирнинский район»

рублей

| Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда этап 2019 года | Всего | **5 794 620,00** | 0,00 | **5 794 620,00** | Выделенная сумма 5 794 620,00 возвращена в бюджет МО «Мирнинский район» с потребностью суммы 3 484 923,00. Экономия за счет торгов 2 309 697. Муниципальные контракты заключены с собственниками. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **5 794 620,00** | 0,00 | **5 794 620,00** | Выделенная сумма 5 794 620,00 возвращена в бюджет МО «Мирнинский район» с потребностью суммы 3 484 923,00. Экономия за счет торгов 2 309 697. Муниципальные контракты заключены с собственниками. |
| Другие источники |  |  |  |  |
| **ИТОГО по программе** | **Всего** | **5 794 620,00** | 0,00 | **5 794 620,00** | Выделенная сумма 5 794 620,00 возвращена в бюджет МО «Мирнинский район» с потребностью суммы 3 484 923,00. Экономия за счет торгов 2 309 697. Муниципальные контракты заключены с собственниками. |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  | **-** |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** |  | **-** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **5 794 620,00** | 0,00 | **5 794 620,00** |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 3 484 923,00 руб.**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС(Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Приобретение жилья на вторичном рынке | кв.м. | 216,1 | 216,1 |  |  |
| 2 | Расселение из аварийного жилищного фонда | кв.м. | 204,7 | 204,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н.Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Специалист по имуществу И.В. Пудова**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*