**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2024 годы»**

(наименование Программы)

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На реализацию мероприятий программы по благоустройству территории МО «Поселок Чернышевский» выделено из бюджета МО «Поселок Чернышевский» **1 876,05** т. руб. из них:

**1.** На январь 2021 года на выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Посёлок Чернышевский» заключался договор № 1 от 01.01.2021г. с подрядной организацией ИП Заиров В.В. на сумму **35,00** т. рублей, освоено в полном объеме;

В 2021 году был заключён муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Посёлок Чернышевский» на сумму 270 000,00 рублей от 19.02.2021г. № 01163000322210000010001 с подрядной организацией ИП Заиров В.В, освоено в полном объёме, выплачена сумма **269,129** т. руб**.,** кредиторская задолженность перед подрядчиком **871** рубль.

За 2021 год на выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Посёлок Чернышевский» исполнено в полном объёме, на общую сумму **304,13** т. руб**.,** а также кредиторскаязадолженность перед подрядчиком **871** рубль.

**2.** На 2021 год на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения на территории МО «Посёлок Чернышевский» был заключён муниципальный контракт на сумму **696 497,41**т.руб. от 29.12.2020г. № 01163000002200003830001 с подрядной организацией ИП Золотов И.Г. освоено в полном объёме, выплачена сумма **694 767,04** т. руб. (Бюджет МО «Мирнинский район»). Кредиторская задолженность перед подрядчиком за 31 декабря 2021 года **1730,37** т. руб.;

**3.** В 2021 году на выполнение работ по устройству уличного освещения в квартале Монтажников на территории МО «Посёлок Чернышевский» (детская площадка) был заключён договор от 01.10.2021г. № 3. на сумму **100,00** т. руб.

**4.** В 2021 году был заключен договор от 20.07.2021г. № 3 с подрядной организацией ИП Золотов И.Г. на выполнение работ восстановление линии уличного освещения в квартале Монтажников на территории МО «Посёлок Чернышевский» на сумму **100,00** т. руб.

**5.** По разделу содержание ул. освещения в 2021 году был заключён муниципальный контракт с ПАО «ЯкутскЭнерго» на энергосбережение № 00567 от 11.01.2021г. на сумму 490 984,87 т. руб., согласно дополнительного соглашения от 22.11.2021г. № 1 к муниципальному контракту от 11.01.2021г. № 00567 на сумму 800, 00т**.** руб. стоимость контракта № 00567 от 11.01.2021г. на 2021 год составила **1 290,985** т. руб., освоено в полном объёме, выплачена сумма **1 207,167**т. руб., кредиторская задолженность перед ПАО «ЯкутскЭнерго» **83,818** т. руб.По Распоряжению Главы МО «Посёлок Чернышевский от 06.10.2021г. № 184 на сумму **9 478,84** т. руб. приобретены расходные материалы для ремонта опор уличного освещения, выплачено в полном объёме.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 4 от 15.01.2021г.  «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2022 годы» | Решение сессии ПСД от 15.12.2020г. IV-38-8 |
| 2 | | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 5 от 15.01.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2022 годы» | Решение сессии ПСД от 28.12.2020г. IV -39-6 |
| 3 | Постановление Главы МО «Посёлок Чернышевский» № 100 от 27.09.2021г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2023 гг.» | | Решение сессии ПСД от 01.07.2021г. IV 43-3 |
| 4 | Постановление Главы МО «Посёлок Чернышевский» № 7 от 24.01.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2024 годы» | | Решение сессии ПСД от 23.12.2021г.  IV 46-7 |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2023 годы »**

(наименование Программы)

**за 2021 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Содержание мест захоронений | **Всего** | **305,00** | **304,13** | **0,87** |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 305,000 | 304,13 | 0,87 | кредиторская задолженность перед подрядчиком за 31декабря. |
| 2 | Содержание и обслуживание уличного освещения | **Всего** | **2 067,55** | **1 911,42** | **156,13** |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 1 371,05 | 1216,65 | 154,4 | кредиторская задолженность перед ПАО «ЯкутскЭнерго». |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 696,50 | 694,77 | 1,73 | кредиторская задолженность перед подрядчиком за 31декабря. |
| 3. | Установка ул. освещения в квартале Монтажников | **Всего** | **200,00** | **200,00** | **0** |  |
|  |  | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 200,00 | 200,00 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **2 572,55** | **2 415,55** | **157,0** |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Бюджет РС (Я)** | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | 1 876,05 | 1720,78 | 155,27 |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 696,50 | 694,77 | 1,73 |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов):**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Содержание клумб газонов | - | - | - |  |  |
| 2 | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров. | - | - | - |  |  |
| 3 | Содержание уличного освещения. | шт. | 277 | 277 |  |  |
| 4 | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | - | - | - |  |  |
| 5 | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | - | - | - |  |  |
| 6 | Установка уличного освещения в кв. Монтажников | шт. | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Содержание территории мест захоронения | га. | 4 | 4 |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Специалист**

**по благоустройству МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Ерина**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*