**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республика (Якутия) на 2020-2024 годы»**

(наименование Программы)

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На реализацию программных мероприятий в 2021 году было выделено из

бюджета МО «Мирнинский район» **3 382,53** т. руб. По итогам проведенных торгов заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от 11.10.2021 г. № 01163000002210002330001 с подрядной организацией ООО «ЯкутИндустрия» на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации дорожного полотна улицы Гидростроителей, расположенной на территории МО «Посёлок Чернышевский» в 2021 году в целях капитального ремонта на сумму **672 620,00** т. руб. ;Экономию по итогам торгов в сумме **3,38** т. руб. вернули в МО «Мирнинский район».

- договор от 01.09.2021 г. № 1-2021 возмездного оказания услуг по приобретению товара (дорожные знаки в количестве 62 шт.) с ООО «СоюзТехСтрой» на сумму **327 870,00** т. руб. освоено в полном объёме;

- договор от 01.09.2021 г. № 2-2021 возмездного оказания услуг по установке дорожных знаков с ООО «СоюзТехСтрой» на сумму **478 660,00** т. руб. не освоены. Ненадлежащее исполнение обязательств по договору подрядчиком. Неосвоенные средства вернули в МО «Мирнинский район» с потребностью;

- муниципальный контракт от 28.02.2021 года № 01163000002210000050001

с ИП Заиров В.В. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров и площадей общего пользования местного значения МО «Посёлок Чернышевский» на сумму **1 750 000,00** т. руб. освоено в полном объёме;

- договор от 18.01.2021 года № 20/21 на оказание услуг специализированной техникой с МУП «Чароит» на сумму **149 068,80** т. руб. освоено в полном объёме;

За 2021 год на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров и площадей общего пользования местного значения МО «Посёлок Чернышевский» исполнено в полном объёме, на общую сумму **1 899,07** т. руб**.,**

остаток неосвоенных средств **0,93** руб. вернули в МО «Мирнинский район».

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление № «\_16\_» от «\_24\_»\_\_02\_\_ 2021г. О продлении срока действия и внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 годы» | Решение сессии Чернышевского Поселкового Совета Депутатов «Об утверждении бюджета МО «Посёлок Чернышевский»  IV -38-8 от 15.12.2020 г.,  Решение сессии Поселкового Совета Депутатов «Об утверждении бюджета МО «Посёлок Чернышевский»  IV -39-6 от 28.12.2020г. |
| 2. | Постановление № «\_45/1\_» от «\_12\_»\_\_05\_\_ 2021 г. О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) на 2020- 2024 годы» | Об уточнении бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я). |
| 3. | Постановление № «\_65\_» от «\_07\_»\_\_05\_\_ 2021 г. О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) на 2020- 2024 годы» | Об уточнении бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я)  IV - 43-3 от 01.07.2021г. |
| 4. | Постановление № «\_102\_» от «\_27\_»\_\_09\_\_ 2021 г. О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) на 2020- 2024 годы» | Решение сессии Чернышевского Поселкового Совета Депутатов «Об утверждении бюджета МО «Посёлок Чернышевский» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2020-2024 годы»**

(наименование Программы)

**за 2021 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский», МО «Мирнинский район», Республика Саха (Якутия)

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Разработка ПСД с прохождением Госэкспертизы дороги местного значения общего пользования улицы Гидростроителей | **Всего** | **676,00** | **672,62** | **3,38** | Экономию по итогам торгов вернули в МО «Мирнинский район». |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 676,00 | 672,62 | 3,38 |  |
| 2. | Приобретение и установка дорожных знаков | **Всего** | **806,53** | **327,87** | **478,66** | Ненадлежащее исполнение обязательств по договору подрядчиком. Неосвоенные средства вернули в МО «Мирнинский район» |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 806,53 | 327,87 | 478,66 | вернули в МО «Мирнинский район» с потребностью |
| 3. | Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время кв.м. | **Всего** | **1 900,00** | **1 899,07** | **0,93** | вернули в МО «Мирнинский район» |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 900,00 | 1 899,07 | 0,93 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **3 382,53** | **2 899,56** | **482,97** |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **3 382,53** | **2 899,56** | **482,97** | Неосвоенные средства вернули в МО «Мирнинский район». |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов):**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 478,66 т. руб.**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС(Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

***Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»*** - расходные обязательства за счет собственных доходов бюджета МО «Посёлок Чернышевский»;

***Другие источники*** – безвозмездные поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет муниципального района.

**Если источник расходов по программным мероприятиям один, лишние строки можно исключить**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Разработка ПСД с прохождением Госэкспертизы дороги местного значения общего пользования улицы Гидростроителей | шт. | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время | км | 140,4 | 140,4 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков | шт. | 62 | 62 |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Специалист**

**по благоустройству МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Ерина**

*(подпись) (расшифровка подписи)*