**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» на 2020-2022 годы»**

(наименование Программы)

**за 2020 год**

В отчете в обязательном порядке должны быть отражены следующие разделы:

**Раздел 1. Основные результаты**

На реализацию программных мероприятий в 2020 году было выделено из бюджета МО «Посёлок Чернышевский» 417 813 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» 2 208 000 руб.. По итогам проведенных торгов заключены следующие муниципальные контракты:

- Договор № 6/20 от 14.01.2020 г. с МУП «Чароит» на сумму 99 397,44 руб.

на выполнение работ по зимнему содержанию дорог местного значения МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) ;

- Муниципальный контракт № 01163000322200000010001 от 20.02.2020 г. с МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на сумму 239 266,00 руб.

- Муниципальный контракт № 01163000002200000950001 от 28.04.2020 г. с ИП Лафета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на сумму 2 208 000,00 руб..

Исполнение работ комплексного содержание дорожно-транспортной сети местного значения в полном объёме, кассовое исполнение – 97 %

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление № «\_87\_» от «\_09\_»\_\_11\_\_ 2020 г.  О внесении изменений в муниципальную Программу «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 годы» | Уточнение мероприятий в Муниципальной Программе |
| 2. | Постановление № «\_16\_» от «\_24\_»\_\_02\_\_ 2021 г. О продлении срока действия и внесении изменений и дополнений в муниципальную Программы «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) на 2020- 2022 годы» | Решение сессии Поселкового Совета Депутатов «Об утверждении бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) № IV-38-8 от 15.12.2020 г.  Решение сессии Поселкового Совета Депутатов «Об утверждении бюджета МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я) № IV-39-6 от 28.12.2020 г. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2020-2022 годы»**

(наименование Программы)

**за 2020 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский», МО «Мирнинский район», Республика Саха (Якутия)

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1. | Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время | **Всего** | **2 546 663,44** | **2 478 609,17** | **68 054,27** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 338  663,44 | 338 663,44 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 208 000,00 | 2 139 945,73 | 68 054,27 | Ненадлежащее исполнение обязательств по контракту подрядчиком.  (штрафные санкции) |
| 2. | Ремонт дорог общего пользования (бетонные) | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение дорожных знаков | **Всего** | **79 152,00** | **0,00** | **79 152,00** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 79 152,00 | 0,00 | 79 152,00 | Невозможность заключения договора со специализированной организацией, имеющей допуск к выполнению данных работ, в связи с выходом из строя оборудования. |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **2 625 815,44** | **2 478 609,17** | **147 206,27** |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | **417 815,44** | **338 663,44** | **79 152,00** | Невозможность заключения договора со специализированной организацией, имеющей допуск к выполнению данных работ, в связи с выходом из строя оборудования. |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **2 208 000,00** | **2 139 946,73** | **68 054,27** | Ненадлежащее исполнение обязательств по контракту подрядчиком.  (штрафные санкции) |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 147 206,27 руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: 0 руб.**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС(Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

***Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»*** - расходные обязательства за счет собственных доходов бюджета МО «Посёлок Чернышевский»;

***Другие источники*** – безвозмездные поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет муниципального района.

**Если источник расходов по программным мероприятиям один, лишние строки можно исключить**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Комплексное содержание дорожно-транспортной сети в зимнее и летнее время | км | 140,4 | 140,4 |  |  |
| 2 | Количество отремонтированных километров дорог (бетонных) | км |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | шт. | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Заместитель директора**

**МКУ «УЖКХ» Э.В. Разуваева**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*