Приложение 2 к Положению

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2022 годы»**

(наименование Программы)

**за 2020 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В данном разделе приводятся сведения о результатах реализации программы за отчетный год с указанием количества утвержденных мероприятий по программе и фактически выполненных, информации о ходе и полноте их выполнения, т.е. указать сведения о:

- проектно-изыскательских работах;

- вводе в эксплуатацию производственных мощностей и социальной сферы;

- реконструкциях, техническом перевооружении объектов;

- приобретении машин, оборудования, инструмента, инвентаря и прочего;

- проведении природоохранных мероприятий;

- описании и видах проделанных работ в рамках социальных мероприятий;

- и т.д.

Более того, при описании в отчете вышеперечисленных сведений указать **объемы работ** (*например*, «уложено 10 км газопровода», «возведено n-ое количество этажей», «поставлен какой-либо вид оборудования», «проводятся монтажные работы»), **сроки завершения работ**.

В отношении **введенных в эксплуатацию объектов** указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментами отечественного или импортного производства, отметить введение новых рабочих мест, выпуск продукции введенными мощностями.

На реализацию мероприятий программы по благоустройству территории МО «Поселок Чернышевский» выделено из бюджета МО «Поселок Чернышевский» 2 209 010,00 рублей, из них:

В течение 2020 года заключались договора на выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Поселок Чернышевский» сумму 140 000,00 рублей:

**1**. договор № 1 от 20.01.2020г. с подрядной организацией ИП Лафета Р.В. на сумму 35 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

**2**. договор № 2 от 25.02.2020г. с подрядной организацией ИП Лафета Р.В на сумму 35 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

**3**. договор № 3 от 26.03.2020г. с подрядной организацией ИП Лафета Р.В. на сумму 35 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

**4**. договор № 4 от 27.04.2020г. с подрядной организацией ИП Лафета Р.В. на сумму 35 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

Так же произведена оплата кредиторской задолженности за 2019 год по договору от 09.09.2019г. № 15 с подрядной организацией ИП Лафета Р.В. на выполнение работ по содержанию мест захоронения (кладбища) на территории МО «Поселок Чернышевский» на сумму 70 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

В 2020 году на выполнение работ по содержанию уличного освещения на территории МО «Поселок Чернышевский» на сумму 1 999 010,00 рублей:

1. Договор от 10.01.2020г. № 00567 с ПАО «Якутскэнерго» на сумму 1 452 870,00 рублей исполнено – 1 401 140,87
2. Договор от 09.01.2020г. № 31 с ВФ АО «Теплоэнергосервис» на выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на сумму – 83 100,99 рублей.
3. Договор от 01.04.2020г. № 152 с ВФ АО «Теплоэнергосервис» на выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на сумму – 41 103,72 рублей.
4. Договор от 19.08.2020г. № 199 с ВФ АО «Теплоэнергосервис» на выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на сумму – 71 089,58 рублей.
5. Договор от 02.11.2020г. № 256 с ВФ АО «Теплоэнергосервис» на выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на сумму – 140 843,66 рублей.
6. Произведена оплата кредиторской задолженности за 2019 г. по договору с ВФ АО «Теплоэнергосервис» на выполнение работ по оказанию услуг по техническому обслуживанию уличного освещения на сумму 110 000,00 рублей.
7. Договор от 15.06.2020г. № 1 с подрядной организацией ООО «КМКпроект» на выполнение работ: по устройству уличного освещения в кв. Пионерный МО «Поселок Чернышевский» на сумму: 100 000,00 рублей, освоено в полном объеме;

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 13 от 07.02.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2022 гг.» | Решение сессии ПСД от 23.12.2019г. № IV-28-4 |
| 2 | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 14 от 07.02.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2022 гг.» | Решение сессии ПСД от 23.12.2019г. № IV-29-3 |
| 3 | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 89 от 12.11.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2022 гг.» | Решение сессии ПСД от 30.01.2020г. № IV-35-6 |
| 4 | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 4 от 15.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Поселок Чернышевский» на 2019-2022 гг.» | Решение сессии ПСД от 15.12.2020г. № IV-38-8 |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2022 годы »**

(наименование Программы)

**за 2020 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Содержание мест захоронений | **Всего** | **210 000,00** | **210 000,00** |  |  |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 210 000,00 | 210 000,00 |  |  |
| 2 | Содержание и обслуживание уличного освещения | **Всего** | 1 999 010,00 | 1 947 278,82 | 51 731,18 |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 1 999 010,00 | 1 947 278,82 | 51 731,18 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет РС (Я)** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | **2 209 010,00** | **2 157 278,82** | **51 731,18** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): 51 731,18 рублей**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС(Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

***Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»*** - расходные обязательства за счет собственных доходов бюджета МО «Посёлок Чернышевский»;

***Другие источники*** – безвозмездные поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет муниципального района.

**Если источник расходов по программным мероприятиям один, лишние строки можно исключить**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Зимнее содержание тротуаров и площадей | м2 |  |  |  |  |
| 2 | Установка опор уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронений | га. | 4 | 4 |  |  |
| 4 | Приобретение и установка урн |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка опор уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение и установка уличных знаков |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение и установка табличек с объявлением о сносе дома |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание и обслуживание уличного освещения | ШТ. | 277 | 277 |  |  |
| 9 | Озеленение площадей |  |  |  |  |  |
| 10 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |
| 11 | Содержание металлических ограждений в надлежащем виде |  |  |  |  |  |
| 12 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Специалист**

**по благоустройству МКУ «КЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я.К. Савинова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*