Об утверждении Регламента сопровождения

инвестиционных проектов на территории

Мирнинского района РС(Я) и порядка формирования,

ведения реестра инвестиционных проектов

В соответствии с приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 01.11.2023 № 417-од «Об организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) с учетом внедрения Регионального инвестиционного стандарта», в целях реализации муниципальной программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением районной Администрации от 30.11.2022 № 1697 и организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов в Мирнинском районе РС(Я):

- Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я) и порядка формирования, ведения реестра инвестиционных проектов (далее Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Определить Управление инвестиционного развития и предпринимательства (далее Управление) ответственным структурным подразделением районной Администрации за формирование и ведение реестра инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я).

- Управлению обеспечить формирование и ведение реестра инвестиционных проектов на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф) в разделе «Инвестиционная деятельность».

- Координаторам инвестиционных проектов:

  - в течение 30 рабочих дней с даты утверждения настоящего постановления обеспечить в пределах своей компетенции представление сведений об инвестиционных проектах в Управление в соответствии с настоящим постановлением;

  - обеспечить актуализацию сведений, содержащихся в реестре инвестиционных проектов, в порядке и сроки, установленные настоящим постановлением.

- Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» PC (Я) (www.алмазный-край.рф).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике и финансам Башарина Г.К.

И.о. Главы

Администрации  района 						         Д.А. Ширинский

ВИЗЫ:

| Первый Заместитель Главы Администрации района |  | Д.А. Ширинский __________/__________ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации района по экономике и финансам |  | Г.К. Башарин __________/__________ |
| Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ |  | И.А. Видман __________/__________ |
| Заместитель Главы Администрации района по ГО и ЧС |  | И.А. Оюров __________/__________ |
| Начальник Отдела делопроизводства и контроля |  | А.Г. Пшенникова __________/__________ |
| Начальник Контрольно-правового управления |  | Л.Ю. Маркова __________/__________ |
| Начальник управления экономического развития |  | М.Е. Качина __________/__________ |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства |  | С.А. Сафонова __________/__________ |
| Начальник отдела информационных технологий |  | С.И. Богачанов __________/__________ |
| Начальник МКУ «Мирнинское районное управление образования» |  | Е.М. Миронова __________/__________ |
| И.о. председателя МКУ «Комитет имущественных отношений» |  | Е.А. Куркова __________/__________ |
| Директор МКУ «Коммунально-строительное управление» |  | С.В. Корнилов __________/__________ |
| Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства» |  | Н.Т. Пустоляков __________/__________ |
| Директор МАУ «Центр развития предпринимательских и общественных инициатив» |  | Ю.М. Добровольская __________/__________ |
| Начальник управления инвестиционного развития и предпринимательства |  | Р.Р. Муртазин __________/__________ |

Рассылка: Башарину Г.К., КПУ, отдел делопроизводства и контроля, УЭР,  УИРиП,  МАУ ЦРПЗиТ, УСОиВСМИ.

Исп. УИРиП

Тел. 4-95-68

Приложение

к постановлению районной Администрации

от «___» ______ 2024 № ______

Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я) и порядка формирования,

ведения реестра инвестиционных проектов

- Общие положения

  - Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я) и порядка формирования, ведения реестра инвестиционных проектов (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий подведомственных учреждений и отраслевых структурных подразделений Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) (далее - Администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности при сопровождении инвестиционных проектов, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я),  а также сроки и порядок предоставления сведений об инвестиционных проектах в целях учета.

Положения Регламента направлены на унификацию процедуры взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с Администрацией по принципу «одного окна» в целях увеличения количества новых сопровождаемых и (или) реализованных инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я) и формирования благоприятного инвестиционного климата в Мирнинском районе РС(Я).

  - Управление инвестиционного развития и предпринимательства (далее - Управление) является структурным подразделением Администрации, на которое возложена ответственность:

- за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я);

- за формирование и ведение реестра инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я).

  - Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины:

- инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории Мирнинского района РС(Я);

- инициатор - физическое или юридическое лицо, предлагающее к реализации инвестиционный проект на территории Мирнинского района РС(Я);

- инвестиционная площадка - земельный участок, расположенный на территории Мирнинского района РС(Я) и потенциально являющийся местом реализации инвестиционного проекта;

- инвестиционный проект - ограниченный по времени осуществления и затрачиваемым ресурсам комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов, направленный на создание (строительство) и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию и (или) реконструкцию и последующую эксплуатацию существующих объектов недвижимого имущества и (или) комплекс объектов движимого и недвижимого имущества связанных между собой, и (или) создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации в целях извлечения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в том числе предотвращения или минимизации негативного влияния на окружающую среду;

- Инвестиционный Совет – Инвестиционный Совет при Главе МО «Мирнинский район» РС(Я), осуществляющий функции по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне МО «Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с положением об Инвестиционном Совете при Главе МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 05.12.2023 № 1751;

- инвестиционный уполномоченный – инвестиционный уполномоченный Мирнинского района РС(Я), назначенный постановлением районной Администрации от 03.02.2023 № 109;

- координатор – учреждение или структурное подразделение Администрации в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта и оказывающий содействие в реализации плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению инвестиционного проекта;

- план мероприятий («Дорожная карта») - комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору в реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, инструмент мониторинга соблюдения сроков реализации инвестиционного проекта;

- сопровождение инвестиционного проекта - комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории Мирнинского района РС (Я) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами Администрации;

- Реестр инвестиционных проектов – информационный ресурс, содержащий упорядоченную совокупность сведений об инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на территории Мирнинского района РС(Я).

  - Инвестиционные проекты могут быть:

– заявительного характера – поступившие на рассмотрение в Инвестиционный Совет на основании заявки, в соответствии с приложением 1 настоящего Регламента;

– не заявительного характера –  поступившие на рассмотрение в Инвестиционный Совет для мониторинга реализации проекта на основании предложений учреждений или структурных подразделений Администрации в соответствии с отраслевой принадлежностью инвестиционного проекта.

- Мероприятия сопровождения инвестиционных проектов

  - Общую координацию работы с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет Инвестиционный Совет.

  - Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Мирнинского района РС(Я) предусматривает следующие мероприятия:

    - предоставление инвестору (инициатору) информационно-консультационной поддержки, в том числе по вопросам:

- порядка осуществления градостроительной деятельности на территории Мирнинского района РС(Я);

- имеющихся на территории Мирнинского района РС(Я) земельных участков и муниципального имущества для реализации инвестиционного проекта;

- участия в федеральных, региональных, муниципальных программах;

- социально-экономического положения, кадрового потенциала Мирнинского района РС(Я);

- инфраструктуры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Мирнинского района РС(Я).

    - организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

- рассмотрение письменных обращений инвесторов (инициаторов);

- организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я);

- назначение координатора по сопровождаемому инвестиционному проекту;

- разработка плана мероприятий («Дорожная карта») по сопровождению инвестиционного проекта;

- размещение сведений о сопровождаемом инвестиционном проекте в Реестре инвестиционных проектов Мирнинского района РС(Я) на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (алмазный-край.рф).

- Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов)

  - Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в Администрацию с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее - заявка), оформленной в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.

К заявке прикладывается резюме инвестиционного проекта, оформленное в соответствии с приложением 2 к настоящему Регламенту. Инвестор (инициатор) имеет право представить любые дополнительные документы к заявке, касающиеся инвестиционного проекта.

  - Инвестор (инициатор) представляет заявку и резюме инвестиционного проекта любым из предложенных способов:

- лично на бумажном и электронном носителях;

-  в электронном виде посредством механизма обратной связи на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (алмазный-край.рф) в разделе «Инвестиционная деятельность»;

- в электронном виде на электронную почту: investmir@adm-mirny.ru

- посредством почтовой связи по адресу: 678175, Республика Саха (Якутия),                  г. Мирный, ул. Ленина д.9, каб 109.

  - Поступившая заявка регистрируется Управлением в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

  - Управление рассматривает Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором) на предмет соблюдения требований настоящего Регламента.

  - Ответственность за достоверность сведений по инвестиционному проекту несет заявитель - инвестор (инициатор) проекта.

  - В случае несоответствия представленной заявки приложению 1 к настоящему Регламенту, либо непредставления резюме инвестиционного проекта, Управление в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата.

  - В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в Администрацию в соответствии с настоящим Регламентом.

  - В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных пунктом 3.6. настоящего Регламента, Управление в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Мирнинского района РС(Я) у отраслевых учреждений и структурных подразделений Администрации, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.

  - Заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации проекта готовятся в соответствии с критериями отбора проектов, установленных приложением 3 к настоящему Регламенту.

  - В течение десяти рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 3.8. настоящего Регламента, отраслевые учреждения и/или структурные подразделения Администрации готовят соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их в Управление для подготовки сводного заключения.

  - При необходимости получения дополнительной информации отраслевые учреждения и/или подразделения Администрации  запрашивают данную информацию у инвестора (инициатора) инвестиционного проекта, в этом случае срок принятия решения продлевается на период получения необходимой информации.

  - В течение пяти рабочих дней со дня получения заключений отраслевых учреждений и структурных подразделений Администрации Управление готовит сводное заключение по проекту и направляет в Инвестиционный Совет на рассмотрение.

  - Управление в течение пяти рабочих дней со дня подготовки сводного заключения организует заседание Инвестиционного Совета с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.

  - Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта Инвестиционным Советом проводится оценка его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов в соответствии с приложением 3 к настоящему Регламенту.

  - Обязательным критерием отбора инвестиционных проектов в соответствии с приложением 3 к настоящему Регламенту является соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития муниципального образования, отраженным в Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я);

  - Несоответствие инвестиционного проекта обязательному критерию влечет отказ от дальнейшего рассмотрения инвестиционного проекта.

  - Для проектов, прошедших отбор по обязательному критерию, проводится отбор по оценочным критериям.

  - Инвестиционный проект считается соответствующим критериям в случае соответствия обязательному критерию и при наборе не менее 3 баллов от средней суммы баллов всех членов Инвестиционного Совета по оценочным критериям (за каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный - 0 баллов).

В данном случае Инвестиционным Советом:

- принимается решение о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта,

- назначается координатор проекта и организуется сопровождение инвестиционного проекта.

  - Решение Инвестиционного Совета по рассмотрению инвестиционных проектов направляется Управлением координатору проекта (в случае их назначения) и инвестору (инициатору) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия данного решения.

  - В случае принятия Инвестиционным Советом решения о сопровождении инвестиционного проекта, Управление включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Мирнинского района РС(Я).

  - Инвестиционный Совет принимает решение об отказе в сопровождении инвестиционного проекта по одному или нескольким основаниям:

- инвестор (инициатор) инвестиционного проекта находится в процессе, реорганизации, ликвидации или банкротства;

- выявление в представленных инвестором (инициатором) инвестиционного проекта документах недостоверной информации;

- получение заключения отраслевых учреждений и структурных подразделений Администрации, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, о нецелесообразности реализации проекта;

- несоответствие инвестиционного проекта критериям в соответствии с приложением 3 настоящего Регламента.

- Порядок сопровождения инвестиционных проектов заявительного характера

  - Работа с инвесторами (инициатор) по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется координаторами, при необходимости во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), а также с  институтами развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

  - По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту координатор проекта:

- совместно с инвестором (инициатором) разрабатывает проект плана мероприятий («Дорожная карта») по сопровождению инвестиционного проекта (далее - план мероприятий), в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с государственными и муниципальными органами, институтами развития, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п. План мероприятий разрабатывается в соответствии с типовой формой приложения 4 настоящего Регламента;

- контролирует исполнение плана мероприятий.

  - Проект плана мероприятий координатором проекта направляется на рассмотрение и согласование отраслевым учреждениям и (или) структурным подразделениям Администрации, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта, инвестору (инициатору).

  - Согласование проекта плана мероприятий отраслевыми органами осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения.

  - После получения необходимых согласований проект плана мероприятий подписывается координатором и инвестором (инициатором) инвестиционного проекта.

  - При сопровождении инвестиционного проекта:

- ответственные исполнители мероприятий обеспечивают их выполнение в установленные планом мероприятий сроки;

- Инвестиционный Совет на заседаниях осуществляет мониторинг хода реализации проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией проекта.

  - По итогу мониторинга хода реализации проекта Инвестиционный Совет принимает решение о внесении изменений и (или) дополнений об инвестиционном проекте в Реестр инвестиционных проектов.

  - Изменения в план мероприятий могут быть внесены по инициативе Инвестиционного Совета, координатора, инвестора (инициатора), Управления.

  - Координатор инвестиционного проекта совместно с инвестором (инициатором):

- организует внесение изменений в план мероприятий;

- направляет информацию о текущей реализации плана мероприятий инвестиционного проекта в Управление для рассмотрения на очередном заседании Инвестиционного Совета с целью проведения мониторинга.

  - Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в случаях:

- завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (статус проекта «Завершенный»);

- реализации инвестиционного проекта (статус проекта «Реализованный»);

- отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления (статус проекта «Отмененный»);

- неисполнения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 календарных дней (статус проекта «Приостановленный»).

  - Решение о прекращении сопровождения инвестиционного проекта:

- принимается Инвестиционным Советом на основании информации координатора инвестиционного проекта, в случаях, предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Регламента;

- направляется инвестору (инициатору) инвестиционного проекта в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия данного решения;

- отражается в Реестре инвестиционных проектов сменой статуса проекта в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Регламента.

- Порядок формирования реестра инвестиционных проектов

  - Инвестиционный Совет является органом, принимающим решения о добавлении инвестиционных проектов в реестр (их корректировки и дополнении информацией), в соответствии с настоящим Регламентом.

  - В реестр включаются:

1) инвестиционные проекты, реализуемые в соответствии с инвестиционными соглашениями (договорами), заключенными в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)»;

2) инвестиционные проекты, в отношении которых предоставляется государственная поддержка инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия);

3) инвестиционные проекты, реализуемые на территориях опережающего развития, территориях развития местного производства в Мирнинском районе РС(Я);

4) инвестиционные проекты, реализуемые на территории Мирнинского района РС(Я) в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями;

5) инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется или планируется преимущественно за счет внебюджетных источников и соответствует приоритетам и целям, определенным в документах стратегического планирования социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я), и (или) направлены на развитие транспортной, энергетической, промышленной, коммунальной и иной инфраструктуры;

6) инвестиционные проекты, в отношении которых заключены иные соглашения, предусматривающие намерения сторон по реализации инвестиционных проектов в Мирнинском районе РС(Я).

  - Сведения об инвестиционных проектах, содержащиеся в реестре, используются для:

- мониторинга реализации инвестиционных проектов, осуществляемого Инвестиционным Советом;

- формирования ключевых показателей эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного по Мирнинскому району РС(Я);

- подготовки информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности, в том числе по запросам федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), организаций и иных заинтересованных лиц;

- для иных целей, не противоречащих действующему законодательству.

  - Учреждения или структурные подразделения Администрации могут направлять в адрес Инвестиционного совета предложения о включении инвестиционного проекта в реестр и об организации мониторинга реализации. Предложение должно содержать сведения об инвестиционном проекте в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Регламента.

  - Управление на постоянной основе:

- осуществляет взаимодействие с координаторами инвестиционных проектов по вопросам формирования и ведения реестра;

- по решению Инвестиционного Совета при Главе МО «Мирнинский район» РС(Я), на основании сведений, представленных координаторами инвестиционных проектов:

- добавляет инвестиционные проекты в реестр;

- корректирует и (или) дополняет сведения об инвестиционном проекте в реестре с целью актуализации.

- Ведение Реестра инвестиционных проектов.

  - Ведение реестра осуществляется Управлением в электронном виде по форме, установленной приложением 5 к настоящему Регламенту.

  - Реестр содержит следующие сведения:

- реестровый номер;

- дата включения в реестр (дата принятия решения Инвестиционного комитета при Главе МО «Мирнинский район» РС(Я) о включении в реестр);

- отрасль проекта;

- инициатор проекта;

- наименование инвестиционного проекта;

- применяемый преференциальный режим (резидент территории опережающего развития, территории местного производства Мирнинского района РС(Я), участник концессионного соглашения, муниципально-частного партнерства, пр.);

- меры государственной поддержки и период их предоставления (налоговые льготы, государственные гарантии, бюджетные ассигнования, имущественная поддержка и другое);

- муниципальное образование, на территории которого планируется реализовать или реализуется инвестиционный проект;

- место реализации инвестиционного проекта (адрес реализации проекта, с указанием кадастрового номера земельного участка, вида и срока предоставления права пользования земельным участком);

- статус инвестиционного проекта (планируемый, реализуемый, приостановленный, завершенный, отмененный);

- количество рабочих мест;

- сроки реализации инвестиционного проекта;

- объем инвестиций (плановая стоимость), тыс. руб;

- фактическое исполнение проекта, тыс. руб;

- необходимая инфраструктура;

- проблемы, сдерживающие реализацию инвестиционного проекта;

- требуемые решения или меры государственной поддержки;

- наличие соглашения с инвестором с указанием реквизитов и (или) документ стратегического планирования (государственная/муниципальная программа), приоритетам и целям которого (которой) соответствует реализация инвестиционного проекта;

- текущая информация о реализации проекта;

- Ф.И.О., должность, контакты координатора инвестиционного проекта;

- дата обновления сведений.

  - Реестр содержит открытую часть с предоставлением всем лицам свободного доступа к содержащимся в ней сведениям и закрытую часть, доступ к сведениям которой ограничен.

  - Открытая часть реестра, предусмотренная  подпунктами 1-12 размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (www.алмазный-край.рф) в разделе «Инвестиционная деятельность».

  - В закрытую часть реестра включаются сведения, предусмотренные подпунктами 13-21 пункта 6.2 настоящего Регламента, а также иные сведения, если они в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации относятся к информации ограниченного доступа.

  - Доступ к сведениям, содержащимся в закрытой части реестра, может быть предоставлен в соответствии с действующим законодательством по запросу федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) либо организаций в части информации об инвестиционных проектах, по которым заявитель является стороной соглашений, заключенных в отношении инвестиционных проектов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Регламента.

  - Запрос направляется в адрес Главы Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).

  - Координаторы в целях мониторинга реализации инвестиционных проектов, актуализации сведений и обеспечения достоверности и полноты данных в реестре, ежеквартально, не позднее 20 числа последнего месяца квартала, направляют в Управление следующую информацию:

- по инвестиционным проектам заявительного характера - исполнение плана мероприятий, т.е. текущая информация о реализации инвестиционного  проекта;

-по инвестиционным проектам не заявительного характера - текущую информацию о реализации инвестиционного проекта.

Приложение 1 к Регламенту

ЗАЯВКА

на сопровождение (включение в Реестр инвестиционных проектов) инвестиционного проекта

| Наименование инвестиционного проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор инвестиционного проекта (инвестор) | Полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) |  |  |
|  | Вид деятельности (ОКВЭД) инвестиционного проекта |  |  |
|  | Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail |  |  |
|  | Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |
|  | ИНН/ОГРН |  |  |
| Статус проекта (планируемый или реализуемый инвестиционный проект) |  |  |  |
| Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах: |  |  |  |
| Прединвестиционная фаза | Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов |  | нет/процент выполнения |
|  | Выбор места производственной площадки/земельного участка |  | нет/процент выполнения |
|  | Наличие бизнес-плана актуального на дату подачи обращения |  | нет/да |
|  | Наличие документально подтвержденных источников финансирования |  | нет/да |
|  | Наличие проектной документации |  | нет/процент выполнения |
|  | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации |  | нет/процент выполнения |
| Инвестиционная фаза | Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на строительство |  | нет/да |
|  | Наличие инфраструктурных коммуникаций |  | нет/да |
|  | Производство строительно-монтажных работ |  | нет/процент выполнения |
|  | Монтаж технологического и вспомогательного оборудования |  | нет/процент выполнения |
|  | Подключение к объектам транспортной и энергетической инфраструктуры |  | нет/процент выполнения |
|  | Пусконаладочные работы |  | нет/процент выполнения |
|  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | нет/да |
|  | Набор и обучение персонала |  | нет/процент выполнения |
|  | Финансирование инвестиционного проекта |  | нет/процент выполнения |

Дополнительная информация:

| Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия | Должность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
|  | Телефон, факс, e-mail |  |

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.

Согласен на размещение информации из резюме инвестиционного проекта и отчета о реализации инвестиционного проекта на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (алмазный-край.рф).

Выражаю согласие на обработку персональных данных (приложение к резюме инвестиционного проекта).

Руководитель            _____________________         ___________________________

(подпись) 					(расшифровка подписи)

Дата составления заявки       «________» ______________  __________ г.

Приложение 2 к Регламенту

РЕЗЮМЕ

инвестиционного проекта

_________________________________________

наименование инвестиционного проекта

- Описание инвестиционного проекта:

- Отрасль проекта;

- цель и краткое описание инвестиционного проекта;

- планируемое место реализации проекта (адрес реализации проекта, с указанием кадастрового номера земельного участка, вида и срока предоставления права пользования земельным участком) при наличии;

- дата начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на проектную мощность) в формате месяц/год;

- дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;

- общая стоимость инвестиционного проекта (плановая стоимость), руб;

- общий объем капитальных вложений (фактическое исполнение проекта), руб;

- количество создаваемых рабочих мест;

- Площадь земельного участка, необходимая для реализации инвестиционного проекта, месторасположение, способы его получения в пользование/ собственность.

- Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты.

- План маркетинга включает:

- прогнозируемую рыночную цену на планируемую претендентом продукцию (работы, услуги);

- описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);

- оценку объемов спроса продукции (работ, услуг).

- Производственный план включает:

- этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием - разработкой и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);

- прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта;

- необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).

- Оценка и описание возможных рисков и способов их минимизации.

- Экономическая и бюджетная эффективность включает:

- обоснование рыночной цены реализации планируемой продукции (работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая прибыль);

- срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций - РВР;

- внутренняя норма доходности - IRR;

- рентабельность проекта (процентов);

- доходность проекта (процентов);

- финансовый план (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);

- прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет муниципального образования (рублей).

- Полученные меры государственной поддержки и период их предоставления (налоговые льготы, государственные гарантии, бюджетные ассигнования, имущественная поддержка и др.).

Приложение

к резюме инвестиционного проекта

В Администрацию

МО «Мирнинский район» РС(Я)

_______________________

Наименование инвестиционного проекта

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных

Я _________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) субъекта персональных данных, место нахождения, номер основного документ, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности и иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных))

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я), расположенного по адресу: 678175, Республика Саха (Якутия), ул.Ленина д.9, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

- Данное согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.

- Согласие дается на обработку следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество:

ИНН:

Почтовый адрес с указанием почтового индекса:_________________________________

Контактный телефон: ________________________________________________________

Адрес электронной почты: ___________________________________________________

- Целью обработки персональных данных является инициирование процедуры сопровождения инвестиционного проекта ___________________, предусмотренного Регламентом сопровождения инвестиционных проектов на территории Мирнинского района РС(Я).

- В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение.

- Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

- Настоящее согласие дается сроком на пять лет.

- Мне гарантируется конфиденциальность моих персональных данных при их обработке.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) по почте заказным письмом с уведомление о вручении либо вручен лично под расписку представителю Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я).

Подтверждаю, что ознакомлена(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________ 20___г.            _______________            _______________________

(дата)                                                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 3 к Регламенту

- ТАБЛИЦА

оценки критериев отбора инвестиционного проекта

Ф.И. О.

| Наименование критерия отбора инвестиционного проекта | Оценка критерия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да | Нет |
| 1. Обязательные критерии |  |  |
| 1.1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально- экономического развития муниципального образования, отраженным в Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я) (Раздел 4 «Комплекс Мероприятий и перечень муниципальных программ» Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района РС(Я) на период до 2030 г. стр.64) |  |  |
| 2. Оценочные критерии |  |  |
| 2.1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта |  |  |
| 2.2. Достаточность финансовых, производственных и трудовых ресурсов для реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей Мирнинского района РС(Я) |  |  |
| 2.4. Инвестиционный проект способствует созданию новых рабочих мест |  |  |

Дата:	Подпись:

Приложение 4 к Регламенту

ТИПОВАЯ ФОРМА

Плана мероприятий («Дорожная карта»)

по сопровождению инвестиционного проекта

________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационно-консультационная поддержка |  |  |  |
|  | подбор из имеющихся на территории Мирнинского района РС(Я) земельных участков и муниципального имущества инвестиционной площадки для реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
|  | Формирование перечня федеральных, региональных, муниципальных мер поддержки инвестиционного проекта |  |  |  |
|  | Содействие в получении государственной, муниципальной поддержки в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
|  | Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
|  | организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций по вопросам реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
|  | размещение сведений об инвестиционном проекте в Реестре на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС(Я) (алмазный-край.рф) |  |  |  |
|  | размещение сведений об инвестиционном проекте в Инвестиционной карте РФ |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Инвестор (Инициатор) проекта: ___________________________________________________ (должность руководителя, наименование инвестоа (инициатора) | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |
| Координатор проекта: ___________________________________________________ (должность руководителя, наименование учреждения (подразделения районной Администрации), назначенное в соответствии с решением Инвестиционного Совета а координатором инвестиционного проекта) | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| ___________________________________________________ (должность руководителя отраслевого учреждения и (или) структурного подразделения Администрации, в сфере деятельности которых необходимо содействие в реализации инвестиционного проекта) | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| ___________________________________________________ | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| ___________________________________________________ | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |
| ___________________________________________________ | ____________ (подпись) | _______________ (расшифровка подписи) |

Приложение 5 к Регламенту

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Мирнинского района РС(Я)

| реестровый номер | дата включения в реестр | отрасль проекта | инициатор проекта | наименование инвестиционного проекта | применяемый преференциальный режим | меры государственной поддержки и период их предоставления | муниципальное образование | место реализации инвестиционного проекта | статус инвестиционного проекта | количество рабочих мест | сроки реализации инвестиционного проекта | объем инвестиций (плановая стоимость), тыс.руб | фактическое исполнение проекта (тыс.руб) | необходимая инфраструктура | проблемы, сдерживающие реализацию инвестиционного проекта | требуемые решения или меры государственной поддержки | наличие соглашения с инвестором с указанием реквизитов и (или) документ стратегического планирования (государственная/муниципальная программа), приоритетам и целям которого (которой) соответствует реализация инвестиционного проекта | Текущая информация о реализации проекта | Ф.И.О., должность, контакты координатора инвестиционного проекта; | дата обновления сведений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |