Приложение к

постановлению Главы района

от «\_01\_» \_11\_\_2018 г. № 1557

(в ред. постановления Главы района от 04.12.2018г. № 1733; в ред. от 14.01.2019г. № 0016; в ред. от 19.04.2019г. № 0641; в ред. от 08.07.2019г. № 1028; в ред. от 08.10.2019г. № 1411; в ред. от 19.12.2019 г. № 1899; в ред. от 16.01.2020 г. № 0028; в ред. от 13.03.2020 г. № 0302; в ред. от 16.07.2020 г. № 1004; в ред. от 01.09.2020 г. № 1236; в ред. от 06.10.2020 г. № 1481; в ред. от 20.01.2021 г. № 0112; в ред. от 16.04.2021 г. № 0618; в ред. от 09.07.2021г. № 1075 в ред., от 10.01.2022г. № 5; в ред. от 18.04.2022г. №552; в ред. от 18.10.2022г. №1450; в ред. от 27.12.2022г. №2000; в ред. от 14.04.2023г. №463, в ред. от 29.08.2023г. №1200; в ред. от 29.11.2023г. №1703; в ред. от 29.12.2023г. №2021)

**Муниципальная программа**

**МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)**

**«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»**

**на 2019-2023 годы**

**Мирный, 2018 г**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1 | Наименование Программы  | Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  2 | Сроки реализации программы | 2019-2023 г.г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Координатор программы | Муниципальное Казенное Учреждение «Коммунально - строительное Управление» МО «Мирнинский район» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Исполнители программы | Муниципальное Казенное Учреждение «Коммунально - строительное Управление» МО «Мирнинский район»; Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущественных отношений», Поселения МО «Мирнинский район». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Цель программы | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Мирнинского района. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Задачи программы | 1. Создание объектов размещения отходов на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.
2. Восстановление нарушенных земель.
3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.
4. Обеспечение в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО.
5. Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы и поощрение общественников.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *республиканский бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *бюджет МО «Мирнинский район»* | 9 737 186,55 | 22 415 419,48 | 39 481 658,67 |  63 163 469,12 | 160 484 720,06 |
| *иные источники* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *ИТОГО по программе:* | 9 737 186,55 | 22 415 419,48 | 39 481 658,67 |  63 163 469,12 | 160 484 720,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *внебюджетные источники* | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Планируемые результаты программы | 1. Наличие объектов размещения отходов, отвечающих современным требованиям, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе. 2. Предотвращение деградации земель и восстановление продуктивности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды.3. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счет сокращения объёмов несанкционированных свалок на территории Мирнинского района.4. Поддержание в благоприятном эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО.5. Увеличение количества публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами, а также мероприятий, направленных на экологическое просвещение (Акции). |

**РАЗДЕЛ 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

* 1. ***Анализ состояния сферы социально-экономического развития***

 Мирнинский район – один из наиболее промышленно развитых районов Республики Саха (Якутия). Здесь расположены горнопромышленные узлы, основными специализациями которых являются добыча алмазов, нефти, природного газа, выработка электроэнергии и производство строительных материалов, в связи с чем возрастает негативное воздействие промышленности на природу района, а в связи с изъятием новых природных территорий возможны загрязнения земель и водных объектов отходами и промышленными стоками.

* + 1. ***Промышленный комплекс Мирнинского района. Текущее состояние.***

В промышленном комплексе сосредоточено более 90% производственных фондов, занято около половины всех работающих в отраслях материального производства.

По состоянию на 2018 год на территории Мирнинского района Федеральным Управлением по недропользованию выделены 24 лицензионных участка под разведку и добычу углеводородного сырья, 23 лицензии на геологическое изучение, поиск, оценку и добычу углеродного сырья.

Основной производственной компанией, осуществляющей деятельность на территории Мирнинского района, является АК «АЛРОСА» (ПАО). Большая часть населения Мирнинского района занята на производственных мощностях этой компании.

На территории Мирнинского района свою хозяйственную деятельность ведут 11 нефтегазодобывающих компаний. Среди них ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «Иреляхнефть», ПАО «Газпром», ООО «Саханефть», АО «Алроса-Газ», АО «РНГ», ООО «Сюльдюкарнефтегаз», ООО «Монулах Геологоразведка», ПАО НК «Роснефть». Данные организации на территории района имеют от 1 до 6 лицензий.

В 2018 году 5 организаций АО «Алроса-Газ», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и АО «Иреляхнефть», АО «РНГ», ООО «Саханефть» ведут работы по добыче нефти и газа. Остальные компании ведут поисково-разведочные работы.

К основным предприятиям, оказывающим негативное влияние на окружающую среду, относятся АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «Таас-Юряхнефтегазодобыча», Каскад Вилюйских ГЭС-1,2 ПАО «Якутскэнерго», ОАО «Вилюйская ГЭС-3», ОАО «Теплоэнергосервис», АО «Иреляхнефть», АО «РНГ», ОАО «АЛРОСА-Газ».

* + 1. ***Муниципальные образования Мирнинского района. Текущее состояние.***

В административно-территориальном составе Мирнинского района – 9 поселений. Административный центр – город Мирный. Основные населенные пункты: г. Удачный, поселки городского типа Айхал, Алмазный, Светлый, Чернышевский, три наслега - села Тас-Юрях (Ботуобуйинский наслег), Сюльдюкар (Садынский национальный эвенкийский наслег), Арылах (Чуонинский наслег). Основная часть населения сосредоточена в крупных населенных пунктах таких, как Мирный, Удачный, Айхал.

Сосредоточение производств и населения приводит к концентрации техногенной нагрузки на окружающую среду. Территории, примыкающие к крупным муниципальным образованиям, загрязнены твердыми коммунальными отходами (бутылки ПЭТ, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда, алюминиевая и стеклянная тара), металлоломом, изношенными шинами и другими отходами. Несанкционированные места размещения отходов жизнедеятельности населения располагаются в водоохранных зонах, особо охраняемых территориях, нанося ущерб окружающей среде и ухудшая эстетический облик района.

Источниками образования отходов на территории Мирнинского района являются – население, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, учреждения образования, здравоохранения, торговли, промышленность. Ежегодно каждый житель Мирнинского района в среднем производит около 2 м3 твердых коммунальных и 0,24 м3 крупногабаритных отходов. Всего за год на территории Мирнинского района от жилой зоны и предприятий малого и среднего бизнеса образуется порядка 200 тыс. м3. твердых коммунальных отходов (данные 2017 года).

Основная часть отходов производства и потребления относятся к 4 и 5 классу опасности – малоопасные и неопасные отходы.

Информация об образовании и размещении отходов на территории Мирнинского района приведена в таблице 1.

Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) включают разнообразные вещества органического и неорганического происхождения. Содержание отдельных компонентов, выраженное в процентах к общей массе отходов, называют морфологическим составом ТКО.

Таблица 1

**Обращение с отходами производства и потребления**

**на территории Мирнинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Количество объектов размещения отходов** | **Площадь объекта размещения отхода****(полигон, санкционированная свалка)** | **Количество образовавшихся отходов** | **Принято отходов на объект размещения** |
| **Отходы жилищно-коммунального сектора** | **Отходы от предприя-тий и организаций** |
| 2015 | 7 ед. | 48,963га | 202 тыс. м3 | 126 тыс. м3 | 76 тыс. м3 |
| 2016 | 7 ед. | 48,963га | 203 тыс. м3 | 127 тыс. м3 | 76 тыс. м3 |
| 2017 | 7 ед. | 48,963га | 206 тыс. м3 | 130 тыс. м3 | 76 тыс. м3 |

**Диаграмма 1. Морфологический состав ТКО**

Из диаграммы видно, что наибольшее количество из твердых коммунальных отходов, образующихся в районе, составляют пищевые отходы - 44%, далее бумага и картон - 22%, пластик (12%), стекло - 6%, металл -4%, резина, текстиль, кожа в общей сложности до 6%, 1% приходится на дерево, до 5% составляют прочие отходы.

Первым этапом системы управления отходами является организация сбора в местах их образования. Основными местами образования ТКО являются:

- жилищный фонд;

- объекты социальной, культурной, бытовой сферы;

- предприятия торговли;

- промышленные предприятия;

- садово-огороднические кооперативы;

- гаражные кооперативы.

Количество ТКО от различных источников их образования представлено в таблице 2.

 Таблица 2

**Доля отходов, образующихся от различных источников отходов, в общем объеме, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Источник образования** | **%** |
| 1. | Жилищный фонд | 65 % |
| 2. | Предприятия торговли | 8 % |
| 3. | Промышленные предприятия | 20 % |
| 4. | Объекты социальной, культурной, бытовой сферы | 3 % |
| 5. | Садово-огороднические товарищества | 2 % |
| 6. | Гаражные кооперативы | 2 % |

* + 1. ***Объекты размещения отходов Мирнинского района***

На территории Мирнинского района расположено 4 объекта размещения ТКО г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский, 3 земельных участка предназначенных под размещение ТКО с. Сюльдюкар, п. Алмазный, г. Мирный.

* + - 1. ***Действующий полигон ТКО в г. Удачный***

Полигон ТКО г. Удачный расположен в 560 м. в северном направлении от хвостохранилища на ручье «Правый Киенг» и относится к категории земель промышленности.

Общая площадь участка составляет 8,72 га. Граница участка определена в соответствии с материалами горизонтальной съемки, выполненной ООО «Земкадастрпроект» в 2005 году. Полигон располагается в ложе отработанного карьера ОПИ.

Эксплуатирующей организацией является МУП «УППМХ», которая имеет лицензию на данный вид деятельности. В 2015 года с МУП «УППМХ» заключен договор безвозмездной аренды земельного участка сроком на 5 лет. Объект внесен в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов) 31.12.2014 № 14-00096-З-00870-311214.

За период 2015-2017 г.г. штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов в части обустройства полигона ТКО отсутствовали.

В 2015 году выполнены проектно-изыскательские работы и рабочая документация системы электроснабжения объекта размещения ТКО г. Удачный. Сумма работ составила 235 180,00 руб.

В 2016 году проведены строительно - монтажные работы по электроснабжению полигона ТКО г. Удачный. Стоимость работ составила 4 653 581,00 руб.

* + - 1. ***Действующий полигон ТКО в п. Айхал***

Полигон ТКО в п. Айхал расположен на прилегающей территории отвалов «Айхал» и относится к категории земель промышленности.

Граница участка определена в соответствии с материалами горизонтальной съемки, выполненной ООО «Земкадастрпроект» в 2005 году.

Эксплуатируется в рамках договора аренды. Объект внесен в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов) 31.12.2014 № 14-00102-З-00870-311214.

За период 2015-2017 годы штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов в части обустройства полигона ТКО отсутствовали.

* + - 1. ***Действующий полигон ТКО в п. Чернышевский***

Полигон ТКО в п. Чернышевский расположен в 3 км. в западном направлении от поселка.

Земельный участок общей площадью 5.765 га. Полигон располагается в ложе отработанного карьера ОПИ. Подъездная дорога к полигону ТКО составляет в длину 3,2 км. с грунтовым покрытием.

Эксплуатируется в рамках договора аренды.

Объект внесен в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов) 31.12.2014 № 14-00097-З-00870-311214.

За период 2015-2017 годы штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов в части обустройства полигона ТКО отсутствовали.

В 2015 году на полигоне выполнены работы по обустройству объекта размещения ТКО в п. Чернышевский: установлен контрольно-пропускной пункт, ограждение по периметру объекта размещения, изготовлен и установлен шлагбаум. Сумма финансирования составила 350 000,00 руб.

* + - 1. ***Действующий полигон ТКО в п. Светлый***

Полигон ТКО в п. Светлый расположен в 1,3 км. по автодороге «Светлый-Мирный».

Земельный участок с общей площадью 7,195 га. Полигон располагается в ложе отработанного карьера ОПИ. Подъездная дорога к полигону ТКО составляет в длину 3,2 км. с грунтовым покрытием, состояние удовлетворительное.

Эксплуатируется в рамках договора аренды.

Полигон внесен в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов) 31.12.2014 № 14-00095-З-00870-311214 .

За период 2015-2017 годы штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов в части обустройства полигона ТКО отсутствовали.

В 2015 году на полигоне выполнены работы по обустройству объекта размещения ТКО в п. Светлый: установлен контрольно-пропускной пункт, ограждение по периметру объекта размещения, изготовлен и установлен шлагбаум. Сумма финансирования составила 400 000,00 руб.

* + - 1. ***Санкционированная свалка ТКО с. Сюльдюкар***

Свалка ТКО с. Сюльдюкар расположена в 1 км. в восточном направлении от села. Площадь участка составляет 1,5199 га. Подъездная дорога к полигону ТКО составляет в длину 1 км. – проселочная дорога.

В Управление Росприроднадзора РС (Я) направлялась заявка (Характеристика) по включению объекта в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов). Управлением Росприроднадзора РС (Я) отказано во включении свалки ТКО в ГРОРО в связи с отсутствием эксплуатирующей организации.

С 2013 года отрабатывался вопрос о передаче свалки эксплуатирующей организации. Ввиду заведомо убыточной деятельности по обращению с отходами, отсутствием круглогодичной дороги отсутствует организация, готовая заняться данным видом деятельности.

С 2013 года ежегодно на свалку ТКО с. Сюльдюкар выделяются финансовые средства в рамках мероприятий МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на период 2013-2019 годы» на содержание земельного участка.

За период 2015-2017 годы штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов отсутствовали. В рамках бюджета МО «Мирнинский район» выделяются финансовые средства для оказания услуг по содержанию земельного участка, предназначенного под размещения отходов с. Сюльдюкар: подготовка (планировка) площади полигона под складирование ТКО, сдвигание ТКО на рабочие карты бульдозерами, уплотнение ТКО на рабочих картах, профилактические мероприятия по недопущению возгорания (увлажнение территории объекта размещения в пожароопасный период). Ежегодная сумма содержания земельного участка, предназначенного под размещения отходов, составляет 300 000,00 руб.

* + - 1. ***Санкционированная свалка ТКО п. Алмазный***

Объект размещения ТКО расположен по адресу: РС (Якутия), Мирнинский район, 3,3 км. автодороги «Алмазный-Мирный». Общая площадь земельного участка составляет 6,7 га. Подъездная дорога к полигону ТКО составляет в длину 200 м. от трассы Мирный-Алмазный в сторону р. Ирелях.

Объект размещения ТКО располагается в ложе отработанного карьера ОПИ, в водоохраной зоне р. Ирелях. Подготовлена и направлена в Управление Росприроднадзора характеристика на свалку ТКО для включения в ГРОРО.

Отказано во внесении в реестр ГРОРО, в том числе, в связи с отсутствием эксплуатирующей организации. На данную свалку также вывозятся отходы МО «Чуонинский наслег». Оформление должным образом данной свалки невозможно.

Свалка ТКО с 2013 года содержится за счет средств МО «Мирнинский район» выделяемых ежегодно в рамках мероприятий МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на период 2013-2019 годы».

За период 2015-2017 г.г. штрафы и предписания со стороны контрольно-надзорных органов в части обустройства полигона ТКО отсутствовали. Администрацией МО «Мирнинский район» выделяются финансовые средства для оказания услуг по содержанию объекта размещения отходов п. Алмазный: подготовка (планировка) площади полигона под складирование ТКО, сдвигание ТКО на рабочие карты бульдозерами, уплотнение ТКО на рабочих картах, профилактические мероприятия по недопущению возгорания (увлажнение территории объекта размещения в пожароопасный период). Сумма ежегодного финансирования приведена в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Сумма финансирования, руб |
| 2015 | 900 000,00 |
| 2016 | 1 100 000,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 |

* + - 1. ***Существующая санкционированная свалка ТКО г. Мирный***

Действующая санкционированная свалка ТКО г. Мирный расположена в пределах городской черты: Северная Промзона, Чернышевское шоссе в непосредственной близости от аэропорта. Данное месторасположение не соответствует требованиям воздушной и транспортной безопасности.

Право собственности на земельный участок, выделенный под санкционированную свалку ТКО общей площадью 11,7016 га, оформлено на МО «Город Мирный». В настоящее время полигон в оперативном порядке передан эксплуатирующей организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности - Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальщик» Существующая санкционированная свалка ТКО г. Мирный не внесена в ГРОРО.

Данный объект размещения отходов эксплуатируется с 1993 года, что фактически составляет 25 лет эксплуатации. Ориентировочная годовая норма размещения отходов за предыдущий пятилетний период составляет 100 000 м3/год, При данных ежегодных объемах захоронения отходов превышены проектные нормы размещения, что неблагоприятно влияет на экологическое состояние окружающей среды в целом. Возникает вопрос о необходимости проведения рекультивации земельного участка.

* + - 1. ***Проведенная работа***

Администрацией МО «Мирнинский район» в рамках работы межведомственной комиссии по Охране окружающей среды проведен анализ и принято решение о необходимости строительства и дальнейшей эксплуатации одного полигона на три поселения: МО «Город Мирный», МО «Чуонинский наслег», МО «Поселок Алмазный», так как в данных населенных пунктах, расположенных на расстоянии друг от друга до 30 км, сложилась идентичная критическая ситуация по размещению отходов.

В результате проведенной работы по выбору земельного участка под строительство полигона ТКО для нужд МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный» и МО «Чуонинский наслег» из рассмотренных вариантов выбран оптимальный земельный участок, располагающийся в 15 км от контрольной точки аэропорта г. Мирный, что не противоречит существующему законодательству. Данный земельный участок располагается между двумя пересыхающими в летнее время ручьями, в настоящее время покрыт лесным покровом, рядом с ним располагается газопровод, а также проходит линия ЛЭП.

В 2018 году запланировано проведение проектно-изыскательских работ на вышеуказанном земельном участке, фактические затраты берет на себя ООО «СюльдюкарНефтегаз» в рамках дополнительного Соглашения о сотрудничестве с МО «Мирнинский район».

В 2019 году запланировано проведение конкурсной процедуры по определению подрядной организации на проектирование полигона ТКО. Сумма проекта, согласно коммерческим предложениям, составит 12 000 000,00 руб.

В 2019 году запланировано проведение конкурсной процедуры по определению подрядной организации на строительство полигона ТКО. Сумма финансирования будет определена на основе сметной части проектной документации.

* + 1. ***Несанкционированное размещение отходов и металлолома.***

Существующая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами во всех муниципальных образованиях района экономически и технологически неэффективна и не обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства. Несанкционированное размещение отходов происходит на территориях всех муниципальных образований.

Ликвидация несанкционированных свалок и мероприятия по предотвращению их образования могут быть выполнены совместными усилиями муниципалитета и хозяйствующих субъектов поселений.

Одним из таких мероприятий, проводимых в весенний период муниципальным образованием «Мирнинский район» совместно с поселениями являются ежегодные двухмесячники санитарной очистки территорий городских и сельских поселений. На период проведения двухмесячников за организациями и предприятиями района закрепляются улицы, территории для проведения уборки. Данные меры носят локальный характер, направленный на ликвидацию очаговых навалов мусора преимущественно в центральной части населенных пунктов. С каждым годом увеличиваются размеры несанкционированных свалок, расположенных на окраинах населенных пунктов, у обочин проселочных дорог. Информация о количестве проведенных субботников и вывезенных отходах за период 2015-2017 годов приведены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Кол-во проведенныхсубботников | Кол-во вывезенного мусора, м3 |
| 2015 | 507 | 5 908,24 |
| 2016 | 287 | 4 694,19 |
| 2017 | 351 | 5 616,3 |

Кроме того, на территории Мирнинского района по данным муниципальных образований ежегодно ликвидируется более 40 мест несанкционированных свалок, без учета несанкционированных свалок, ликвидируемых во время двухмесячника по санитарной очистке. Информация об объемах ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов, металлолома (в том числе автокузовов) за 2015-2017 г.г. приведены в следующих таблицах.

Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории огороднических некоммерческих товариществ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объем ликвидированных отходов, м3 | Сумма финансирования, руб |
| 2015 | 457 | 400 000,00 |
| 2016 | 1576,89 | 700 000,00 |
| 2017 | 520,83 | 450 000,00 |

Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории поселений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Объем ликвидированных отходов, м3 | Сумма финансирования, руб |
| 2015 | 11 826,0 | 2 649 823,00 |
| 2016 | 5 377,62 | 3 050 000,00 |
| 2017 | 4 398,33 | 4 679 998,00 |

Ликвидация несанкционированных свалок металлолома и автокузовов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Масса ликвидированных отходов, т | Кол-во ликвидированных кузовов, шт | Сумма финансирования, руб |
| 2015 | 400 | 117 | 734 000,00 |
| 2016 | 206,35 | 71 | 600 000,00 |
| 2017 | 157 | 164 | 1 099 500,00 |

Основные месторасположения образования несанкционированных свалок (включая вновь образованные):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поселения** | **Местонахождения** |
| 1 | МО «Город Мирный» | п. Заводской, п. Аэропорт, п. Газовиков, п. Геолог, Нижний поселок, Верхний поселок, Экспедиционная, 19 квартал, ул. Некрасова, ул. 40 лет Октября частный сектор, Андреевский, Нагорная, Фабрика 3, п. Ромашовка, Бабушкина, пер Заводской, пер. Юбилейный. |
| 2 | МО «Город Удачный» | Проезжая дорога ПТЭС, Карьер, Трансформаторные подстанции в районе гаражей ПТЭС, Автодорога «Стелла-Новый город», Зона отдыха на р. Сатыкан. |
| 3 | МО «Поселок Айхал» | ул. Гагарина (район старой почты), ул. 3-й Восточный переулок, ул. Солнечная, (ул. Солнечная (тупик)), ул. Лесная (м-н "Автозапчасти»), ул. Корнилова (район старой больницы), ул. Советская, район Дамбы (спуск к беседке), Район старой церкви, ул. Алмазная д. 4 а, Энтузиаст, Окт. партия, ул. Производственная. |
| 4 | МО «Поселок Чернышевский» | ул. Космонавтов, ул. Дзержинского.  |
| 5 | МО «Поселок Светлый» | ул. Воропая |
| 6 | МО «Поселок Алмазный» | ул. Байкалова, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, территория базы отдыха «Майский», ул. Набережная, п. Березовый.  |
| 7 | МО «Чуонинский наслег» | Дорога на верхнюю гору  |
| 8 | МО «Ботуобуйинский наслег» | Бывший карьер МУАД. |
| 9 | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | Свалка металлолома на территории прилегающей к ПАКУ с восточной стороны. |

* + 1. ***Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов.***

С каждым годом проблема накопления и опасного хранения вредных отходов на объектах размещения ТКО становится все более острой, так как мусор становится значительно разнообразней и сложнее по химическому составу. На объекты размещения ТКО вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой поступают опасные отходы: остатки лакокрасочных материалов, ядохимикатов, нефтесодержащие отходы, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные и энергосберегающие лампы.

Чрезвычайно опасными отходами, относящимися к 1 классу опасности, являются ртутьсодержащие отходы (далее - РСО), в том числе отработанная ртутьсодержащая ламповая продукция, широко применяемая на бытовом уровне. Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде регламентируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г.№ 681.

Промышленные предприятия Мирнинского района заключают договоры на утилизацию опасных отходов с АО «ЭкологияПромСервис» и ООО «АЛРОСА-Спецбурение».

В населенных пунктах Мирнинского района организован сбор и прием использованных люминесцентных и энергосберегающих ламп бытового потребления опасные РСО от населения. В дальнейшем планируется организовать работу по сбору и обезвреживанию РСО от населения с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.

* + 1. ***Переработка отходов***

В сложившейся в Мирнинском районе системе обращения с отходами отсутствует сортировка и извлечение полезных фракций, являющихся вторсырьем.

Введение данного направления при обращении с отходами позволило бы уменьшить объемы захоронения отходов в окружающей среде, транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, что в итоге, позволило бы снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

В настоящее время в Мирнинском районе существует несколько фирм, занимающихся переработкой отходов таких как резина (п. Айхал), макулатура (г. Мирный), пластик (г. Удачный, п. Айхал).

Стоит отметить, что резина перерабатывается в крошку и выпускается готовая продукция, макулатура перерабатывается и выпускается туалетная бумага. Пластик проходит только стадию измельчения, выпуск готовой продукции отсутствует. Полученное вторсырье вывозится автозимником в другие регионы Российской Федерации.

Основными сложностями, с которыми сталкивается бизнес является высокая стоимость оборудования, отсутствие планомерного поступления вторсырья (определенных фракций из отсортированных отходов), отсутствие рынка сбыта переработанной продукции (вторсырья).

Мероприятия по внедрению в Мирнинском районе раздельного сбора отходов и получение вторсырья либо вывоз вторсырья в другие регионы Российской Федерации предусмотрено в рамках программы «Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе РС (Я) на 2018-2022 годы» путем софинансирования мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства поселений из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в соответствии с порядком предоставления финансовой поддержки проектов по приоритетным направлениям, в том числе сбор, сортировка, обработка и утилизация отходов.

* + 1. ***Экологическое просвещение***

Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой. Экологическая культура преемственно формируется в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствует здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической безопасности.

В настоящее время в Мирнинском районе уровень экологического образования можно охарактеризовать как низкий, что препятствует пониманию важности экологических проблем, в части бережного и рационального природопользования.

Проводимые ежегодно субботники, акции, классные часы в школах, тематические встречи и беседы не приносят желаемого результата.

* 1. ***Характеристика имеющейся проблемы***

На основании вышеизложенной ситуации, сложившейся в Мирнинском районе, выделены следующие проблемы:

1. Отсутствие эксплуатирующих организаций, закрепленных за объектами размещения отходов п. Алмазный и п. Сюльдюкар (п.1.1.3.5, 1.1.3.6);
2. Очаговое образование мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов (ТКО), металлолома в т.ч. разукомплектованного автотранспорта.
3. Отсутствие полигона ТКО для МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег» (п.1.1.3.8);
4. Слабая информированность населения (п.1.1.7);
5. Приведение земельных участков, предназначенных под объекты размещения отходов на территории Мирнинского района в удовлетворительное санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние (п.1.1.3.7).

Экологические проблемы Мирнинского района многообразны и сложны. В связи с этим задачи в сложившейся ситуации призваны реализовать стратегию в области охраны окружающей среды, направленной на поддержание целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, здоровья населения и обеспечения экологической безопасности.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

***2.1. Цели и задачи программы***

Основной целью реализации настоящей Программы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Мирнинского района.

Для достижения поставленной цели, в соответствии с обозначенными направлениями, необходимо решить следующие задачи:

1. Создание объектов размещения отходов на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.
2. Восстановление нарушенных земель.
3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.
4. Обеспечение в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО.
5. Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы и поощрение общественников.
6. Обезвреживание опасных отходов.

***2.2. Общий порядок реализации программы***

Для выполнения целей и задач, поставленных на 2019-2023 годы, предлагаются следующие мероприятия и механизмы их реализации.

**Задача 1:** Создание объектов размещения отходов на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.

***Мероприятие 1:*** *Проведение комплексных инженерных изысканий, включая прохождение Главной государственной экспертизы (ГГЭ).*

Данное мероприятие направлено в целях изучения объекта строительства (Полигона – ТКО) на предмет природных и техногенных качеств с составлением заключения о прогнозированном взаимодействии окружающих факторов с объектом. Инженерные изыскания в обязательном порядке входят в полный пакет проектной документации для строительства полигона ТКО.

Комплексные инженерные изыскания проводятся в целях обоснования размещения полигона ТКО для нужд МО «Город Мирный», МО «Посёлок Алмазный, МО «Чуонинский наслег» на земельных участках: «20 км автодороги Мирный-Ленск» и участок под «коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов».

Координаты участков в системе СК-42:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Координата долготы:** | **Координата широты:** |
| Участок № 1 (20 км автодороги Мирный-Ленск): |
| 1 |  6927416.06 |  663734.11 |
| 2 |  6927696.39 |  664231.32 |
| 3 |  6927252.10 |  664507.90 |
| 4 |  6926965.72 |  664020.20 |
| Участок № 2 (коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов): |
| 1 | 6927252.10 | 664507.90 |
| 2 | 6927220.51 | 664527.57 |
| 3 | 6927434.50 | 665427.84 |
| 4 | 6927428.18 | 665430.29 |
| 5 | 6927410.05 | 665437.65 |
| 6 | 6927387.99 | 665448.41 |
| 7 | 6927104.82 | 664257.10 |
| **Кадастровый номер:** |
| Участок № 1 (20 км автодороги Мирный-Ленск): |
| 14:16:080101:1763 |
| Участок № 2 (коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов): |
| 14:16:080101:1897  |

 Проведение Главгосэкспертизы позволит определить соответствие результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

***Мероприятие 2:*** *Разработка проектно-сметных документаций на строительство полигонов ТКО с дальнейшим сопровождением главной государственной (ГГЭ) и главной экологической экспертиз (ГЭЭ).*

Проектирование полигонов ТКО производится на основе концепции минимизации возможного экологического риска, согласно которой должна решаться задача максимально возможного снижения риска загрязнения окружающей природной среды, прежде всего водных объектов, при соблюдении всех условий технической осуществимости и экономической целесообразности проектируемых мероприятий.

Местоположение земельных участков, на которых выполняется проектирование, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 1**.

***Мероприятие 3***: *Строительство нового объекта размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО), на территории Мирнинского района в соответствии с требованиями законодательства.*

Выполнение данного мероприятия позволит создать условия для эффективного захоронения коммунальных отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду. Учитывая планируемое мероприятие данной программой по строительству одного погона ТКО для нужд трех поселений МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный» и МО «Чуонинский наслег» мероприятие позволит уменьшить территорию отчуждаемых под захоронение отходов.

Местоположение земельных участков, на которых выполняется строительство, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 1**.

***Мероприятие 4***: *Изготовление проекта планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка и изготовление межевого плана лесного участка, для выполнения изыскательских работ по строительству объекта: «Коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов».*

Местоположение земельных участков, на которых выполняется строительство, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 1**.

***Мероприятие 5***: *Аренда лесных участков, предназначенных под полигон твердых коммунальных отходов и коридор коммуникаций для нужд МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег».*

Местоположение земельных участков, на которых выполняется строительство, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 1**.

***Мероприятие 6***: *Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под полигон твердых коммунальных отходов и коридор коммуникаций для нужд МО «Город Мирный», МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег».*

Местоположение земельных участков, на которых выполняется строительство, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 1**.

**Задача 2:** Восстановление нарушенных земель.

***Мероприятие 1:*** *Выполнение проектно-изыскательных работ по рекультивации объектов размещения твердых коммунальных отходов (свалок) с дальнейшим сопровождением главной экологической экспертизы (ГЭЭ) в соответствии с требованиями законодательства.*

Проектно-изыскательские работы выполняются на земельном участке, предназначенном под размещение твердых коммунальных отходов п. Алмазный Мирнинского района Республики Саха (Якутия), территориально располагающемся в Мирнинском районе РС (Я), 3,3 км. на запад от п. Алмазный.

***Мероприятие 2:*** *Рекультивация объектов размещения ТКО.*

Выполнение данных мероприятий позволит уменьшить негативное воздействие ТКО на окружающую среду и снизить накопленный экологический ущерб, тем самым улучшить состояние земель, предотвратить загрязнение и засорение территорий Мирнинского района. Восстановить продуктивность нарушенных земель.

Реализация мероприятий 1,2 Задачи 2 осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, [индивидуальными предпринимателями](https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/) и физическими лицами, на [выполнение работ](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/), оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от [5 апреля](https://pandia.ru/text/category/5_aprelya/) 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Финансирование мероприятий за счет [средств внебюджетных](https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/) источников подтверждается соглашением о намерениях.

Местоположение земельного участка, подлежащего рекультивации, отражено в ***Мероприятии 1*** **задачи 2**.

**Задача 3:** Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.

***Мероприятие 1:*** *Ликвидация несанкционированных свалок ТКО.*

***Мероприятие 2:*** *Ликвидация несанкционированных свалок металлолома, в том числе разукомплектованного автотранспорта.*

Мероприятия позволят улучшить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения за счет сокращения объёмов несанкционированных свалок на территории Мирнинского района.

Выполнять данное мероприятие планируется посредством передачи финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов. Денежные средства из районного бюджета в бюджеты поселений перечисляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятий 1,2 Задачи 3 осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, [индивидуальными предпринимателями](https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/) и физическими лицами, на [выполнение работ](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/), оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от [5 апреля](https://pandia.ru/text/category/5_aprelya/) 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

**Задача 4:** Обеспечение надлежащего эстетического и санитарного состояния земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО, и содержание мест сбора (накопления) отходов.

***Мероприятие 1:*** *оказание услуг по содержанию земельных участков, предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов, не закрепленных за эксплуатирующей организацией.*

Данное мероприятие подразумевает планировку, уплотнение, сдвигание ТКО на рабочие карты, а также полив ТКО в пожароопасный период на земельных участках, предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов МО «Поселок Алмазный» и МО «Садынский национальный эвенкийский наслег».

Выполнение данных мероприятий способствует поддержанию в благоприятном эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО, а также избежать возгорания на земельных участках.

Реализация мероприятия осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, [индивидуальными предпринимателями](https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/) и физическими лицами, на [выполнение работ](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/), оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от [5 апреля](https://pandia.ru/text/category/5_aprelya/) 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

**«*Мероприятие 2:*** *содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния мест сбора (накопления) отходов.*

Формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО позволит значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории муниципальных образований Мирнинского района и обеспечит общее улучшение санитарно-экологической обстановки.

Выполнение данного мероприятия планируется посредством передачи финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов. Финансовые средства из местного бюджета муниципального района в местные бюджеты поселений предоставляются на основании Соглашений.

Реализация мероприятия осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, [индивидуальными предпринимателями](https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/) и физическими лицами, на [выполнение работ](https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/), оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от [5 апреля](https://pandia.ru/text/category/5_aprelya/) 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.».

 **Задача 5:** Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы и поощрение общественников.

***Мероприятие 1:*** *Организация и проведение конкурсов, проектов, акций в сфере экологического воспитания, образования и просвещения.*

Организация и проведение мероприятий такого формата предполагает наличие необходимой символики, печатной, баннерной продукции, памятных сувениров и т.д. Таким образом, для успешной реализации данного мероприятия, предлагается заключение муниципальных контрактов на приобретение и/или изготовление сувенирной, буклетной, баннерной и иной продукции.

Выполнение данного мероприятия позволит успешнее решать задачу повышения уровня экологической культуры населения и экологического воспитания подрастающего поколения.

***Мероприятие 2:*** *Информирование населения через СМИ об экологическом просвещении.*

Выполнение мероприятия способствует повышению экологической культуры и образования. Финансирование данного мероприятия не предусмотрено в рамках данной Программы. Осуществляется на безвозмездной основе через средства массой информации, а также с привлечением средств хозяйствующих субъектов ведущих деятельность на территории района.

***Мероприятие 3****: Поощрение общественных инспекторов охраны природы.*

Общественные инспекторы охраны природы обеспечивают выявление нарушений природоохранного законодательства, мест несанкционированного размещения отходов и металлолома, участвуют в природоохранных мероприятиях, акциях, субботниках. Данное мероприятие осуществляется в виде выплаты финансовых средств физическим лицам по представлению Мирнинского комитета охраны природы на основании Постановления Главы района №1193 от 18.07.2013 г. «Об утверждении Положения об общественных инспекторах по охране окружающей среды на территории МО «Мирнинский район».

Выполнение данного мероприятия позволяет стимулировать жителей Мирнинского района участвовать в общественной деятельности по вопросам охраны окружающей среды и позволяет решить проблему идентификации и, тем самым, сдерживания объемов роста несанкционированного размещения отходов и металлолома на территории Мирнинского района РС (Я).

|  |
| --- |
| **РАЗДЕЛ 3.** |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |
| **муниципальной программы**  |
| **«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории**  |
| **Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на период 2019-2023 годов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам (рублей)** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Задача: Создание объектов размещения отходов на территории Мирнинского района РС (Я), отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства:** |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»  | Всего | **2 580 600,00** | **11 279 961,00** | **31 959 889,50** | **26 319 909,00** | **16 919 941,50** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 2 580 600,00 | 11 279 961,00 | 31 959 889,50 | 26 319 909,00 | 16 919 941,50 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Изготовление проекта планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка и изготовление межевого плана лесного участка  | Всего | **340 424,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 340 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | Всего | **5 000,00** | **10 748,20** | **10 000,00** | **10 000,00** | **7 458,39** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 5 000,00 | 10 748,20 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 458,39 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение работ по разработке проектов освоения лесов земельных участков под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | Всего | **100 000,00** | **100 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **150 000,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 |
| Другие источники | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача: Восстановление нарушенных земель:** |
| 1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов г. Мирный | Всего | **0,00** | **5 363 304,39** | **2 298 559,03** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 5 363 304,39 | 2 298 559,03 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивации объекта размещения отходов в п.Алмазный, Мирнинского района, Республики Саха (Якутия) | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Рекультивация объектов размещения ТКО | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления.** |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТКО, КГО на территории Мирнинского района, в т.ч. вывоз твердых коммунальных отходов с территории ОНТ | Всего | **4 972 965,27** | **5 191 405,89** | **4 437 226,64** | **5 695 000,00** | **56 855 546,91** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 4 972 965,27 | 5 191 405,89 | 4 437 226,64 | 5 695 000,00 | 56 855 546,91 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок металлолома (в том числе автокузовов) на территории Мирнинского района | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **7 324 680,12** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 324 680,12 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Мирнинского района (Поступление за счет платы за НВОС на счет МКУ "КСУ", 2023 год МБТ по итогам заявок)  | Всего | **659 863,25** | **170 000,00** | **385 983,50** | **29 110 890,62** | **102 275 490,87** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 659 863,25 | 170 000,00 | 385 983,50 | 29 110 890,62 | 102 275 490,87 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача: Обеспечение надлежащего эстетического и санитарного состояния земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО, и содержание мест сбора (накопления) отходов.** |
| 1 | Оказание услуг по содержанию земельных участков, предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов | Всего | **1 078 333,33** | **300 000,00** | **0,00** | **499 999,50** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 078 333,33 | 300 000,00 | 0,00 | 499 999,50 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния мест сбора (накопления) отходов. | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 137 670,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 670,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача: Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы и поощрение общественников.**  |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, проектов, акций в сфере экологического воспитания, образования и просвещения | Всего | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **ИТОГО по программе**  | **Всего** | **9 737 186,55** | **22 415 419,48** | **39 481 658,67** | **63 163 469,12** | **183 533 117,79** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **9 737 186,55** | **22 415 419,48** | **39 481 658,67** | **63 163 469,12** | **183 533 117,79** |
| **Другие источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования по годам** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Задача: Создание объектов размещения отходов на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства: |
| **1** | Проведение комплексных инженерных изысканий, включая прохождение Главной государственной экспертизы (ГГЭ) | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **ООО «Сюльдюкарнефтегаз»** |
| **2** | Строительство нового объекта размещения твердых коммунальных отходов (далее ТКО), на территории Мирнинского района | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Средства хозяйствующих субъектов** |
|  | **ИТОГО:** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**РАЗДЕЛ 4.**

**Перечень целевых индикаторов программы**

**«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления**

**на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование Индикатора**  | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Планируемое значение индикатора по годам реализации** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | \*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе | % |  50 (4/8) | 62,5 (5/8) | 62,5(5/8) | 62,5(5/8) | 62,5(5/8) | 100(4/5) |
| 1.1. | Инженерные изыскания (экологические, гидрометеорологические, геодезические, геологические) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.2. | Положительное заключение главной экологической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3. | Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Количество рекультивированных земельных участков | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| **4** | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| **5** | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | шт. | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 |
| **6** | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (Акции) | шт. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| **7** | Приобретение/изготовление мусорных контейнеров для сбора (накопления) отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29\* | 0 |

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе. | % | % = К ф/ Ко | К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРОКо  - общее количество ОРО | Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ | Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я) |
| 1.1 | Инженерные изыскания (экологические, гидрометеорологические, геодезические, геологические) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»  | % | - | - | Наличие технического отчета инженерных изысканий  | Полевые работы, бурение, подготовка камеральных отчетов |
| 1.2 | Положительное заключение главной экологической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | - | - | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, выданное Центральным аппаратом Управления Росприроднадзора  | Направление пакета документов на проведение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Управления Росприроднадзора |
| 1.3 | Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | - | - | Выписка ЕГРН | Направление Ходатайства с пакетом документов в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в Правительство Российской Федерации |
| 2 | Количество рекультивированных участков | ед | - | - | Информация об исполнении контрактов.  | Внутренний учет |
| 3 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | - | - | Реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района. Отчеты муниципальных образований поселений | Внутренний учет |
| 4 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед | - | - | Информация об исполнении контрактов. | Внутренний учет |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | ед. | - | - | Реестр | Внутренний учет  |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | ед. | - | - | Реестр | Внутренний учет.  |
| 7 | Приобретение/изготовление мусорных контейнеров для сбора (накопления) отходов | ед. | - | - | Реестр | Внутренний учет.  |