|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация**  **Республика Саха (Якутия)**  **Мирнинский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Поселок Чернышевский»** |  | **Россия Федерацията**  **Саха Өрөспүүбүлүкэтэ**  **Мииринэй оройуона**  **«Чернышевскай бөhүөлэгэ»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА** |
|  | | |

678175, Мирнинский район, п. Чернышевский ул. Каландарашвили 1 «А».

Телефон 7-32-59, факс 7-20-89. E-mail: [adm-ok@mail.ru](mailto:adm-ok@mail.ru)

№ \_\_150\_\_\_\_ от \_\_\_10\_\_\_ « \_\_11\_\_\_\_ » 2023 г.

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**О продлении срока действия и внесении**

**изменений и дополнений в муниципальную**

**Программу «Благоустройство территории**

**МО «Посёлок Чернышевский» на 2019 - 2024 годы.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы МО «Посёлок Чернышевский» от 30.12.2013г. № 88 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)», а также на основании ст. 79 Бюджетного кодекса РФ:

1. Продлить срок действия муниципальной Программы «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019 - 2024 годы» до 31.12.2026 года.
2. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2024 г. следующие изменения и дополнения:

* по всем разделам Муниципальной программы МО «Поселок Чернышевский» «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2024 годы» период реализации программы «2019-2024» годы заменить на «2019-2026 годы».
* в Паспорте программы раздел «Предварительный объем финансовых средств для реализации программы» «Общий объем финансовых средств» сумму **14 286,18** заменить на сумму **18 404,98**; «Бюджет МО «Поселок Чернышевский» сумму **10 046,04** заменить на сумму **14 580,84.**
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2024 г. пункт 3 «Содержание уличного освещения» сумму **356,2** исключить.
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2024 г. пункт 3 «Содержание уличного освещения» заменить на «Оплата электроэнергии уличного освещения».
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2024 г. пункт 3 «Оплата электроэнергии уличного освещения» добавить сумму **1200,00.**
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2024 г. в пункте 7 «Содержание территории мест захоронения» добавить сумму **276,00.**
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам перечень мероприятий на 2024 г. в строке ИТОГО сумму **356,2** заменить на сумму **1 476,00** Местный бюджет цифру **356,2** заменить на **1 476,00.**
* в раздел объем финансирования по благоустройству добавить перечень мероприятий на 2025 г.
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2025 г. в пункте 3 «Оплата электроэнергии уличного освещения» добавить сумму **1 500,00.**
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам добавить перечень мероприятий на 2026 г
* в раздел объем финансирования по благоустройству по годам в перечне мероприятий на 2026 г. в пункте . в пункте 3 «Оплата электроэнергии уличного освещения» добавить сумму **1 500,00.**

1. Данное Постановление разместить на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС (Я) www.алмазный – край.рф в разделе МО «Посёлок Чернышевский».
2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский А.В. Ширшов**

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Постановлением**

**Главы МО «Посёлок Чернышевский»**

**№ \_\_150\_\_от \_10\_ « \_11\_ »2023 г.**

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский»»**

**на 2019-2026 годы»**

**(в новой редакции с учетом изменений внесенных Постановлением от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2023 года № \_\_\_\_\_\_\_\_ «О продлении срока действия и внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2024 годы»)**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа МО «Посёлок Чернышевский»» «Благоустройство на 2019- 2026 годы» |
| Основной разработчик программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Посёлок Чернышевский» |
| Исполнители основных мероприятий программы | - Администрация МО «Посёлок Чернышевский»;  - МКУ «УЖКХ» «Посёлок Чернышевский»;  - Подрядные организации, индивидуальные предприниматели. |
| Цели и задачи программы | - улучшение санитарного состояния территории поселка;  - озеленение общественных территорий посёлка Чернышевский;  - содержание уличного освещения на территории муниципального образования;  - ремонт и содержание детских дворовых площадок;  - благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский», в целях обеспечения комфортного проживания населения в посёлке;  - содержание и обслуживание санитарного состояния мест захоронения;  - повышение эстетической привлекательности посёлка;  - выработка и реализация комплексного подхода благоустройства территории муниципального образования;  - повышение уровня летней занятости молодежи и обеспечение их достойности;  -организация поселковых субботников санитарной очистки территорий МО «Посёлок Чернышевский» с участием организаций всех форм собственности  - формирование у жителей патриотического образования, привитие любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории. |
| Сроки реализации программы | 2019-2026 годы |
| Перечень основных мероприятий | - обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории МО «Посёлок Чернышевский»;  - сохранение, реабилитация и развитие существующего озеленения на территории посёлка.  - организация работ по вывозу бесхозяйных автомобильных кузовов с территории посёлка, создание условий для организации сбора бытовых отходов от населения;  - планировка гравийных дорог;  - содержание и обслуживание общественных территорий (площадей, детских игровых и обучающих спортивных, оздоровительных площадок);  - организация мероприятий по содержанию мест захоронения.  - организация поселковых субботников санитарной очистки на территории МО «Посёлок Чернышевский» с участием организаций всех форм собственности. |
| Предварительный объем финансовых средств для реализации программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования программы на 2019-2026 годы составляет –**14 404,98 тыс. руб.**  **- Бюджет РС (Я) – 0,00 тыс. руб.**  **- Бюджет МО «Мирнинский район» - 3 824,14 тыс. руб.**  **- Бюджет МО «Посёлок Чернышевский – 14 580,84 тыс. руб.**  В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение внешнего вида поселка;  - озеленение, путём посадки деревьев, кустарников и цветов;  - обустройство детских и спортивных площадок;  - улучшение санитарного состояния территории мест захоронения;  - качественное содержание дорог местного значения в зимний период;  - создание благоприятных условий для улучшение качества жизни и отдыха населения обеспечивающих возможность комфортного проживания в посёлке Чернышевский. |
| Система организации контроля над исполнением программы | - Контроль, за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО «Посёлок Чернышевский» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральными и республиканским законодательством.  - исполнителем программы «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» является – МКУ «УЖКХ» |

1. **Характеристика проблемы**

Администрация МО «Посёлок Чернышевский» ведет целенаправленную деятельность по благоустройству поселения, и разрабатывает методы и способы по решению вопросов благоустройства в частности муниципальной программой «Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2026 г.г.». В течении предыдущих лет опыт работы показал необходимость комплексного подхода по решению вопросов благоустройства, тем самым является логическим продолжением выполненных работ и отражает в себе основные направления благоустройства до 2026 года. Для решения задач по повышению уровня благоустройства поселка требуются финансовые средства.

Комплексность благоустройства территории представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, и сводится к решению следующих видов работ:

- создание условия массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- озеленение территории поселения;

- содержание санитарного состояния мест захоронения;

- содержание уличного освещения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения и т.д.

На территории МО «Посёлок Чернышевский» имеется место захоронения, которое нуждается в содержании, кроме того, на территории мест захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по вырубке аварийных деревьев и сухостоев, что и является данной проблемой.

В целях привлечения молодого поколения, трудоустройство несовершеннолетних и безработных студентов ежегодно требуется организация стройотрядов, которые обеспечат не только очистку территории МО «Поселок Чернышевский», а также проведут ряд возможных работ по благоустройству.

Большая проблема вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых, общественных территории, общий вид улиц (ливнестоков).

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и будет способствовать повышению уровня и комфортного проживания населения. Организация работ по вопросам улучшения благоустройств, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

1. **Основные цели и задачи**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению проведен анализ, по результатам которых сформулированы цели и задачи направленные на осуществление данной Программы.

Основные цели программы это создание благоприятных условий жизни, формирование у жителей патриотического образования, привитие любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории МО «Посёлка Чернышевский».

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселка.

1. **Перечень программных мероприятий**

Программа предусматривает ежегодное выполнение мероприятий направленных на комплексное благоустройство территории поселка, включающие организационные действия с указанием видов и объемов работ, источников финансирования, сроков выполнения и исполнителей работ.

Работы по благоустройству, озеленению и содержанию в надлежащем санитарном состоянии поселковых территории общего пользования требуют особый подход. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись по утвержденному плану и активному участию в месячниках санитарной очистки всех жителей.

В программе учитывается комплексный подход к решению задач, так же запланированы мероприятия по устройству ограждений детских игровых площадок, содержание и обслуживание уличного освещения, обслуживание площадей, тротуаров, содержание и поддержка санитарного состояния мест захоронения, планировка гравийных дорог, повышение общего уровня благоустройства поселения.

1. **Привлечение жителей, организаций, предприятий, учреждений к участию в решении проблемы благоустройства поселка.**

Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: засоряются общественные территория поселения, разрушаются ограждения, создаются несанкционированные свалки бытового мусора, а также металлосвалки (кузова автомобилей).

В течение 2019-2026 годов планируется продолжить проведение различных мероприятий по благоустройству, привлекать жителей, организации, предприятия и учреждения к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территории.

Проведение мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства.

1. **Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень**

**мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы.**

Основой программы является система взаимоуязвимых мероприятий согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств местного и государственного бюджета.

**ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПО ГОДАМ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Перечень мероприятий по благоустройству | | План финансирование, тыс. руб. | | | | |
| ВСЕГО | Бюджет РС (Я) | Бюджет района | Местный бюджет | |
| **Перечень мероприятий в 2019 г.** | | | | | | | | |
| 1 | | | Содержание клумб газонов | - | - | - | - | |
| 2 | | | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров. | - | - | - | - | |
| 3 | | | Содержание уличного освещения | 1098,15 | - | - | 1098,15 | |
| 4 | | | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | - | - | - | - | |
| 5 | | | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | - | - | - | - | |
| 6 | | | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | - | - | - | - | |
| 7 | | | Содержание территории мест захоронения | 280,00 | - | - | 280,00 | |
|  | | | **Итого:** | **1 378,15** | **0,00** | **0,00** | **1 378,15** | |
| **Перечень мероприятий в 2020 г.** | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание клумб газонов | | - | - |  | - | |
| 2 | | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров. | | - | - | - | - | |
| 3 | | Содержание уличного освещения | | 1 999,01 | - | - | 1999,01 | |
| 4 | | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | | - | - | - | - | |
| 5 | | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | - | - | - | - | |
| 6 | | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | | - | - | - | - | |
| 7 | | Содержание территории мест захоронения | | 210,00 | - | - | 210,00 | |
|  | | **Итого:** | | **2 209,01** | **0,00** | **0,00** | **2 209,01** | |
| **Перечень мероприятий в 2021 г.** | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание клумб газонов | | - | - | - | - | |
| 2 | | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров. | | - | - | - | - | |
| 3 | | Содержание уличного освещения | | 2 067,55 | - | 696,50 | 1 371,05 | |
| 4 | | Содержание площадей, тротуаров, детских , спортивных площадок. | | - | - | - | - | |
| 5 | | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | - | - | - | - | |
| 6 | | Установка уличного освещения в кв. Монтажников | | 200,00 | - | - | 200,00 | |
| 7 | | Содержание территории мест захоронения | | 305,00 | - | - | 305,00 | |
|  | | **Итого:** | | **2 572,55** | **0,00** | **696,50** | **1 876,05** | |
| **Перечень мероприятий в 2022 г.** | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание клумб газонов | | - | - | - | - | |
| 2 | | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров. | | - | - |  | - | |
| 3 | | Содержание уличного освещения | | 907,81 | - | 907,81 |  | |
| 4 | | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | | 0 | - | **-** | 0 | |
| 5 | | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | - | - |  | - | |
| 6 | | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | | - | - |  | - | |
| 7 | | Содержание территории мест захоронения | | 504,91 | - |  | 504,91 | |
| 8 | | Установка опор уличного освещения на территории МО «Посёлок Чернышевский» | | 300,00 |  |  | 300,00 | |
| 9 | | Иные работы и услуги (оплата электроэнергии уличного освещения) | | 1 444,73 |  |  | 1 444,73 | |
|  | | **Итого:** | | **3 157,44** | **0,00** | **907,81** | **2 249,63** | |
| **Перечень мероприятий в 2023 г.** | | | | | | | | |
| 1 | | Содержание клумб газонов | | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 2 | | Выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения МО «Посёлок Чернышевский» на 2022-225 годы. | | 2220,83 |  | 2220,83 |  | |
| 3 | | Содержание уличного освещения | | 1 300, 00 |  |  | 1 300,00 | |
| 4 | | Установка опор уличного освещения Дзержинского д2, д4 Космонавтов д12, д14. | | 400,00 |  |  | 400,00 | |
| 5 | | Замена уличных фонарей на центральной площади и площади победы. | | 40,00 |  |  | 40,00 | |
| 6 | | Разработка муниципальной программы энергосбережение и повышение энергоэффективности. | | 100,0 |  |  | 100,00 | |
| 7 | | Содержание территории мест захоронения | | 552,00 |  |  | 552,00 | |
| 8 | | Мероприятия на реализацию ТОС | | 0,00 |  |  | 0,00 | |
|  | | **Итого:** | | **4 612,83** |  | **2 220,83** | **2 392,00** | |
| **Перечень мероприятий в 2024 г.** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание клумб газонов | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 2 | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 3 | Оплата электроэнергии уличного освещения | | | 1200,00 | **-** | **-** | | 1200,00 |
| 4 | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 5 | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 6 | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 7 | Содержание территории мест захоронения | | | 276,00 |  |  | | 276,00 |
|  | **Итого:** | | | **1 476,00** |  |  | | **1 476,00** |
| **Перечень мероприятий в 2025 г.** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание клумб газонов | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 2 | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 3 | Оплата электроэнергии уличного освещения | | | 1500,00 | **-** | **-** | | 1500,00 |
| 4 | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 5 | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 6 | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 7 | Содержание территории мест захоронения | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
|  | **Итого:** | | | **1 500,00** |  |  | | **1 500,00** |
| **Перечень мероприятий в 2026 г.** | | | | | | | | |
| 1 | Содержание клумб газонов | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 2 | Ремонт и покраска металлических ограждений вдоль тротуаров | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 3 | Оплата электроэнергии уличного освещения | | | 1500,00 | **-** | **-** | | 1500,00 |
| 4 | Содержание площадей, тротуаров, детских, спортивных площадок. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 5 | Расчистка территории мест захоронения от аварийных и сухостойных деревьев и кустарников. | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 6 | Вырубка деревьев и кустарников на перекрёстках | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| 7 | Содержание территории мест захоронения | | | **-** | **-** | **-** | | **-** |
|  | **Итого:** | | | **1 500,00** |  |  | | **1 500,00** |
|  | **ВСЕГО:** | | | **18 404,98** |  | **3 824,14** | | **14 580,84** |

1. **Механизм управления за реализацией программы**

Администрация МО «Посёлок Чернышевский» несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Администрация МО «Посёлок Чернышевский» выполняет следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

- подготовка предложений по составлению плана и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

Мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Мероприятия программы реализуется посредством заключения муниципальных контрактов и договоров возмездного оказания услуг.

1. **Оценка эффективности социально-экономических и**

**экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территории, экологической безопасности поселка.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО «Поселок Чернышевский».

1. **В результате реализации программы ожидается**

Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка. Совершенствование эстетического состояния территории, увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, а так же создание благоприятных условий для жителей МО «Поселок Чернышевский».

**ВИЗЫ:**

Специалист по благоустройству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Огарова