ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  28  «    26    » февраля 2024 г.

О безопасном пропуске паводковых вод

на территории муниципального образования

«Посёлок Чернышевский» Мирнинского района

Республики Саха (Якутия) в 2024 году

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.01.2024 № 77-р «О задачах исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, предприятий и организаций Республики Саха (Якутия) Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории Республики Саха (Якутия) в 2024 году», на основании постановления Главы МО «Мирнинский район» от 09.02.2024 № 188 «О безопасном пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в 2024 году», а также в целях осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод в период прохождения паводка, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения и объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования «Поселок Чернышевский»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации безопасного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования «Поселок Чернышевский» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить общее руководство работами по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО «Поселок Чернышевский».

3. Возложить персональную ответственность на руководителей предприятий, организаций и учреждений муниципального образования «Поселок Чернышевский», независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности за проведение мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод, предотвращения разрушений инженерных сооружений, в первую очередь объектов жизнеобеспечения, порчи имущества.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений п. Чернышевский:

4.1. разработать и предоставить в администрацию МО «Поселок Чернышевский» планы мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2024 года в срок до 10 апреля 2024 года;

4.2. произвести очистку крыш от снега;

4.3. обеспечить выполнение всех запланированных противопаводковых мероприятий в срок до 20 апреля 2024 года.

5. Директору ВФ АО «Теплоэнергосервис» (Фаткин А.А.):

5.1. принять меры по своевременной очистке придомовых территорий;

5.2. произвести очистку крыш от снега во избежание обрушения кровель домов, удалить  наросшие ледяные образования над входами в здания;

5.3. провести расчеты и сформировать до 25 апреля 2024 года запасы дезинфецирующих средств для обеззараживания питьевой воды и проведения мероприятий по промывке и дезинфекции водозаборных емкостей в поселении, предусмотреть объем дезинфецирующих средств на случай возникновения массовых инфекций среди населения;

5.4. предусмотреть до 15 апреля 2024 года необходимые мероприятия и подготовку организации для своевременного демонтажа, и защиты оборудования объектов тепло- водоснабжения, попадающего в зону затопления;

5.5. обеспечить до 29 апреля 2024 года наличие и исправность средств откачки воды и резервных источников энергоснабжения, хранение запасов топливно-энергетических ресурсов в незатопляемых местах, при необходимости обеспечить проведение мероприятий по предотвращению затопления запасов топлива;

5.6. провести в месячный срок после прохождения весеннего половодья мероприятия по промывке и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, емкостей хозяйственно-питьевого водоснабжения с лабораторным контролем эффективности дезинфекции, представить акты выполненных работ в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Мирнинском районе.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций общественного питания, торговли продуктами питания обеспечить проведение вакцинации работников против гепатита А и дизентерии, согласно нормам санитарного законодательства.

7. Рекомендовать директору КВГЭС им. Е.Н. Батенчука (Горяинов А.В.):

7.1. организовать безопасное проведение пропуска паводковых вод и обеспечить заблаговременное оповещение администрации МО «Поселок Чернышевский», администрации МО «Мирнинский район» о регулируемом пропуске вод;

7.2. провести предпаводковый осмотр ГТС в срок до 30 апреля 2024 года;

7.3. заключить Соглашение между администрацией МО «Поселок Чернышевский» и филиалом ПАО «Якутскэнерго» КВГЭС им. Е.Н. Батенчука о порядке взаимодействия по вопросам оперативного представления информации в половодно-паводковый период через гидросооружения ГЭС в 2024 году.

8. Рекомендовать ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» (Воробьев А.А.) обеспечить надежное электроснабжение МО «Посёлок Чернышевский» на время прохождения паводка.

9. Рекомендовать филиалу Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Шевченко Т.Н.) обеспечить надежную телефонную связь с населенными пунктами района на время прохождения паводка.

10. Рекомендовать ГБУ РС (Я) МЦРБ «Чернышевская городская больница» (Мамаев А.Ю.) на период прохождения весеннего паводка:

10.1. обеспечить бесперебойную работу медицинского персонала и автотранспорта;

10.2. обеспечить до 15 апреля 2024 года создание запасов лекарственных и иных средств, в том числе препаратов, необходимых для экстренной профилактики заболеваний населения по эпидемическим показаниям;

10.3. готовность сил и средств к действиям на возможные чрезвычайные ситуации.

11. Руководителям детских дошкольных и общеобразовательных учреждений организовать до 22 апреля 2024 года проведение дополнительных занятий, а также разъяснительной работы среди родителей (родительских комитетов) по недопущению оставления детей без присмотра и выхода их на лед в целях исключения несчастных случаев на водных объектах в связи с потеплением и уменьшением толщины ледового покрова на реках.

12. Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде расположенном в здании Администрации МО «Поселок Чернышевский» и на официальном сайте МО «Мирнинский район» РС (Я) www.алмазный-край.рф в разделе МО «Поселок Чернышевский».

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

МО «Посёлок Чернышевский»		                    	                            А.В.Ширшов

ВИЗЫ:

Специалист по ГО и ЧС ______________ Н.В.Лисейкина

Приложение

к Постановлению Главы Администрации

МО «Поселок Чернышевский»

№ 28  от «  26  »  февраля   2024 г.

План

организации безопасного пропуска паводковых вод на территории

муниципального образования «Поселок Чернышевский» на 2024 год

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить очистку подведомственной территории, кровли складских помещений, зданий жилых домов от снежного покрова и наледи | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 2. | Подготовить дренажные траншеи в местах возможного паводкового стока на объектах организаций | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 3. | Очистить от снега и засора дренажные трубы на подведомственных объектах и территориях организаций, дорогах | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 4. | Осуществлять своевременно очистку мусоросборников | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 5. | Организовать своевременное удаление ледовых образований и снежных свесов на административных зданиях | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 6. | Организовать своевременные работы по очистке выходов вентиляционных шахт (вытяжки) от наледи на административных зданиях и объектах жилфонда | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 7. | Контроль состояния снежного покрова на автодорогах, тротуарах в целях оперативной уборки и вывоза талого снега | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 8. | Ежедневный контроль и немедленное удаление ледовых образований и снежных свесов на объектах жилфонда | В течение периода пропуска паводковых вод | Вилюйский филиал АО «Теплоэнергосервис» |  |
| 9. | Привести в рабочую готовность водооткачивающие средства (насосы, мотопомпы, ассенизационные машины) для откачивания воды в случае подтопления объектов | До 14 марта 2024 года | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |
| 10. | Создать аварийные производственные группы, составить график работ на базах, объектах и по необходимости организовать дежурство | В течение периода пропуска паводковых вод | Организации независимо от организационно-правовой формы, находящиеся на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |