**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Индивидуальное жилищное строительство в МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Индивидуальное жилищное строительство» на 2019 - 2023 годы (далее – Программа) на 2023 включала 3 мероприятия на общую сумму финансирования – **1 545 116,37 рублей,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - **1 000 000,00** **рублей**.

**Мероприятие 1 - предоставление субсидий на строительство индивидуальных жилых домов (далее – ИЖД).**

В целях реализации данного мероприятия Программы открыт прием заявлений на субсидирование строительства индивидуальных жилых домов для поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома на территории населенных пунктов: с. Арылах, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов выделенных бюджетных средств МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), предусмотренных на текущий финансовый год в рамках Программы.

В 2023 году на данное мероприятие было выделено **1 000 000** **рублей.** Субсидии предоставлялись следующих видов:

- целевая субсидия на обеспечение строительства ИЖД;

- субсидия на компенсацию расходов застройщика по строительству ИЖД.

Размеры целевой субсидии и субсидии на компенсацию расходов составляют **250 000, 00 рублей** (строительство) и **150 000,00** **рублей** (реконструкция) каждая. Если в составе семьи трое или более несовершеннолетних детей (собственных и (или) усыновленных), размер целевой субсидии увеличивается на **50 000,00 рублей** на третьего и последующих несовершеннолетних детей.

В 2023 году в связи с отсутствием заявлений граждан о предоставлении субсидией на строительство индивидуальных жилых домов субсидии не предоставлялись (граждане выражают пожелание об увеличении суммы предоставляемых субсидий, которая не менялась с 2018 года (в новой муниципальной программе она учтена с учетом увеличения).

**Мероприятие 2 -** **Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей.**

В связи с отсутствием заявлений о предоставлении земельных участков от граждан, имеющих трех и более детей, финансирование работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков в 2023 году не предусмотрено.

**Мероприятие 3 – подготовка проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских поселений: с. Арылах, с. Сюльдюкар).**

В связи с объективными причинами данные мероприятия переносятся на 2024 год: по с. Сюльдюкар и с. Арылах в связи с изменениями местной системы координат и связанные с этим проблемы по оформлению земельных участков общего пользования, необходимых для проектирования.

**Мероприятие 4 – проведение организационно – технических мероприятий по реализации полномочий поселений в области создания условий для жилищного строительства в поселениях района.**

Обеспечение реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области создания условий для жилищного строительства – выполняется по плану.

Был заключен соответствующий трудовой договор со специалистом, исполняющим данные полномочия. Средства данного мероприятия в размере **545 116,37 рублей** освоены полностью.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление районной Администрации  от 03.03.2023 № 244 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.10.2018 № 1404 «Об утверждении муниципальной программы «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения РС от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программу в связи необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы: скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 2. | Постановление районной Администрации  от 17.04.2023 № 472 «О внесении изменений в муниципальную программу «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 10.10.2018 № 1404 Об утверждении муниципальной программы «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения РС от 22.03.2023 IV-№ 43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программу в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы: скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 3. | Постановление районной Администрации  от 24.08.2023 № 1173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 10.10.2018 № 1404 Об утверждении муниципальной программы «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения РС от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программу в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы и значений целевых показателей программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». |
| 4. | Постановление районной Администрации  от 30.11.2023 № 1729 «О внесении изменений в муниципальную программу «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 10.10.2018 № 1404 Об утверждении муниципальной программы «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения РС от 19.10.2023 V-№ 2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программу в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы и значений целевых показателей программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». |
| 5. | Постановление районной Администрации  от 26.12.2023 № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 10.10.2018 № 1404 Об утверждении муниципальной программы «Индивидуальное жилищное строительство в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение решения РС от 29.11.2023 V-№ 4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесены изменения в программу в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы и значений целевых показателей программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  «Индивидуальное жилищное строительство Мирнинского района» на 2019-2023 годы за 2022 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | **Причины отклонения** |
|
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** |
| 1. | **Мероприятие 1.** Предоставление субсидий на строительство ИЖД | Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Отсутствие одобренных заявлений от граждан на получение субсидий на строительство (реконструкцию) ИЖД |
| 2. | **Мероприятие 2.** Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие заявлений от граждан, имеющих трех и более детей о предоставлении земельных участков |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Мероприятие 3.** Разработка проектной документации по компактной жилой застройке (предоставление МБТ сельским МО поселений, в том числе: с. Арылах, с.Сюльдюкар) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с объективными причинами данные мероприятия переносятся на 2024 год (Письма УАиГ от 04.10.2023 о переносе срока действия Соглашений) |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | **Мероприятие 4.** Проведение организационно-технических мероприятий по реализации полномочий поселений в области создания условий для жилищного строительства в поселениях района | Другие источники | 545 116,37 | 545 116,37 | 0,00 | 0,00 | Заключен срочный трудовой договор  со специалистом Ашихминой Н.М.  до 31.12.2023 года. Средства освоены |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **1 545 116,37** | **545 116,37** | **1 000 000,00** | **0,00** |  |
| **Другие источники** | 545 116,37 | 545 116,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Бюджет  МО "Мирнинский район"** | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.)**

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** |  | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Общая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства  на территории  Мирнинского района |  | м2 | 1520,0 |  | 1 630,5 | Плановые значения показателей целевого индикатора установлены по ранее выданной разрешительной документации на строительство (реконструкцию) ИЖД.  Фактически дома были построены большей площадью. |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале и окончании строительства (с.Тас-Юрях,  с. Арылах, с.Сюльдюкар,  п. Алмазный) от общего числа оформленной разрешительной документации |  | % | 33 |  | 35,71 | В 2023 году поступило больше заявлений на получение разрешительной документации |
| 3. | Количество разработанной проектной документации по компактной жилой застройке |  | ед. | 0 |  | 0 | Разработка проектной документации по компактной жилой застройке сельских поселений (с. Арылах, с. Сюльдюкар) по объективным причинам была перенесена на 2024 и 2025 годы |
| 4. | Количество публикаций в СМИ о реализованных мероприятиях муниципальной программы |  | ед. | 3 |  | 3 | На сайте алмазный-край.рф: 07.09.2023; 13.09.2023; 08.11.2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Общая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района | м2 | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным уведомлениям на ввод ИЖД |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале строительства и окончании строительства (с.Тас-Юрях, с.Арылах, с. Сюльдюкар, п.Алмазный), от общего числа оформления разрешительной документации | % | Ах100/В  (1+9+10)х100 : (41+7+8) =35,71 | А- количество выданных ГП, полученных уведомлений на строительство и уведомлений об окончании строительства ИЖД (с.Тас-Юрях, с. Арылах, с. Сюльдюкар, п. Алмазный)  В- общее количество выданных ГП,  разрешений на строительство, на ввод районной Администрацией | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным ГП, разрешениям на строительство, на ввод, полученным уведомлениям о начале строительства и об окончании строительства ИЖД |
| 3. | Количество разработанной проектной документации по компактной жилой застройке | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Количественные данные |
| 4. | Количество публикаций в СМИ  о реализованных мероприятиях муниципальной программы. | ед. | - | - | Сеть интернет, газеты | Количественные данные |

**Заместитель Главы Администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Видман**

**МО "Мирнинский район" по строительству и ЖКХ**

**Начальник УАиГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Сафонова**

Исп.: УАиГ

тел.: 4-97-76