### **Реализация национальных проектов и участие в федеральных,**

### **региональных проектах, государственных и региональных программах,**

### **конкурсах и грантах на территории Мирнинского района**

В 2023 году на территории Мирнинского района реализовывались следующие национальные проекты:

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»;
2. Национальный проект «Демография»;
3. Национальный проект «Здравоохранение»;
4. Национальный проект «Образование»;
5. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности»;
6. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;
7. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»;
8. Национальный проект «Комплексный план модернизация и расширения магистральной инфраструктуры.

**Суммарный** **объем финансирования** в рамках реализации национальных проектов и участия в конкурсах и грантах на территории Мирнинского района за 2023 год составил **2 млрд. 665 млн. 310 тыс. 107 рублей.** При этом, в рамках реализации национальных проектов общий объём полученного/подтверждённого финансирования **составил 2 млрд. 121 млн. 156 тыс. рублей**, а участие в конкурсах, грантах с реализацией мероприятий на территории Мирнинского района позволило привлечь финансирования в объёме **544,153 млн. рублей.**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

1. **Федеральный проект «Жилье»: обеспечение жильем молодых семей**

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы» в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) №65 от 01.04.2020 «О мерах по обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха (Якутия)». Государственным заказчиком и ответственным исполнителем является Министерство строительства Республики Саха (Якутия).

В рамках вышеуказанного мероприятия, в соответствии с утвержденными Правилами, софинансирование осуществляется из федерального, республиканского, районного бюджетов и бюджетов МО поселений Мирнинского района. На 2023 год в софинансировании приняли участие МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Алмазный». В соответствии с правилами, субсидия предоставляется молодым семьям в порядке хронологической очерёдности.

Сумма средств субсидии из федерального и государственного бюджетов составила 29 млн. 654 тыс. 264,85 руб. (27 млн. 875 тыс. 008,96 руб. – федеральный бюджет, 1 млн. 779 тыс. 255,89 руб. - государственный бюджет). Финансирование из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) составило 14 млн. 500 тыс. руб. Дополнительное софинансирование АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2023 год составило 34 млн 860 тыс. руб. С учетом финансирования всех уровней бюджета был утверждён список получателей социальной выплаты по МО «Мирнинский район», в который вошли 54 молодые семьи, в т.ч. 14 многодетных.

В 2023 году реализовано 54 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 86 млн. 210 тыс. 563,03 руб. Освоение средств по состоянию на 31 декабря 2023 года составило 84 млн. 835 тыс. 285,58 руб. из всех уровней бюджетов.

1. **Федеральный проект «Жилье»: обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации**

В рамках **федерального проекта «Жилье»** на территории Мирнинского района реализуются следующие отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

* выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
* переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока;
* меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Мероприятие по **выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей** реализуется в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ от 25.10.2002 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Законом Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 321-З № 655-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» органам местного самоуправления переданы к исполнению отдельные государственные полномочия:

- постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

- постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Выплата при реализации государственных жилищных сертификатов производится из средств бюджета Российской Федерации.

Учетные дела граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 2023 году, направлены в Министерство строительства Республики Саха (Якутия) - 4 семьи (9 человек) по категории «Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства». Направлены также списки граждан, изъявивших желание получить ГЖС в 2024 году, в т.ч. по категории «Инвалиды» 5 семей (8 человек), «Пенсионеры» 12 семей (25 человек). По итогам заседания Комиссии Минстрой РС(Я) в 2023 году двум семьям по категории "Инвалиды" было выдано 2 государственных жилищных сертификата на общую сумму 10 791 170,00 руб. По 2оставшимся семьям: 1 семья отказалась, у 2ой семьи не полный пакет документов.

Мероприятие **«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»** осуществляется путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Порядок по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия), утвержден постановлением Правительства РС(Я) от 21.07.2020г. № 233.

Заседание комиссии Министерством строительства Республики Саха (Якутия) в 2023 году не проводилось.

**Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года,** осуществляются путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Финансирование осуществляется за счет средств субвенций республиканского и федерального бюджетов в равных долях, перечисление средств социальной выплаты при приобретении жилья участником мероприятия осуществляется на счет продавца.

Вышеуказанное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.05.2006 № 226 «О порядке предоставления социальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов».

Учетные дела граждан, состоящих в республиканском реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года (2 человека) в 2023 году были направлены в Министерство строительства Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения один инвалид исключен из списка по причине обеспеченности жилым помещением в размере, равном учетной норме жилой площади, установленной органом местного самоуправления, и выше, второму инвалиду предоставлена социальная выплата в размере 4 423 140,00 руб. на улучшение жилищных условий.

1. **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: переселение из аварийного жилищного фонда**

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы».

По Мирнинскому району в соответствии с условиями программы включены 57 аварийных домов, признанных аварийными в установленном законом порядке с 01.01.2012 до 01.01.2017, в том числе:

− МО «Город Мирный» – 15 аварийных домов;

− МО «Поселок Айхал» – 11 аварийных домов;

− МО «Поселок Чернышевский» – 6 аварийных домов;

− МО «Поселок Светлый» – 4 аварийных дома;

− МО «Поселок Алмазный» – 13 аварийных домов;

− МО «Чуонинский наслег» – 8 аварийных домов.

Источники финансирования программы – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) и государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Денежные средства в местный бюджет (районный или поселенческий) не поступают. Приобретение жилых помещений или осуществление выплат собственникам жилых помещений осуществляет ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)». Выплата возмещения производится собственнику жилого помещения на основании заключенного соглашения в размере, установленном в отчете об оценке стоимости жилья.

Реализация мероприятий программы осуществляется двухлетними периодами (этапами).

Участники этапа 2022 года: МО «Город Мирный», МО «Поселок Чернышевский», МО «Поселок Алмазный», МО «Поселок Айхал», МО «Чуонинский наслег».

По этапу 2022 года количество переселяемых жилых помещений - 165 ед. Выплачено 23 возмещения, приобретено 40 жилых помещений на вторичном рынке, заключены государственные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков (с ООО «Кинг-95» в Мирном на приобретение 92 квартир и с АО СЗ «РИА» на приобретение 10 квартир в Якутске).

В МО «Город Мирный» ведется строительство 98-квартирного дома по этапу 2022 года. Имеется отставание от графика строительства жилого дома, планируемый срок завершения строительства II квартал 2024 года.

Участники этапа 2023 года: МО «Поселок Алмазный» (5 жилых помещений), МО «Чуонинский наслег» (12 жилых помещений), МО «Город Мирный» (24 жилых помещения), МО «Поселок Айхал» (2 жилых помещения), МО «Поселок Чернышевский» (1 жилое помещение).

Расселяемая площадь жилых помещений, с учетом вносимых изменений, составляет 2 148,1 кв.м, количество расселяемых жилых помещений - 44, граждан - 123.

Способы переселения: выплата возмещения - 10 ед., приобретение жилых помещений на вторичном рынке - 20 ед., приобретение у застройщика - 14 ед.

По этапу 2023 года планировалось строительство МКД в п. Алмазный и с. Арылах.

В виду отсутствия строительной готовности МО «Чуонинский наслег» по причине отказа ООО «ПТВС» в выдаче технических условий на подключение планируемого к строительству жилого дома в с. Арылах к сетям теплоснабжения в связи с необходимостью актуализации схемы теплоснабжения, а также необходимостью завершения всех мероприятий республиканской адресной программы до 01.09.2025, принято решение об отказе от строительства.

В п. Алмазный запланировано строительство 16-квартирного дома (12 квартир под переселенцев и 4 под муниципальное жилье). Сформирован земельный участок под строительство по ул. Речная, 3, получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций на технологическое присоединение к инженерным сетям, определен арендатор земельного участка – застройщик, с которым 27.11.2023 заключен соответствующий договор. Подрядная организация в лице ООО «Мирстройинвест» приступила к предпроектным работам по строительству жилого дома.

Принято решение о переносе строительства с этапа 2023 года на этап 2024 года.

Объем финансовых средств по этапу 2023 года составляет 130 844 728,08 руб.

После завершения реализации действующей республиканской программы будет запущена новая программа, в которую войдут МКД, признанные аварийными с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.:

МО «Город Мирный» – 199 ед.;

МО «Город Удачный» – 8 ед.;

МО «Поселок Айхал» – 63 ед.;

МО «Поселок Чернышевский» – 32 ед.;

МО «Поселок Светлый» – 21 ед.;

МО «Поселок Алмазный» – 55 ед.

1. **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**
   1. Направлениями проекта «Формирование комфортной городской среды» являются благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов.

**Благоустройство общественных территорий**

Конкурсный отбор проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» проводился в период с 20.06.2022 по 20.07.2022.

На благоустройство общественных территорий в 2023 году:

* *МО «Город Мирный» выделено* 4 452 363,95 руб. на благоустройство зоны отдыха на р. Ирелях в мкр. Заречный. Выполнено устройство покрытий спортивных и детских игровых площадок из плиток на основе резиновой крошки, устройство проезда из щебня, установка бортовых камней. С учетом софинансирования из бюджета муниципального образования оплата произведена по факту выполненных работ в размере 5 548 930,55 руб..

Также, на благоустройство данной территории был заключен МК на сумму 21 535 319,00 руб. (из них 19 232 283,24 руб. неосвоенные средства субсидии 2020/2021 гг.). Проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезда, спуска к пляжу, бетонного покрытия тротуара, установке бортовых камней вдоль бетонного тротуара, устройству бетонной отмостки (здание фудкорта и туалета), устройству площадки под сбор ТБО, работы по входной арке (покрытие и окраска, резка отверстий) и арок пешеходных аллей 4 шт., работы по фудкорту (окраска фасадов, установка внутренних дверей; крыльцо и покрытие пола, внутренняя отделка стен (окраска), вентиляция, силовое электрооборудование (устройство заземления), облицовка остановочного павильона, фундаменты под беседки (5 шт.), работы по наружному водоснабжению и канализации, установке малых архитектурных форм (МАФ), озеленению, устройству подвесного потолка модульного здания фудкорта, фундаментов спортивных элементов и площадок, здания туалета, фундамента административного здания, асфальтового покрытия с подстилающими слоями.

Оплата произведена по факту выполненных работ в размере 21 126 809,40 руб.

* *МО «Город Удачный»* выделено 4 039 261,76 руб. на благоустройство аллеи у переходной галереи. Выполнены демонтажные работы, укладка тротуарной плитки; монтаж металлоконструкций пергол, амфитеатра; обшивка металлоконструкции амфитеатра доской; изготовлены лавочки, урны, столы. Оплата произведена по факту выполненных работ на сумму 4 634 117,00 руб.
* *МО «Поселок Айхал»* выделено 4 567 811,45 руб. на создание сквера им. Кадзова. В полном объёме выполнены работы по асфальтированию проездов и площадок, по установке бордюрных камней. Оплата произведена в полном объеме.
* *МО «Поселок Светлый»* 10 000 000,00 руб. на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей. Заключен МК на сумму 38 573 086,22 руб., в том числе софинансирование:

АК «АЛРОСА» – 20 000 000,00 руб.,

МБТ из районного бюджета – 8 000 000,00 руб.,

госбюджет РС(Я) в рамках программы ППМИ – 2 000 000,00 руб.;

средства граждан (по условиям программы ППМИ) – 60 000,00 руб.

МБ – 1 079 000,00 руб.

Выполнены демонтажные работы, вертикальная планировка территории, устройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по строительству технического помещения фонтана, строительству павильона. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ на сумму 10 000 000,00 руб. Работы будут продолжены в 2024 году.

**Благоустройство дворовых территорий (проект «1000 дворов на Дальнем Востоке»)**

Конкурсный отбор проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих включению в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», проводился в период с 01.11.2022 по 30.11.2022.

Всего было направлено 14 заявок на благоустройство дворовых территорий, принято – 3.

* *МО «Город Мирный»* выделено 5 745 659,60 руб. на благоустройство дворовой территории в районе МКД № 7 по ул. Ойунского. Произведены демонтажные работы, земляные работы (планировка территории), устройство покрытий из тротуарной плитки и резиновой крошки, устройство газона и посадка деревьев, кустарников, устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка». Работы выполнены в полном объёме, в установленный срок, оплачены.
* *МО «Поселок Светлый»* выделено 4 359 218,48 руб. на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей. При софинансировании из бюджета муниципального образования заключен МК на выполнение работ на сумму 9 566 258,00 руб. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки, устройству бортовых камней. Оплата произведена за фактически выполненные работы на сумму 4 359 218,48 руб. Работы будут продолжены в 2024 году.
* *МО «Поселок Айхал»* выделено 7 000 000,00 руб. на благоустройство дворовой территории МКД № 1 и 3 по ул. Кадзова. При софинансировании из бюджета муниципального образования заключен МК на сумму 8 655 050,40 руб. Выполнены демонтажные работы, асфальтирование проездов и площадок, установка бордюрных камней. Работы выполнены в полном объёме, оплачены.

В рамках государственной программы РС(Я) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» в целях реализации мероприятий ведомственного проекта «Реализация градостроительной политики» предоставляется субсидия местным бюджетам из государственного бюджета на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

Администрацией МО «Мирнинский район» в январе 2023 года направлена заявка на предоставление субсидии из республиканского бюджета бюджету МО «Мирнинский район» на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документацию по планировке территории МО «Ботуобуйинский наслег».

По итогам отбора заявок муниципальных образований Протоколом от 13.03.2023г. № Пр-35-П3 был определен перечень получателей субсидий в 2023 году. Заявка районной Администрации была одобрена. Общий объем финансового обеспечения в 2023 году государственного бюджета РС(Я) составляет 5 000 000,00 рублей. Из них на корректировку градостроительной документации МО «Ботуобуйинский наслег» выделена субсидия в размере 390 050,64 рублей.

14.11.2023г. в с. Тас-Юрях состоялись публичные слушания по рассмотрению 3-х подготовленных проектировщиками документов, направленных на совершенствование системы управления развитием МО «Ботуобуйинский наслег».

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Соглашение с АК «АЛРОСА» по переселению из аварийного жилищного фонда в МО «Город Мирный»**

В рамках соглашения выделено 150 000 000,00 руб. на переселение граждан из аварийных МКД по пр. Ленинградский, д. 7Б (35 квартир), ул. Комсомольская, д. 13Б (6 квартир), Ленина, д. 42 (16 квартир). Ввиду дефицита жилья на вторичном рынке г. Мирный, рассматривается вопрос строительства жилого дома по ул. Ойунского.

В 2023 году в рамках соглашения 2022 года продолжились мероприятия по переселению граждан:

* по ул. Вилюйская, д. 9 – приобретено 8 квартир на сумму 24 973 100,00 руб.;
* по пр. Ленинградский, д. 7 приобретено 11 квартир на сумму 42 166 284,09 руб.

Кроме того, в 2023 году в рамках соглашения целевого финансирования мероприятий по переселению 12-квартирного аварийного дома по пр. Ленинградский, д. 34 выделено 45,000 млн. руб. Приобретено 3 квартиры, выплачена 1 компенсация.

1. **Государственная программа РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий»**

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, производятся в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РС(Я) от 06.04.2020г. № 276 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия)». Ответственным за реализацию мероприятия является Министерство сельского хозяйства РС(Я). Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов.

Исполнители принимают документы от граждан и формируют списки для Министерства сельского хозяйства РС(Я). Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях. Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Министерством.

В 2022 году подана заявка на получение гражданами субсидии на 2023 год. Предоставлена социальная выплата в размере 743 804,00 руб.

В адрес Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) направлена заявочная документация на получение финансирования на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ДЕМОГРАФИЯ»**

1. **Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В рамках данного проекта предусмотрены несколько видов выплат в целях поддержки семей с новорождёнными детьми. Выплаты осуществляет как федеральный бюджет, так и региональный бюджет.

**Материнский капитал**

Федеральный материнский капитал: выплачивается при рождении первого ребёнка в размере 586 946,72 руб. (дата рождения с 01.01.2020г.), при рождении второго ребёнка – сумма дополнительно увеличивается на 188 681,53 руб. и составляет 775 628,25 руб.

Региональный материнский капитал: выплачивается при рождении ребёнка гражданам России, проживающим на территории Якутии не менее трёх лет и получившим сертификат на федеральный материнский капитал. В Республике Саха (Якутия) назначаются следующие меры поддержки семей, при рождении ребенка, в виде капиталов:

* выплаты по целевому капиталу «Дети столетия» в 2023 г. составляли 105 000 рублей;
* региональный материнский капитал на 2-ого ребенка составляет 232 688,47 рублей (если ребенок рожден начиная с 2020 года);
* республиканский материнский капитал «Семья» (на 3 ребенка) - назначается на третьего или последующего ребенка в семье, который родился (усыновлен) с 01 января 2011 года и в 2023 году составил 151 690 рублей.

Материнский капитал выплачивается физическим лицам Социальным фондом России.

**Единовременная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка**

Это разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка. Размер выплаты составляет 52 790,0 руб. (п. Айхал, г. Удачный), 44 218,0 руб. (остальные населённые пункты Мирнинского района).

**Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка до достижения им возраста 3-х лет.**

Это ежемесячная выплата, выплачиваемая одному из родителей, если среднедушевой доход на одного члена семьи ниже 2-х кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер выплаты составляет 26 395,00 руб. (п. Айхал, г. Удачный), 22 109,00 руб. (все остальные населённые пункты Мирнинского района).

Единовременная и ежемесячная выплаты выплачиваются физическим лицам Мирнинским управлением социальной защиты населения при Министерстве труда РС(Я).

**Единовременная компенсационная выплата при рождении первого ребенка в молодой семье**

Это разовая выплата молодой семье (где оба или один родителя не достигли возраста 35 лет), которая составляет 8 156,0 руб.Выплачиваются физическим лицам Мирнинским управлением социальной защиты населения при Министерстве труда РС(Я).

**Целевой капитал РС (Я) «Дети столетия»** выплачивается при рождении (усыновлении) ребенка, родившегося в период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2027г. и составляет 105 000,0 руб.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Фонд Президентских грантов на развитие гражданского общества**
   1. Районная детская общественная организация «Юность» (п. Айхал) выиграла грант в размере 499 520,00 рублей. Проект реализуется до 31.07.2024г. Средства направлены на оказание адресной помощи и педагогической, психологической и моральной поддержки, преодоление стрессового состояния членов семей участников СВО.
2. **Гранты Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)**
   1. Общественная организация «Приют для бездомных животных «Верный друг» п. Айхал получила грант в размере 999 436,72 рублей на мероприятия по популяризации ответственного отношения, содержание, проведение бесплатных стерилизаций и кастраций бездомных животных.
   2. Местная общественная организация «Клуб «Панда» по реализации творческих проектов» г. Удачный получила грант в размере 502 458,61 рублей на реализацию проекта по созданию условий для овладения знаниями и умениями в сфере бытового обслуживания для женщин (шитье на швейной машинке и оверлоке).
3. **Конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета МО «Город Мирный» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями**
   1. Общественная организация казахов «Атамекен» (Родина) получила субсидию в размере 290 565,86 рублей на поддержку членов семей, призванных на военную службу в зону СВО.
   2. Местная общественная организация «Спортивный мотоклуб «Эндуро-14» получила субсидию в размере 193 000,00 рублей на организацию и проведение спортивных мероприятий.
   3. Общественная организация автомобильно-мотоциклетный клуб «Байанай» получила субсидию в размере 251 114,03 рублей на реализацию мероприятий, направленных на привлечение молодежи к активному образу жизни, участие спортсменов на соревнованиях.
   4. АНО «Центр развития спорта и творчества «Дебют» получила субсидию в размере 210 409,76 рублей на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта.
   5. Местная общественная организация «Федерация бокса Мирнинского района РС (Я)» получила субсидию в размере 209 783,54 рублей на развитие, пропаганду и популяризацию бокса, организацию и проведение спортивных мероприятий.
   6. Благотворительный фонд «Выбор» получил субсидию в размере 221 055,49 рублей на реализацию мероприятий для детей с ОВЗ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
   7. Автономная некоммерческая организация «Академия бокса Радиона Соломенника» получила субсидию в размере 219 176,83 рублей на реализацию спортивных мероприятий.
4. **Конкурс «Территория АЛРОСА» (предоставление финансовой поддержки на реализацию социально и общественно значимых проектов Мирнинского района).**

В списке победителей 2023 года – 10 социально значимых проектов из Айхала, Чернышевского, Удачного, Тас-Юряха, Мирного. Для их финансовой поддержки алмазодобывающая компания выделила более 40 млн рублей.

* 1. *База отдыха «Этнопарк «Чуоналыр» в г. Мирный*

Проект базы отдыха «Этно-парк «Чуоналыр» реализует родовая община коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «ОЛОМ». Создание базы отдыха, исполненной в национальном стиле, содействует сохранению и развитию культуры Якутии и станет местом для знакомства гостей с национальным колоритом и организации семейного отдыха. В данный момент ведется строительство гостевых домиков, ресторана, бани. Стоимость проекта – 26 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 15 млн руб.

* 1. *Создание досугового центра для пенсионеров п. Чернышевский*

В рамках проекта будет проведен ремонт, замена инженерных сетей и коммуникаций в нежилом помещении, который станет досуговым центром для пенсионеров. Центр будет разделен на зоны: обучения компьютерной грамотности; оздоровления, в которой будет фитобар, соляная комната, релаксационная комната с массажным оборудованием; досуговая зона с творческой мастерской, настольными играми.

Стоимость проекта – 10 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – почти 6,9 млн руб.

* 1. *Освещение пешеходной дорожки в п. Чернышевский*

В рамках проекта будет реализован второй этап благоустройства пешеходной дорожки. Планируется установить на всей пешеходной дорожке современное уличное освещение.

Стоимость проекта – 1,8 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 1,3 млн руб.

* 1. *Установка арт-объекта – фюзеляжа воздушного судна Ан-2 в г. Удачный*

В 2019 году Авиакомпания АЛРОСА безвозмездно передала администрации города Удачный неэксплуатируемый самолет Ан-2. Арт-объект в виде самолета планируется установить на привокзальной площади аэропорта Полярный, сделав его визитной карточкой города.

Стоимость проекта – 2,5 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 1,7 млн. руб.

* 1. *Театральная студия «Зарница» в г. Удачный*

Школа № 19 в Удачном реализует проект организации театральной студии. Дети с педагогами изготовят декорации к спектаклям, закуплено оборудование для музыкального и визуального оформления. Первой постановкой станет спектакль, приуроченный к 100-летию со дня рождения Ларисы Попугаевой, первооткрывательницы алмазных месторождений в Якутии.

Стоимость проекта – почти 1,17 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 779 тыс. руб.

* 1. *Выполнение работ по ремонту деревянной лестницы в п. Айхал*

В рамках проекта планируется заменить освещение, лестничные ступени лестничного прохода от ул. Юбилейная, 1 и 3 до ул. Попугаевой на маршах и ограждения, оснастив их светодиодными лентами, которые будут служить дополнительными источниками света, обустроить беседки и скамейки для отдыха граждан.

Стоимость проекта – 5 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – почти 3,6 млн руб.

* 1. *Благоустройство территории «банно-прачечного комплекса в с. Тас-Юрях*

В 2023 году в с. Тас-Юрях был установлен новый банно-прачечный комплекс. Для создания более благоприятных условий посещения комплекса администрация Ботуобуйинского наслега и Центр жилищно-коммунального хозяйства и рекреационной деятельности планируют установить ограждения, уличное освещение, парковые скамейки, летний каркасный бассейн для детей, обустроить велосипедную парковку и уложить тротуарную плитку.

Стоимость проекта – 7,3 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 4,2 млн руб.

* 1. *Не городской мотоцикл в г. Мирный*

В рамках проекта создан полигон для тренировок, на котором мотоциклисты могут повышать навыки вождения.

Стоимость проекта – 503 тыс. руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – около 300 тыс. руб.

* 1. *Разработка проектно-сметной документации «Благоустройство точек притяжения г. Мирного»*

Проект реализуется администрацией города Мирного, направлен на составление проектно-сметной документации общественных пространств города.

Стоимость проекта – 9 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 6,3 млн руб.

* 1. *Северный дайвинг в Мирном*

Для развития клуба и популяризации дайвинга среди населения АК АЛРОСА (ПАО) оказало клубу «Северный скат» финансовую поддержку для покупки необходимого оборудования и освещения его деятельности.

Стоимость проекта – около 1,3 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 840 тыс. руб.

1. **Программа поддержки местных инициатив**

Программа поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) реализуется следующим образом: проводится конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Субсидия предоставляется напрямую в бюджет муниципального образования – заявителя.

В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) № 42 от 02.02.2023г. «Об утверждении распределения в 2023 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» победителями по итогам конкурсного отбора признаны:

*г. Мирный* – благоустройство дворовой территории по улице 50 лет Октября, дом №5 (обустройство детской площадки)

*г. Мирный* – благоустройство по улице Газовиков, з/у №31б (устройство спортивной площадки)

*г. Мирный* – благоустройство дворовой территории по улице Солдатова, дом №11 и №13 (обустройство детской площадки)

*п. Светлый* – благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Суммарный объем выделенного финансирования составил 8 млн. руб.

1. **Гранты Главы Республики Саха (Якутия) в виде иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на софинансирование программ (подпрограмм/мероприятий) по поддержке на конкурсной основе ТОС**

Среди районов Администрация Мирнинского района стала победителем и привлекла субсидию в размере 765 000 руб. из бюджета РС(Я). При софинансировании в размере 900 000 руб. средства были распределены между муниципальными образованиями, подавшими заявку на участие в конкурсе, а затем непосредственно ТОС на реализацию социально значимых проектов:

* МО «Поселок Чернышевский» ТОС «Мир» – 581 000 руб.
* МО «Поселок Алмазный» ТОС «Жилой микрорайон» – 700 000 руб.
* МО «Ботуобуйинский наслег» ТОС «Чолбон» – 384 000 руб.

Также, закончилась реализация проектов ТОС, поддержанных грантами Главы в 2022 году.

* ТОС «Дружба» (МО «Посёлок Алмазный») реализовали проект «Алмазный, мой дом родной!» - в подъезде по ул. Гагарина, д. 10 были проведены восстановительные работы при участии молодежи.
* ТОС «Эрэл» (МО «Чуонинский наслег») реализовали проект «Родное село. Здоровое население». Были организованы субботники по уборке придомовой территории, проведены работы по вывозу мусора и старых построек, отсыпана территория. Построена беседка, установлен забор, уличное оборудование и скамейки с гравировкой стихов поэтов с. Арылах.
* ТОС «Илкит» (МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»). реализовали проект «Быть здоровым, жить активно, мы за ЗОЖ». Приобретено и установлено оборудование (уличные тренажеры).

1. **Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии»**

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) организовывает конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан

В 2023 году привлечена субсидия на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан в размере 1 851 606,00 руб.

**8.** **Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию деятельности народных дружин**

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) организовывает конкурс на предоставление субсидий.

В 2023 году получили финансирование Администрация МО «Город Удачный» (172 216,32 руб.) и Администрация МО «Поселок Айхал» (231 640,66 руб.).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

1. **Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

Начиная с 2021 года в Мирнинском районе реализуется Комплексный план развития здравоохранения, в рамках которого предусмотрены мероприятия и по национальному проекту «Здравоохранения» (те, которые реализуются за счёт республиканского бюджета).

В 2023 году выделено финансирование на:

* капитальный ремонт стационара г. Мирный на сумму 5 400 000,00 тыс. руб., работы завершены;
* капитальный ремонт взрослой поликлиники на сумму 10 600 000,00 тыс. руб., работы завершены;
* капитальный ремонт лечебного корпуса с поликлиникой (кровля), г. Удачный на сумму 22 600 000,00 руб., работы завершены;
* капитальный ремонт женской консультации на сумму 5 899 789,00 тыс. руб., работы завершены;
* капитальный ремонт родильного отделения г. Мирный на суму 4 100 000,00 тыс. руб., завершаются работы по утеплению окон.

Также в 2023 году поступили 2 автомобиля для ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница»: для перевозки пассажиров от Министерства здравоохранения РС(Я) автомобиль «Нива» и за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) автомобиль «Соболь». Для ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная больница» поступили 4 автомобиля скорой помощи от Министерства здравоохранения РС(Я).

**НАЦИОАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

1. **Федеральный проект «Современная школа»**

В рамках данного проекта школы Мирнинского района получают современное оборудование для организации «Точек роста». Целями деятельности «Точек роста» являются:

* создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания;
* обеспечение образовательными технологиями для освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
* совершенствование методов обучения.

В 2023 году 2 школы Мирнинского района (МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4») получили оборудование на общую сумму 4 025 951,22 руб. В учреждения поступило следующее оборудование: цифровые лаборатории для школьников (физиология, профильный уровень), цифровые лаборатории для школьников (нейротехнология), многофункциональные устройства, ноутбуки, наборы ОГЭ по физике, комплекты посуды и оборудований для ученических опытов (физика, химия, биология), наборы ОГЭ по химии, микроскопы цифровые, образовательные конструкторы для практики блочного программирования с комплектом датчиков, цифровые лаборатории Биология, цифровые лаборатории Физика, цифровые лаборатории Экология, оборудование для демонстрации опытов по химии, цифровые лаборатории Химия. Дополнительно поступит следующее оборудование: ноутбуки, наборы для конструирования промышленных робототехнических систем, наборы программируемых робототехнических платформ и наборы для конструирования промышленных робототехнических систем.

Куратором проекта является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), реализация осуществляется через предоставление оборудования в пользование школам оператором АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II».

1. **Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»**

В рамках данного проекта школы Мирнинского района получают современное оборудование – компьютеры и технику.

В 2023 году МАОУ «СОШ №24» получила оборудование на сумму 2 332 986,00 руб., а именно: ноутбуки, многофункциональное устройство, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, видеокамеры.

Куратором проекта является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), реализация осуществляется через предоставление оборудования в пользование школам оператором АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)».

1. **Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»**

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Цель будет достигнута за счет реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках данного проекта центр дополнительного образования в г. Мирном получил оборудование для технического развития детей на общую сумму 1 107 057,67 руб., в том числе:

1. *По направлению «Естественнонаучное»* – программа «ЭкоПрофи (агроэкология)» сумма проекта 373 001,40 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения комплекта лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания», набора для выращивания биологических культур с автоматизированным контролем параметров, теплица сезонная, микроскоп стереоскопический.

2. *По направлению «Физкультурно-спортивное»* - программа «Пулевая стрельба» сумма проекта 122 530,27 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения инвентарей: спортивная пневматическая винтовка, малокалиберный пистолет, стрелковый компьютерный тренажер.

3. *По направлению «Социально-гуманитарное»* – программа «Юный инспектор дорожного движения» сумма проекта 480 546,00 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения оборудования – комплекта светового оборудования, дорожное покрытие для четырехстороннего перекрестка с нанесенной дорожной разметки и утяжеленными элементами, светофор транспортный, стойка, основания под светофор, комплект стоек с дорожными знаками, тренажер для эвакуации и оказания первой помощи.

4. *По направлению «Художественное»* - Программа "Музыкальный фольклор" сумма проекта 131 499,00 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения инвентарей: акустической системы, набора шумовых инструментов.

В Центре дополнительного образования г. Мирный в подразделениях п. Чернышевский и п. Светлый всего открылось 307 мест, из них по направлениям «Музыкальный фольклор» – 50 мест, «Пулевая стрельба» – 96 мест, «Юный инспектор дорожного движения» - 100 мест, «ЭкоПрофи» – 61 место.

Результатом является создание условий для реализации главной задачи проекта «Успех каждого ребенка» – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Для реализации данного проекта проведены работы по ремонту кабинетов, а также применению компонентов единого визуального стиля согласно типовым моделям (брендирования). Из персонального состава: 4 педагога, 2 методиста и 1 заместитель директора по НМР прошли курсы повышения квалификации по новым местам.

Все эти условия созданы для занятий детьми дополнительным образованием, обучение их с применением новых форм и технологий, на практике с помощью качественного современного оборудования развивать свои знания, заниматься научными проектами и определяться с будущей профессией.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Участие в конкурсе социальных инициатив «Территория АЛРОСА»**

Конкурс направлен на выбор лучших социально-общественных проектов, реализуемых при активном участии общественности на территории Мирнинского района, направленных на повышение качества жизни населения, социальной инфраструктуры, комплексного развития городской среды. Конкурс будет способствовать созданию современных комфортных общественных и культурных пространств, что позволит перейти от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития населенных пунктов Мирнинского района, тиражированию лучших практик.  
 Проект даст возможность реализовать социальные инициативы в областях комплексного развития городской среды, поддержки спорта и здорового образа жизни, добровольчества, туризма и развития молодежи. По условиям конкурса заявитель должен обеспечить софинансирование проекта от 30% от запрашиваемой суммы, привлечь средства бюджетов разного уровня. Проект должен быть интегрирован в федеральные, региональные или муниципальные программы развития муниципальных образований, развития городской среды.  
Название проекта: "Театральная студия "Зарница".

Получатель финансовых средств: МАОУ «СОШ №19 им Л.А. Попугаевой».

Подписан договор целевого финансирования с АК «АЛРОСА» (ПАО) на сумму 779 000 руб.

Школа получила следующее оборудование: набор микрофонов, пульт для прожекторов, штативы для прожектора, DMX-кабели, держатель для 2-ух микрофонов на планке, микрофонные стойки, микрофонные кабели, одежда сцены (кулиса с лентой и декором), алюминиевый карниз для декора, электрокарниз алюминиевый.

1. **Гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2023 году**

Грант Президента Российской Федерации – денежные средства, предоставляемые Фондом президентских грантов за счет субсидии из федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой неправительственной организации, победившей в конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных фондом, с обязательным представлением ему отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств.

Финансирование осуществляется напрямую НКО. Получатель финансовых средств: НКО «РДОО «Юность» на базе МБУ ДО «ЦДО «Надежда».

В рамках реализации проекта были организованы и проведены:

* 13 совместных занятий по программе "Мама+малыш";
* досуговые мероприятия для детей всех возрастов;
* оказание адресной педагогической поддержки детям школьного возраста (6 человек);
* проведены 23 занятия, направленных на сохранение эмоционального равновесия и психологическую разгрузку взрослых членов семьи по арт-терапевтическоим методикам и песочной терапии;
* проведены 4 мастер-класса по песочной анимации и рисования для регулирования своего эмоционального состояния;
* проведен опрос детей, жен и родителей мобилизованных военнослужащих по программе "Эффектон".

**3. Конкурс на предоставление грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)**

Организатор конкурса: отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Финансирование предоставляет министерство по делам молодежи и социальной коммуникации, выделенная сумма составляет 502 468,61 руб.

Получателем финансовых средств является местная общественная организация «Клуб Панда» по реализации творческих проектов Мирнинского района РС(Я) на базе МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный.

Прошли конкурсный отбор по проекту «Ателье выходного дня».

Дата реализации проекта с 1 октября 2023г. окончание 30 июня 2024г. **Пожертвования в рамках программы благотворительности от ПАО «Якутскэнерго».**

Получатель денежных средств МАОУ «СОШ № 8», сумма благотворительности 100 000,00 руб. на приобретение технического оборудования для проведения мероприятий (микрофон 4 шт., музыкальная колонка 2 шт.).

1. **Конкурсный отбор в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», государственной программы Республики Саха (Якутия) «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха (Якутия)».**

Организатор конкурса: общественная организация ООРКТД «Детская Ассамблея народов РС(Я)». Проект на конкурс Гранта Главы РС(Я).

Получатель МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с темой проекта «Создание анимационной студии «Север», сумма проекта 327 223,20 руб.

Центр получил следующие оборудования:

- мультлаборатория Transformer+;

- графические планшеты 6 шт.;

- микрофон 1 шт.;

- карта памяти 1 шт.;

- сувенирная продукция (блокноты, ручки).

1. **Конкурс АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского» в рамках плана мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия).**

Финансирование предоставляет Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я).

Получатель МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный с темой проекта «Детский театр на якутском языке», сумма проекта 500 000,00 руб.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»**

* + - 1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»**

Конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

В 2023 году по данному мероприятию подано 8 заявок. По итогам заседания межведомственной комиссии одобрено 3 заявки на общую сумму 1 468 500,0 руб.: из них 1 заявка г. Мирный на сумму 468 500,0 руб., г. Удачный на сумму 500 000,0 руб., п. Айхал на сумму 500 000,0 руб.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»**

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»**

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» был поддержан проект индивидуального предпринимателя на сумму 795 306,00 руб.Проект направлен на создание конной туристической базы в селе Арылах.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Предоставление льготного кредитования и микрофинансирования субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявку на получение кредитных средств по льготным условиям.

В 2023 году одобрено 12 заявок на льготное кредитование на общую сумму 30 619 000,00 руб.: из них 11 заявок г. Мирный на сумму 25 619 000,0 руб. и 1 заявка п. Айхал на сумму 5 000 000,0 руб.

Также одобрено 11 заявок на общую сумму 28 650 000,00 руб. по программе «Предоставление поручительства».

1. **Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения**

В конкурсном отборе Минэкономразвития РФ поддержало заявку индивидуального предпринимателя из г. Мирный на сумму 784 000,00 руб. Реализуемый проект направлен на строительство туристической базы на о. Чуоналыр.

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы»**

Проведение отбора юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая также безработных граждан.

Всего субсидии выделены 10 субъектам на общую сумму 3 406 795,11 руб., трудоустроено 30 человек. Из расчета на одного человека 35 950,044 руб. г. Мирный, 42 294,17 п. Айхал и г. Удачный: из них г. Мирный 7 субъектов на сумму 2 264 852,52 руб., г. Удачный 2 субъектам на сумму 888 177,57 руб., п. Айхал 1 субъекту на сумму 253 765,02 руб.

1. **Поддержка сельскохозяйственного производства на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)**
   1. В целях обеспечения условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2023 году на территории Мирнинского района были привлечены финансовые средства в бюджет МО «Мирнинский район» РС (Я) из государственного бюджета РС (Я) в виде межбюджетных трансфертов на транспортировку кормов в размере 8 397 232,52 рублей. Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на транспортировку кормов для крупного рогатого скота в размере 8 397 232,52 рублей, получателем средств является АО Совхоз «Новый».
   2. Успешно принято участие в конкурсном отборе по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по развитию кормопроизводства в 2023 году в размере 5 202 269,36 рублей. МКУ «УСХ» объявился о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в размере 5 000 000,00 рублей с софинансированием из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 5 202 269,36 рублей. Окончательным получателем средств в размере 10 202 269,36 рублей, является АО Совхоз «Новый».
   3. АО Совхоз «Новый» успешно принял участие в конкурсном отборе по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку роста продуктивности промышленного птицеводства в связи с производством яйца и предоставлена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 109 883 416,78 рублей.
   4. В рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) АО Совхоз «Новый» успешно прошел конкурсный отбор на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку приобретения минеральных удобрений и пестицидов в размере 952 560, 00 рублей.
   5. По линии Министерства труда и социальной защиты РФ ЛПХ Степанова А.М. успешно прошла конкурсный отбор на развитие животноводства и скороспелых видов сельскохозяйственных животных и получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 250 000,00 рублей.
   6. По линии Министерства труда и социальной защиты РФ ИП Раянова В.Р. прошла конкурсный отбор на развитие ИП по изготовлению изделий из мяса и копченой продукции и заключила социальный контракт в размере 500 000,00 рублей.
   7. В рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы» подпрограммы «Рост производства продукции отраслей агропромышленного комплекса» по линии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) АО Совхоз «Новый» успешно прошел конкурсный отбор и является получателем субсидии на поддержку создания условий для специализированных скотоводческих хозяйств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 7 899 200,21 рублей.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**

1. **Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы»**

В границах Мирнинского района проходит 327,964 км. автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в т.ч. 164,864 км. участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» круглогодичного действия, 163,1 км. участок автозимника автодороги общего пользования федерального значения «Вилюй» «Тас-Юрях - Верхнемарково».

Администрацией района ведется планомерная работа с министерствами и ведомствами по содержанию и ремонту участка федеральной автодороги, проходящей по территории Мирнинского района.

В результате проводимых мероприятий в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Мирнинского района ведется работа по строительству и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск.

В 2023г. завершены работы, начатые в 2021г. по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке км 1152+546 – км 1170+000 и км 1170+000 – км 1180+000».

На содержание дорог и искусственных сооружений в 2024г. предусмотрено:

* км 1150+120 – км 1310+585 составляет 143 352 795 рублей;
* км 1310+585 – км 1553+200 составляет 63 722 006 рублей;

В 2023 году после капитального ремонта введен в эксплуатацию участок км 1170 – км 1180 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». В рамках проведенных работ специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 км с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, провели работы по обустройству трассы: установили три водопропускные трубы общей протяженностью 59 пог.м., 1388 пог.м. барьерного ограждения и 36 новых дорожных знаков, обустроили стоянку на 7 грузовых машиномест, также нанесли горизонтальную разметку. Финансирование за 2023г. составило 433 180 257,23 руб.

На км 1152 – км 1170 (от моста через р. М. Ботуобуйя через п. Алмазный) производятся работы по планировке основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, планировка откосов, а также устройство нижнего слоя покрытия. На объекте предусмотрено искусственное освещение протяженностью 1242 п.м. Работы ведутся с опережением графика, ввод в эксплуатацию намечен в 2024 году. Финансирование за 2023г. составило 399 999 999,64 руб.

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)».**

В границах Мирнинского района проходит 587,53 км. автомобильных дорог общего пользования Республиканского значения, в т.ч. автодорога «Анабар» 573,59 км., из них 540,10 км. с твердым покрытием, и участок автодороги «Мухтуя» от 1242-й км. а/д «Вилюй» – г. Ленск – 13,94 км. с твердым покрытием.

В результате проведенной работы:

* в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 17 августа 2022г. за № 762-р были внесены в перечень работ (услуг), в целях выполнения которых заключаются долгосрочные государственные контракты по капитальному ремонту и содержанию, капитальный ремонт в части асфальтирования участка автодороги «Анабар» км.0+00 – км.11+500.

Данный участок соединит асфальтом федеральную дорогу «Вилюй» в направлении от п. Алмазный с улично-дорожной сетью г. Мирный.

План работ рассчитан на период до 2027 года. Всего предусмотрено 716 234,68 тыс. руб. Перечнем поручений Главы Республики (Саха) Якутия, принятым по результатам поездки в Мирнинский район, а в последствии и программой дорожных работ Республики Саха (Якутия):

1) с 2023г. предусмотрена реализация проекта по капитальному ремонту участка автодороги «Анабар» на км.11+650 – км. 20+000. Этот участок проходит по территории г. Мирный.

2) в 2024г. планируется приступить к капитальному ремонту (с учетом асфальтирования) участка дороги «Анабар» км.20+400 – км. 29+535. На эти цели в 2024г. предусмотрены средства в размере 110 800,00 тыс. руб. Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации со сроком 31 мая 2024г., цена контракта 7 955 250,00 руб. Срок окончания работ по капитальному ремонту – 2027 год. В результате реализации данного проекта планируется соединить асфальтом улично-дорожную сеть г. Мирного с мостовым переходом через р. Чуоналыр.

По реконструкции объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Чуоналыр на км 30+452 автомобильной дороги «Анабар» в Республики Саха (Якутия)» между Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» и ООО «Строймост» заключен государственный контракт, срок выполнения работ 25.11.2024г. Заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту "Разработка проектной документации, капитальный ремонт и его содержание на автомобильной дороге 1167-й км а/д «Вилюй» – Мирный – Удачный – Оленек – Саскылах – Юрюнг – Хая («Анабар») на участке км 0+000 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Начаты проектно-изыскательские работы (финансирование за 2023 год - 133 216 753,16 руб.)

Готовится заявка по второму участку КЖЦ Выполнение работ по объекту: Разработка проектной документации, капитальный ремонт и его содержание на автомобильной дороге 1167-й км а/д «Вилюй» – Мирный – Удачный – Оленек – Саскылах – Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 20+400 – км 29+535 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Предварительная стоимость: 762 505 043,98 руб.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ**

**«КОМПЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

В рамках национального проекта РФ «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» на реконструкцию аэропортового комплекса «Полярный» (пос. Удачный, Республика Саха (Якутия) профинансировано из федерального бюджета 685 234,7 тыс. руб. 15 марта 2023 года с участием Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), АК «Алроса» (ПАО), «Саха (Якутское) МТУ Росавиации», ФКП «Аэропорты Севера» было принято решение ввести в эксплуатацию ИВПП участок ПК31+00 - ПК15+50 (1 и 2 этап строительства) в 2023 году с устройством межэтапного пандуса на данном участке, а в целях непрерывной эксплуатации аэродрома и сохранения возможности приема и выпуска воздушных судов типа АН-24 в летний период и воздушных судов I класса в зимний период, оставшиеся работы провести в 2024 году. Срок ввода 1 и 2 этапов Объекта в эксплуатацию – 25 декабря 2023 года. Аэропорт «Полярный» возобновил полёты на Боингах в Новосибирск, Москву и обратно без стыковок в Мирном. При этом работы продолжаются.

**Дополнительно, вне национальных проектов в области культуры и искусства**

1. **Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.**

Заявка была подана от актрисы АУ РС (Я) «Мирнинский театр», Черданцевой Анны Леонидовны. Проект получил поддержку в размере 1 млн. руб. Реализация проекта направлена на популяризацию якутского эпоса Олонхо на русском языке, сохранение и популяризацию нематериального мирового наследия человечества.

1. **Конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из Государственного бюджета РС (Я) в рамках государственной программы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха (Якутия)».**

Оператор – Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). Проект получил поддержку в размере 300,0 тыс. руб. Реализация проекта направлена на организацию и проведение молодежного фестиваля национальных культур «В семье единой» (в рамках фестиваля запланирован приезд спикеров по направлению молодежная национальная политика и этноблог).

**3.** **Грантовый конкурс "Энергия родной земли 2023". Оператор конкурса: ООО "Иркутская нефтяная компания". На конкурс были поданы заявки:**

3.1. МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система», библиотека № 8 пос. Айхал. Проект «Потенциал+: Развитие. Рост. Достижение». Проект получил финансирование в размере 586 000,00 рублей. Цель проекта для детей и молодежи заключается в создании и реализации массовых мероприятий, направленных на пропаганду живого общения среди подростков и решение проблемы культурного времяпрепровождения детей в маленьком поселке. В библиотеке будут организовываться тренинги личностного роста, семинары по развитию лидерских навыков, мастер-классы по самоанализу и постановке целей, лекции о развитии коммуникативных навыков, благотворительные акции и другие события, которые помогут развивать потенциал детей и подростков. В рамках проекта затраты на:

* оборудование – ноутбук, системное обеспечение, доска магнитно-маркерная, интерьерный баннер, кольцевая лампа);
* расходы на мероприятия – канцелярские товары (блокноты, ручки, тетради, ножницы, настольные игры и т.д.);
* административные – бумага, фотобумага, пленка для ламинирования, стакан одноразовый, картридж, линер, ручка капиллярная.

3.2. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Мирный. Проект «Духовая музыка как элемент культурного кода России». Проект получил финансирование в размере 554 870,00 рублей. Проект призван возродить детский школьный духовой оркестр, существовавший в 90-е годы. В рамках проекта планируется приобретение музыкальных инструментов и оборудования (труба, корнет, баритон, бас-барабан, тарелки оркестровые, пульты музыкальные).

**4. Отбор на предоставление и распределение субсидий из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам МО на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.** Отбор проводит Министерство культуры и духовного развития РС (Я). Заявка была подана МБУ ДК "Вилюйские огни" пос. Чернышевский, одобрена. Финансирование составит 1 002 702,59 рублей. Проект по модернизации светового оформления сцены: замена световых приборов, монтаж ферм на сцене, дополнительных выносных ферм в концертном зале, подключение к световому пульту. Производство всех работ под ключ, в т.ч. доставка.

**5.** **Отбор получателей субсидий из государственного бюджета РС(Я) местным бюджетам МО на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек путем присвоения статуса "Муниципальная модельная библиотека РС (Я)".** Заявка была подана МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система», библиотека № 8 пос. Айхал. Финансирование из госбюджета Республики составляет 800 000,00 рублей, софинансирование из местного бюджета составит 131 000,00 рублей. Общая стоимость проекта – 931 000,00 рублей. Проект направлен на создание муниципальной модельной библиотеки, которая должна обеспечить свободный, оперативный и наиболее полный доступ к информации и знаниям путем модернизации ресурсного обеспечения и качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения. В рамках проекта планируется приобрести: оборудование, мебель, интерьер, книги.