### **Реализация национальных проектов и участие в федеральных,**

### **региональных проектах, государственных и региональных программах,**

### **конкурсах и грантах на территории Мирнинского района**

На территории Мирнинского района реализуются следующие национальные проекты:

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»;
2. Национальный проект «Демография»;
3. Национальный проект «Здравоохранение»;
4. Национальный проект «Культура»;
5. Национальный проект «Образование»;
6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности»;
7. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;
8. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

**Суммарный** общий объем дополнительного финансирования в рамках реализации национальных проектов и участия в конкурсах и грантах на территории Мирнинского района по состоянию на 01.10.2023 года составил **1 млрд. 975 млн. 414 тыс. 567 рублей.** При этом, по итогам 9 месяцев 2023 года в рамках реализации национальных проектов общий объём полученного/подтверждённого финансирования **составил 1 млрд. 432 млн. 963 тыс. рублей**, а участие в конкурсах, грантах с реализацией мероприятий на территории Мирнинского района позволило привлечь финансирования в объёме **542,451 млн. рублей.**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

1. **Федеральный проект «Жилье»: обеспечение жильем молодых семей**

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы» в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я) №65 от 01.04.2020 «О мерах по обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха (Якутия)». Государственным заказчиком и ответственным исполнителем является Министерство строительства Республики Саха (Якутия).

В рамках вышеуказанного мероприятия, в соответствии с утвержденными Правилами, софинансирование осуществляется из федерального, республиканского, районного бюджетов и бюджетов МО поселений Мирнинского района. На 2023 год в софинансировании приняли участие МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Алмазный». В соответствии с правилами, субсидия предоставляется молодым семьям в порядке хронологической очерёдности.

Сумма средств субсидии из федерального и государственного бюджетов составила 29 млн. 654 тыс. 264,85 руб. (27 млн. 875 тыс. 008,96 руб. – федеральный бюджет, 1 млн. 779 тыс. 255,89 руб. - государственный бюджет). Финансирование из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) составило 14 млн. 500 тыс. руб. Дополнительное софинансирование АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2023 год составило 34 млн 860 тыс. руб. С учетом финансирования всех уровней бюджета был утверждён список получателей социальной выплаты по МО «Мирнинский район», в который вошли 53 молодых семей, в т.ч. 14 многодетных.

По состоянию на 01.10.2023 года реализовано 31 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 47 362 018,42 руб. Освоение средств на 01.10.2023г. составляет 48 млн. 173 тыс. 104,36 руб. из всех уровней бюджетов.

09.06.2023 года поданы заявки на участие в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» на 2024, 2025 и 2026 годы, а также список молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

1. **Федеральный проект «Жилье»: обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации**

В рамках **федерального проекта «Жилье»** на территории Мирнинского района реализуются следующие отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:

* выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
* переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока;
* меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Мероприятие по **выезду из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей** реализуется в соответствии с Федеральным законом № 125-ФЗ от 25.10.2002 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Законом Республики Саха (Якутия) от 22.03.2006 321-З № 655-III «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» органам местного самоуправления переданы к исполнению отдельные государственные полномочия:

- постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»;

- постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Выплата при реализации государственных жилищных сертификатов производится исключительно из средств бюджета Российской Федерации.

Учетные дела граждан, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 2023 году, направлены в Министерство строительства Республики Саха (Якутия). 4 семьи (9 человек) по категории «Инвалиды I и II групп, инвалиды с детства». В срок до 01.08.2023 года направлены списки граждан, изъявивших желание получить ГЖС в 2024 году, в т.ч. по категории «Инвалиды» 5 семей (8 человек), «Пенсионеры» 12 семей (25 человек). По итогам заседания Комиссии Минстрой РС(Я), состоявшегося 17.03.2023г., одной семье по категории "Инвалиды" был выдан государственный жилищный сертификат на сумму 3 221 153,00 руб. По 3ёмоставшимся семьям: 1 семья отказалась, у 2ой семьи не полный пакет документов и еще 1ой семье в 4 квартале 2023г. запланировано предоставление государственного жилищного сертификата.

Мероприятие **«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока»** осуществляется путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Порядок по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия), утвержден постановлением Правительства РС(Я) от 21.07.2020г. № 233.

Заседание комиссии Министерством строительства Республики Саха (Якутия) в 2023 году не проводилось.

**Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года,** осуществляются путем предоставления социальной выплаты на приобретение жилья. Финансирование осуществляется за счет средств субвенций республиканского и федерального бюджетов в равных долях, перечисление средств социальной выплаты при приобретении жилья участником мероприятия осуществляется на счет продавца.

Вышеуказанное мероприятие реализуется в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.05.2006 № 226 «О порядке предоставления социальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов».

Учетные дела граждан, состоящих в республиканском реестре инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года (2 человека) в 2023 году были направлены в Министерство строительства Республики Саха (Якутия). По результатам рассмотрения один инвалид исключен из списка по причине обеспеченности жилым помещением в размере, равном учетной норме жилой площади, установленной органом местного самоуправления, и выше, второму инвалиду предоставлена социальная выплата в размере 4 423 140,00 руб. на улучшение жилищных условий.

1. **Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: переселение из аварийного жилищного фонда**

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы».

По Мирнинскому району в соответствии с условиями программы включены 57 аварийных домов, признанных аварийными в установленном законом порядке с 01.01.2012г. до 01.01.2017г., в том числе:

* МО «Город Мирный» – 15 аварийных домов;
* МО «Поселок Айхал» – 11 аварийных домов;
* МО «Поселок Чернышевский» – 6 аварийных домов;
* МО «Поселок Светлый» – 4 аварийных дома;
* МО «Поселок Алмазный» – 13 аварийных домов;
* МО «Чуонинский наслег» – 8 аварийных домов.

Источники финансирования программы – средства Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фонд) и государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Денежные средства в местный бюджет (районный или поселенческий) не поступают. Приобретение жилых помещений или осуществление выплат собственникам жилых помещений осуществляет ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)». Выплата возмещения производится собственнику жилого помещения на основании заключенного соглашения в размере, установленном в отчете об оценке стоимости жилья.

Реализация мероприятий программы осуществляется двухлетними периодами (этапами).

Участники этапа 2022 года: МО «Город Мирный», МО «Поселок Чернышевский», МО «Поселок Алмазный», МО «Поселок Айхал», МО «Чуонинский наслег».

Участники этапа 2023 года: МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег» и 1 жилое помещение МО «Поселок Айхал».

Заявка на реализацию этапа 2023 года принята 15.12.2022г. По этапу 2023 года запланировано строительство двух домов в п. Алмазный и одного в с. Арылах.

Ранее указанный объем финансовых средств по этапу 2023 года составлял 26 252 276,85 руб. в соответствии с РАП в редакции от 19.11.2022г. Постановлением Правительства РС (Я) от 14.04.2023г. № 168 сумма скорректирована и составляет 130 844 728,08 руб.

Расселяемая площадь жилых помещений - 2 148,0 кв.м, количество расселяемых жилых помещений - 47, граждан - 119.

Способы переселения: выплата возмещения - 3 ед., приобретение жилых помещений на вторичном рынке - 16 ед., приобретение у застройщика - 28 ед.

Планируется строительство:

МО «Поселок Алмазный» 02.10.2023г. размещен электронный аукцион на аренду земельного участка площадью под строительство по ул. Речная, 3. Подача заявок до 05.11.2023г. Технические условия на присоединение к инженерным сетям получено;

в МО «Чуонинский наслег» осуществляются процедуры по объединению двух земельных участков под строительство (на месте снесенного аварийного дома по ул. Центральная, д. 57). Получен отказ от ООО «ПТВС» в выдаче технических условий в связи с необходимостью актуализации схемы теплоснабжения.

Принято решение о переносе строительства с этапа 2023 года на этап 2024 года. Формируется заявка на внесение изменений в РАП.

Расселение аварийных МКД в рамках действующей РАП в МО «Поселок Светлый», МО «Поселок Чернышевский» завершено, также, завершается реализация программы в МО «Поселок Айхал» (осталось переселить 1 жилое помещение по этапу 2022 года и 1 жилое помещение по этапу 2023 года).

В МО «Город Мирный» ведется строительство 98-квартирного дома по этапу 2022 года. Заключено 92 госконтракта с ООО «Кинг-95». Срок завершения строительства согласно условиям контрактов – 31.12.2023г.

По этапу 2022 года количество переселяемых жилых помещений - 199 ед. Выплачено 23 возмещения (из 35), приобретено 18 жилых помещений на вторичном рынке (из 66), заключено 98 контрактов на приобретение жилых помещений у застройщиков (в Мирном 92 с ООО «Кинг-95» и 6 в Якутске с АО СЗ «РИА»).

После завершения реализации действующей республиканской программы будет запущена новая программа, в которую войдут МКД, признанные аварийными с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.:

МО «Город Мирный» – 199 ед.;

МО «Город Удачный» – 8 ед.;

МО «Поселок Айхал» – 63 ед.;

МО «Поселок Чернышевский» – 32 ед.;

МО «Поселок Светлый» – 21 ед.;

МО «Поселок Алмазный» – 55 ед.

1. **Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**
	1. Направлениями проекта «Формирование комфортной городской среды» являются благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов.

**Благоустройство общественных территорий**

Конкурсный отбор проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» проводился в период с 20.06.2022г. по 20.07.2022г.

На благоустройство общественных территорий в 2023г. выделено:

* *МО «Город Мирный»* 4 452 360,00 руб. на благоустройство зоны отдыха на р. Ирелях в мкр. Заречный (размер субсидии скорректирован на основании постановления Правительства РС(Я) от 06.10.2023г. № 500). МК заключен 03.04.2023г. с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 5 692 811,45 руб. Выполнено устройство покрытий спортивных и детских игровых площадок из плиток на основе резиновой крошки, устройство проезда из щебня, установка бортовых камней. Выявлено неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом по независящим от подрядчика обстоятельствам, а именно: в связи с тем, что площадка строительства вплотную граничит с существующей беговой дорожкой и проектные решения не могут быть выполнены в полном объёме, принято решение об отсутствии необходимости в их выполнении. Расторжение МК на сумму 143 880,90 руб. (уменьшение площади проезда и бортовых камней). Оплата произведена по факту выполненных работ в размере 5 548 930,55 руб. Остаток неиспользованных средств возвращен в госбюджет РС(Я).

Также, на благоустройство данной территории 22.05.2023г. был заключен МК с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 21 535 319,00 руб. (неосвоенные средства субсидии 2020/2021гг.) со сроком выполнения работ 20.08.2023г. Проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезда, спуска к пляжу, бетонного покрытия тротуара, установке бортовых камней вдоль бетонного тротуара, устройству бетонной отмостки (здание фудкорта и туалета), устройству площадки под сбор ТБО, завершены работы по входной арке (покрытие и окраска, резка отверстий) и арок пешеходных аллей 4 шт., завершены работы по фудкорту (окраска фасадов, установка внутренних дверей; крыльцо и покрытие пола, внутренняя отделка стен (окраска), вентиляция, силовое электрооборудование (устройство заземления), облицовка остановочного павильона, фундаменты под беседки (5 шт.), завершены работы по наружному водоснабжению и канализации, установке малых архитектурных форм (МАФ), озеленению, устройству подвесного потолка модульного здания фудкорта, фундаментов спортивных элементов и площадок, здания туалета, фундамента административного здания, асфальтового покрытия с подстилающими слоями.

Не выполнены работы (частично) на общую сумму 408 509,60 руб.:

1. остановочный павильон – отсутствуют лайтбокс, т.к. лайтбокс, указанный в ПСД, не предназначен для эксплуатации в уличных условиях;
2. здание санитарного блока-модуля (туалет) – по разделу «Отопление и вентиляция» произошла замена вентиляционного оборудования, т.к. данное оборудование не поставляется на российский рынок в связи с введёнными санкциями;
3. по аркам пешеходных аллей и входной арке – раздел «Защита металлических конструкций» невозможность окраски с эффектом ржавчины металлоконструкций, в связи со значительным удорожанием данного покрытия, так как поставка на российский рынок осуществляется через третьи страны в связи с введенными санкциями.

Оплата произведена по факту выполненных работ в размере 21 126 809,40 руб.

* *МО «Город Удачный»* 4 567 811,45 руб. на благоустройство аллеи у переходной галереи. МК заключен 29.05.2023г. с ИП Оганесян А.В. на сумму 4 879 524,00 руб. В настоящее время Подрядчиком продолжается выполнение работ. На отчетную дату выполнены демонтажные работы, бетонирование металлоконструкций (оснований пергол, амфитеатра), устройство основания для укладки тротуарной плитки, укладка тротуарной плитки; выполнены работы по монтажу металлоконструкций пергол, амфитеатра; по обшивке металлоконструкции амфитеатра доской; изготовлены лавочки, урны, столы; выполнены работы по обшивке крыши одной из пергол профилированным листом, доской; по возведению металлоконструкции второй перголы, продолжаются работы по обшивке крыши профилированным листом, доской. Кассовое освоение финансовых средств – 1 463 857,20 руб. (авансирование в размере 30%). Направлена заявка на доведение ПОФР на октябрь 2023г. на сумму 2 780 344,57 руб. Срок завершения выполнения работ – 30.10.2023г.
* *МО «Поселок Айхал»* 4 567 811,45 руб. на создание сквера им. Кадзова. МК заключен 25.04.2023г. с ИП Аскарова Л.Р. на сумму 9 546 549,60 руб. Подрядчиком в полном объёме выполнены работы по асфальтированию проездов и площадок, а также по установке бордюрных камней. Документы на оплату направлены 10.10.2023г.
* *МО «Поселок Светлый»* 10,000 млн.руб. на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей. Заключен МК от 07.04.2023г. с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 38 573 086,22 руб.

Выполнены демонтажные работы, вертикальная планировка территории, устройство инженерных коммуникаций, ведутся работы по строительству технического помещения фонтана, строительству павильона. Планируется приступить к работам по строительству смотровой площадки, устройству трибун. По состоянию на 05.10.2023г. оплачены выполненные работы на сумму 2 621 392, 00 руб.

**Благоустройство дворовых территорий (проект «1000 дворов на Дальнем Востоке»)**

Конкурсный отбор проектов благоустройства дворовых территорий, подлежащих включению в проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», проводился в период с 01.11.2022г. по 30.11.2022г.

Всего было направлено 14 заявок на благоустройство дворовых территорий, принято – 3. На каждый двор выделено по 7,000 млн. руб.:

* *МО «Город Мирный»* на благоустройство дворовой территории в районе МКД № 7 по ул. Ойунского. 21.04.2023г. заключен МК с ИП Амброян А.Л. на сумму 5 675 000,00 руб. В связи с изменением фактических объёмов по корректировке границ проектирования цена МК составила 4 420 659,60 руб., произведено расторжение МК на сумму 1 254 340,40 руб. Произведены демонтажные работы, земляные работы (планировка территории), устройство покрытий из тротуарной плитки и резиновой крошки, устройство газона и посадка деревьев, кустарников. Работы выполнены в полном объёме, в установленный срок, оплачены.

На образовавшуюся экономию от выделенной суммы в размере 7,000 млн. руб. 05.06.2023г. заключен МК на сумму 1 325 000,00 руб. с ИП Амброян А.Л. на устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка». Работы выполнены в полном объеме.

Остаток неосвоенных средств 1 254 340,40 руб. возвращен в госбюджет РС(Я) на основании соглашения с УАиГ РС(Я) от 10.10.2023г.

* *МО «Поселок Светлый»* на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей. 11.05.2023г. заключен МК на выполнение работ с ИП Зуребиани О.Г. на сумму 9 566 258,00 руб. Ведутся работы по укладке тротуарной плитки, устройству бортовых камней. Срок выполнения работ до 11.12.2023г.

*МО «Поселок Айхал»* на благоустройство дворовой территории МКД № 1 и 3 по ул. Кадзова. 25.04.2023г. заключен МК с ИП Медведь И.С. на сумму 8 655 050,40 руб. Выполнены демонтажные работы, асфальтирование проездов и площадок, установка бордюрных камней. Работы выполнены в полном объёме. Оплачено в полном объёме.

* 1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)»**

В рамках государственной программы РС(Я) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» в целях реализации мероприятий ведомственного проекта «Реализация градостроительной политики» предоставляется субсидия местным бюджетам из государственного бюджета на разработку и внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

Администрацией МО «Мирнинский район» в январе 2023 года направлена заявка на предоставление субсидии из республиканского бюджета бюджету МО «Мирнинский район» на выполнение работ по внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документацию по планировке территории МО «Ботуобуйинский наслег».

По итогам отбора заявок муниципальных образований Протоколом от 13.03.2023г. № Пр-35-П3 был определен перечень получателей субсидий в 2023 году. Заявка районной Администрации была одобрена. Общий объем финансового обеспечения в 2023 году государственного бюджета РС(Я) составляет 5 000 000,00 рублей. Из них на корректировку градостроительной документации МО «Ботуобуйиснкий наслег» выделена субсидия в размере 390 050,64 рублей.

Между УАиГ при Главе РС(Я) и Администрацией МО «Мирнинский район» 07.08.2023г. подписано Соглашение о предоставлении субсидии.

На выполнение корректировки градостроительной документации МО «Ботуобинский наслег» заключен муниципальный контракт с ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) от 26.06.2023г., срок исполнения работ до 26.12.2023г.

14.11.2023г. в с. Тас-Юрях состоялись публичные слушания по рассмотрению 3-х подготовленных проектировщиками документов, направленных на совершенствование системы управления развитием МО «Ботуобинский наслег».

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Соглашение с АК «АЛРОСА» по переселению из аварийного жилищного фонда в МО «Город Мирный»**

Соглашение целевого финансирования на 2023 год по состоянию на 01.10.2023г. находится на согласовании сторон. Соглашением предусматривается выделение 150 млн. руб. на переселение граждан из аварийных МКД по пр. Ленинградский, д. 7Б (35 квартир), ул. Комсомольская, д. 13Б (6 квартир), Ленина, д. 42 (16 квартир). Ввиду дефицита жилья на вторичном рынке г. Мирный, принято решение о строительстве жилого дома по ул. Ойунского.

Справочно:

В 2023 году в рамках соглашения 2022 года продолжились мероприятия по переселению граждан

* по ул. Вилюйская, д. 9 приобретено 7 квартир на сумму 21 244 300,00 руб., 1 кв. на оформлении стоимостью 3 728 800,00 руб.;
* по пр. Ленинградский, д. 7 приобретено 11 квартир на сумму 42 166 284,09 руб.

Кроме того, в 2023 году в рамках соглашения целевого финансирования мероприятий по переселению 12-квартирного аварийного дома по пр. Ленинградский, д. 34 выделено 45,000 млн. руб. Приобретена 1 квартира, выплачена 1 компенсация.

1. **Государственная программа РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий»**

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, производятся в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РС(Я) от 06.04.2020г. № 276 «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Республики Саха (Якутия)». Ответственным за реализацию мероприятия является Министерство сельского хозяйства РС(Я). Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и (или) местных бюджетов (п. 1.2. Приказа).

Координатором мероприятия на муниципальном уровне является МКУ «КИО».

Исполнители принимают документы от граждан и формируют списки для Министерства сельского хозяйства РС(Я). Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях. Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется Министерством.

26.05.2022 года подана заявка на получение гражданами субсидии на 2023 год. Предоставлена социальная выплата в размере 743 804,00 руб.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) срок приема заявок на отбор получателей на 2024 год установлен апрель – май 2023 года. 24.05.2023г.

В адрес Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) направлена заявочная документация на получение финансирования на 2024 год и плановый 2025 и 2026 годы.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ДЕМОГРАФИЯ»**

1. **Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

В рамках данного проекта предусмотрены несколько видов выплат в целях поддержки семей с новорождёнными детьми. Выплаты осуществляет как федеральный бюджет, так и региональный бюджет.

**Материнский капитал**

Федеральный материнский капитал: выплачивается при рождении первого ребёнка в размере 586 946,72 руб. (дата рождения с 01.01.2020г.), при рождении второго ребёнка – сумма дополнительно увеличивается на 188 681,53 руб. и составляет 775 628,25 руб.

Региональный материнский капитал: выплачивается при рождении ребёнка гражданам России, проживающим на территории Якутии не менее трёх лет и получившим сертификат на федеральный материнский капитал. Размер региональной выплаты в 2022 году составляет 176 084,02 руб. (если ребёнок рожден до 01.01.2020г.), 232 688,47 руб. (если рождён после 01.01.2020г.).

Материнский капитал выплачивается физическим лицам Пенсионным фондом России.

**Единовременная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка**

Это разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка. Размер выплаты составляет 52 790,0 руб. (п. Айхал, г. Удачный), 44 218,0 руб. (остальные населённые пункты Мирнинского района).

**Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка до достижения им возраста 3-х лет.**

Это ежемесячная выплата, выплачиваемая одному из родителей, если среднедушевой доход на одного члена семьи ниже 2-х кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер выплаты составляет 26 395,00 руб. (п. Айхал, г. Удачный), 22 109,00 руб. (все остальные населённые пункты Мирнинского района).

Единовременная и ежемесячная выплаты выплачиваются физическим лицам Мирнинским управлением социальной защиты населения при Министерстве труда РС(Я).

**Единовременная компенсационная выплата при рождении первого ребенка в молодой семье**

Это разовая выплата молодой семье (где оба или один родителя не достигли возраста 35 лет), которая составляет 8 156,0 руб.Выплачиваются физическим лицам Мирнинским управлением социальной защиты населения при Министерстве труда РС(Я).

**Целевой капитал РС (Я) «Дети столетия»** выплачивается при рождении (усыновлении) ребенка, родившегося в период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2027г. и составляет 105 000,0 руб.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Фонд Президентских грантов на развитие гражданского общества**
	1. Районная детская общественная организация «Юность» (п. Айхал) выиграла грант в размере 499 520,00 рублей. Проект реализуется до 31.07.2024г. Средства направлены на оказание адресной помощи и педагогической, психологической и моральной поддержки, преодоление стрессового состояния членов семей участников СВО, призванных в рамках частичной мобилизации.
2. **Гранты Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)**
	1. Общественная организация «Приют для бездомных животных «Верный друг» п. Айхал получила грант в размере 999 436,72 рублей на мероприятия по популяризации ответственного отношения, содержание, проведение бесплатных стерилизаций и кастраций бездомных животных.
	2. Местная общественная организация «Клуб «Панда» по реализации творческих проектов» г. Удачный получила грант в размере 502 458,61 рублей на реализацию проекта по созданию условий для овладения знаниями и умениями в сфере бытового обслуживания для женщин (шитье на швейной машинке и оверлоке).
3. **Конкурсный отбор на предоставление субсидий из бюджета МО «Город Мирный» социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями**
	1. Общественная организация казахов «Атамекен» (Родина) получила субсидию в размере 290 565,86 рублей на поддержку членов семей, призванных на военную службу в зону СВО.
	2. Местная общественная организация «Спортивный мотоклуб «Эндуро-14» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» получила субсидию в размере 193 000,00 рублей на организацию и проведение спортивных мероприятий.
	3. Общественная организация автомобильно-мотоциклетный клуб Мирнинского района «Байанай» получила субсидию в размере 251 114,03 рублей на реализацию мероприятий, направленных на привлечение молодежи к активному образу жизни, участие спортсменов на соревнованиях.
	4. АНО «Центр развития спорта и творчества «Дебют» получила субсидию в размере 210 409,76 рублей на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта.
	5. Местная общественная организация «Федерация бокса Мирнинского района РС (Я)» получила субсидию в размере 209 783,54 рублей на развитие, пропаганду и популяризацию бокса, организацию и проведение спортивных мероприятий.
	6. Благотворительный фонд «Выбор» получил субсидию в размере 221 055,49 рублей на реализацию мероприятий для детей с ОВЗ и семей, воспитывающих детей с ОВЗ.
	7. Автономная некоммерческая организация «Академия бокса Радиона Соломенника» получила субсидию в размере 219 176,83 рублей на реализацию спортивных мероприятий.
4. **Конкурс «Территория АЛРОСА» (предоставление финансовой поддержки на реализацию социально и общественно значимых проектов Мирнинского района).**

В списке победителей 2023 года – 10 социально значимых проектов из Айхала, Чернышевского, Удачного, Тас-Юряха, Мирного. Для их финансовой поддержки алмазодобывающая компания выделила более 40 млн рублей.

* 1. *База отдыха «Этнопарк «Чуоналыр» в г. Мирный*

Проект базы отдыха «Этно-парк «Чуоналыр» реализует родовая община коренных малочисленных народов Севера (эвенков) «ОЛОМ». Создание базы отдыха, исполненной в национальном стиле, содействует сохранению и развитию культуры Якутии и станет местом для знакомства гостей с национальным колоритом и организации семейного отдыха. В данный момент ведется строительство гостевых домиков, ресторана, бани. Стоимость проекта – 26 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 15 млн руб.

* 1. *Создание досугового центра для пенсионеров п. Чернышевский*

В рамках проекта будет проведен ремонт, замена инженерных сетей и коммуникаций в нежилом помещении, который станет досуговым центром для пенсионеров. Центр будет разделен на зоны: обучения компьютерной грамотности; оздоровления, в которой будет фитобар, соляная комната, релаксационная комната с массажным оборудованием; досуговая зона с творческой мастерской, настольными играми.

Стоимость проекта – 10 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – почти 6,9 млн руб.

* 1. *Освещение пешеходной дорожки в п. Чернышевский*

В рамках проекта будет реализован второй этап благоустройства пешеходной дорожки. Планируется установить на всей пешеходной дорожке современное уличное освещение.

Стоимость проекта – 1,8 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 1,3 млн руб.

* 1. *Установка арт-объекта – фюзеляжа воздушного судна Ан-2 в г. Удачный*

В 2019 году Авиакомпания АЛРОСА безвозмездно передала администрации города Удачный неэксплуатируемый самолет Ан-2. Арт-объект в виде самолета планируется установить на привокзальной площади аэропорта Полярный, сделав его визитной карточкой города.

Стоимость проекта – 2,5 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 1,7 млн. руб.

* 1. *Театральная студия «Зарница» в г. Удачный*

Школа № 19 в Удачном реализует проект организации театральной студии. Дети с педагогами изготовят декорации к спектаклям, закуплено оборудование для музыкального и визуального оформления. Первой постановкой станет спектакль, приуроченный к 100-летию со дня рождения Ларисы Попугаевой, первооткрывательницы алмазных месторождений в Якутии.

Стоимость проекта – почти 1,17 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 779 тыс. руб.

* 1. *Выполнение работ по ремонту деревянной лестницы в п. Айхал*

В рамках проекта планируется заменить освещение, лестничные ступени лестничного прохода от ул. Юбилейная, 1 и 3 до ул. Попугаевой на маршах и ограждения, оснастив их светодиодными лентами, которые будут служить дополнительными источниками света, обустроить беседки и скамейки для отдыха граждан.

Стоимость проекта – 5 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – почти 3,6 млн руб.

* 1. *Благоустройство территории «банно-прачечного комплекса в с. Тас-Юрях*

В 2023 году в с. Тас-Юрях был установлен новый банно-прачечный комплекс. Для создания более благоприятных условий посещения комплекса администрация Ботуобуйинского наслега и Центр жилищно-коммунального хозяйства и рекреационной деятельности планируют установить ограждения, уличное освещение, парковые скамейки, летний каркасный бассейн для детей, обустроить велосипедную парковку и уложить тротуарную плитку.

Стоимость проекта – 7,3 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 4,2 млн руб.

* 1. *Не городской мотоцикл в г. Мирный*

В рамках проекта создан полигон для тренировок, на котором мотоциклисты могут повышать навыки вождения.

Стоимость проекта – 503 тыс. руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – около 300 тыс. руб.

* 1. *Разработка проектно-сметной документации «Благоустройство точек притяжения г. Мирного»*

Проект реализуется администрацией города Мирного, направлен на составление проектно-сметной документации общественных пространств города.

Стоимость проекта – 9 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 6,3 млн руб.

* 1. *Северный дайвинг в Мирном*

Для развития клуба и популяризации дайвинга среди населения АК АЛРОСА (ПАО) оказало клубу «Северный скат» финансовую поддержку для покупки необходимого оборудования и освещения его деятельности.

Стоимость проекта – около 1,3 млн руб., финансовая поддержка АК АЛРОСА (ПАО) – 840 тыс. руб.

1. **Программа поддержки местных инициатив**

Программа поддержки местных инициатив в Республике Саха (Якутия) реализуется следующим образом: проводится конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории муниципальных образований Республики Саха (Якутия). Субсидия предоставляется напрямую в бюджет муниципального образования – заявителя.

1. ноября 2022 года подано 11 заявок:
2. Районная заявка – создание комфортной среды в актовом зале "Точка притяжения" - территория досуга и общения" МАОУ СОШ № 8;
3. Районная заявка – оформление общественного пространства МАОУ "СОШ № 4" под единым брендом;
4. с.Тас-Юрях – расширение парка культуры и отдыха;
5. г.Мирный – благоустройство дворовой территории по улице 50 лет Октября, дом №5 (обустройство детской площадки);
6. г.Мирный – благоустройство по улице Газовиков, з/у №31б (устройство спортивной площадки);
7. г.Мирный – благоустройство дворовой территории по улице Солдатова, дом №11 и №13 (обустройство детской площадки);
8. г.Удачный – закуп, доставка, монтаж УРАСЫ на территории культурно-этнографического комплекса в г. Удачном, изготовление стилизованной таблички «Тускул» и других декораций;
9. п.Айхал – выполнение работ по ремонту деревянной лестницы между верхним и нижним поселком;
10. п.Алмазный – обустройство детской площадки по ул. Октябрьская (закуп, доставка и установка игрового комплекса);
11. п.Светлый – благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутия);
12. с.Арылах – установка стелы при въезде в с. Арылах со стороны федеральной дороги «Мирный-Ленск».

В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) № 42 от 02.02.2023г. «Об утверждении распределения в 2023 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» победителями по итогам конкурсного отбора признаны:

*г. Мирный* – благоустройство дворовой территории по улице 50 лет Октября, дом №5 (обустройство детской площадки)

*г. Мирный* – благоустройство по улице Газовиков, з/у №31б (устройство спортивной площадки)

*г. Мирный* – благоустройство дворовой территории по улице Солдатова, дом №11 и №13 (обустройство детской площадки)

*п. Светлый* – благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Суммарный объем выделенного финансирования составил 8 млн. руб.

1. **Гранты Главы Республики Саха (Якутия) в виде иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета РС (Я) местным бюджетам на софинансирование программ (подпрограмм/мероприятий) по поддержке на конкурсной основе ТОС**

Среди районов Администрация Мирнинского района стала победителем и привлекла субсидию в размере 765 000 руб. из бюджета РС(Я). При софинансировании в размере 900 000 руб. средства были распределены между муниципальными образованиями, подавшими заявку на участие в конкурсе, а затем непосредственно ТОС на реализацию социально значимых проектов:

* МО «Поселок Чернышевский» ТОС «Мир» – 581 000 руб.
* МО «Поселок Алмазный» ТОС «Жилой микрорайон» – 700 000 руб.
* МО «Ботуобуйинский наслег» ТОС «Чолбон» – 384 000 руб.

Также, закончилась реализация проектов ТОС, поддержанных грантами Главы в 2022 году.

* ТОС «Дружба» (МО «Посёлок Алмазный») реализовали проект «Алмазный, мой дом родной!» - в подъезде по ул. Гагарина, д. 10 были проведены восстановительные работы при участии молодежи.
* ТОС «Эрэл» (МО «Чуонинский наслег») реализовали проект «Родное село. Здоровое население». Были организованы субботники по уборке придомовой территории, проведены работы по вывозу мусора и старых построек, отсыпана территория. Построена беседка, установлен забор, уличное оборудование и скамейки с гравировкой стихов поэтов с. Арылах.
* ТОС «Илкит» (МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»). реализовали проект «Быть здоровым, жить активно, мы за ЗОЖ». Приобретено и установлено оборудование (уличные тренажеры).
1. **Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии»**

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) организовывает конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан

Районный комитет молодежи Администрации МО "Мирнинский район" РС(Я) готовит пакет документов и подает заявку в Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

19.06.2023г. была подана заявка, прошли конкурсный отбор. Привлечена субсидия на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан в размере 1 851 606,00 руб.

**8.** **Субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию деятельности народных дружин**

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) организовывает конкурс на предоставление субсидий.

Районный комитет молодежи Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) проводит информирование муниципальных образований и осуществляет консультационную помощь при сборе документов. Администрации МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал» подали заявки в установленные сроки. В 2023 году получили финансирование Администрация МО «Город Удачный» (172 216,32 руб.) и Администрация МО «Поселок Айхал» (231 640,66 руб.).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

1. **Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

Начиная с 2021 года в Мирнинском районе реализуется Комплексный план развития здравоохранения, в рамках которого предусмотрены мероприятия и по национальному проекту «Здравоохранения» (те, которые реализуются за счёт республиканского бюджета).

В 2023 году выделено финансирование: капитальный ремонт стационара г. Мирный на сумму 5 400 000,00 тыс. руб., работы завершены;

* капитальный ремонт взрослой поликлиники на сумму 10 600 000,00 тыс. руб., работы завершены;
* капитальный ремонт лечебного корпуса с поликлиникой (кровля), г. Удачный на сумму 22 600 000,00 руб., работы завершены;
* капитальный ремонт женской консультации на сумму 5 899 789,00 тыс. руб., работы завершены;
* капитальный ремонт родильного отделения г. Мирный на суму 4 100 000,00 тыс. руб. со сроком исполнения 01.02.2024 года, работы проводятся;

Также в 2023 году поступили 2 автомобиля для ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница»: для перевозки пассажиров от Министерства здравоохранения РС(Я) автомобиль «Нива» и за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) автомобиль «Соболь». Для ГБУ РС(Я) «Мирнинская центральная больница» поступили 4 автомобиля скорой помощи от Министерства здравоохранения РС(Я).

В данном случае куратором проекта является Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); приобретать оборудование и производить капитальные ремонты будут сами больницы.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «КУЛЬТУРА»**

**Федеральный проект «Культурная среда»**

* 1. В конце 2022 года МБУ ДО ДШИ п. Светлый прошли отбор среди детских школ для предоставления субсидии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2025 году на сумму до 10 млн. руб. (Протокол заседания Комиссии Министерства культуры Республики Саха (Якутия) по отбору ДШИ для предоставления субсидии на оснащение от 09.11.2022г.).
	2. МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» сформированы и направлены 05.06.2023г. в Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия) 2 заявки (детская районная библиотека г. Мирного (5 млн. руб.) и библиотека п. Айхал (5 млн. руб.) на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году. От Республики участвуют 11 библиотек. Заявки от республики направлены в Министерство культуры Российской Федерации 04.08.2023г. Объявление результатов приблизительно ноябрь 2023г.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Грант Президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.**

Заявка была подана 17.02.2022г. от физического лица, актрисы АУ РС (Я) «Мирнинский театр», Черданцевой Анны Леонидовны. 17.08.2023г. объявлены результаты (распоряжение Президента РФ «О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства» от 17.08.2023г. №264-рп). Проект получил поддержку в размере 1 млн. руб. Реализация проекта направлена на популяризацию якутского эпоса Олонхо на русском языке, сохранение и популяризацию нематериального мирового наследия человечества. Реализация проекта до 11.12.2023г.

1. **Конкурсный отбор среди социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из Государственного бюджета РС (Я) в рамках государственной программы «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха (Якутия)».**

Оператор – Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия). 12.05.2023г. Мирнинским отделением Ассамблеи народов РС (Я) была сформирована и направлена заявка. 06.06.2023г. объявлены результаты. Проект получил поддержку в размере 300,0 тыс. руб. Реализация проекта направлена на организацию и проведение молодежного фестиваля национальных культур «В семье единой» (в рамках фестиваля запланирован приезд спикеров по направлению молодежная национальная политика и этноблог). Реализация проекта до 30.11.2023г.

1. **Районный грантовый конкурс для физических лиц на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий «Культурный код».**

Заявка была подана 05.06.2023г. от физического лица, хореографа ДК «Вилюйские огни» п. Чернышевский Ломтевой Ксении Юрьевны. 22.06.2023г. объявлены результаты. Проект получил поддержку в размере 328,1 тыс. руб. Реализация проекта направлена на организацию и проведение районного фестиваля-конкурса юных постановщиков «Я – хореграф!». Реализация проекта до 31.05.2024г.

**НАЦИОАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

1. **Федеральный проект «Современная школа»**

В рамках данного проекта школы Мирнинского района получают современное оборудование для организации «Точек роста». Целями деятельности «Точек роста» являются:

* создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания;
* обеспечение образовательными технологиями для освоения обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;
* совершенствование методов обучения.

В рамках данного проекта школы Мирнинского района получают современное оборудование для организации «Точек роста».

В 2023 году 2 школы Мирнинского района (МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №4») получили оборудование на общую сумму 4 025 951,22 руб. В учреждения поступило следующее оборудование:

* Цифровая лаборатория для школьников, физиология, профильный уровень - 2 ед.;
* Цифровая лаборатория для школьников, нейротехнология – 2 ед.;
* Многофункциональное устройство (МФУ) – 2 ед.;
* Ноутбук – 6 ед.;
* Набор ОГЭ по физике – 2 ед.;
* Комплект посуды и оборудований для ученических опытов (физика, химия, биология) – 2 ед.;
* Набор ОГЭ по химии – 2 ед.;
* Микроскоп цифровой – 2 ед.;
* Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков – 2 ед.;
* Цифровая лаборатория Биология – 6 ед.;
* Цифровая лаборатория Физика – 6 ед.;
* Цифровая лаборатория Экология – 2 ед.;
* Оборудование для демонстрации опытов по химии – 2 ед.;
* Цифровая лаборатория химия – 6 ед. Дополнительно поступит следующее оборудование:
* Ноутбук – 4 ед.;
* Набор для конструирования промышленных робототехнических систем – 2 ед.;
* Набор программируемых робототехнических платформ и наборы для конструирования промышленных робототехнических систем – 4 ед.;
* Набор для конструирования промышленных робототехнических

систем – 4 ед.

Куратором проекта является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), реализация осуществляется через предоставление оборудования в пользование школам оператором АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II».

1. **Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»**

В рамках данного проекта школы Мирнинского района получают современное оборудование – компьютеры и технику.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской федерации по проведению в 2022 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 и 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» школа получает современное оборудование.

В 2023 году МАОУ «СОШ №24» получила оборудование на сумму 2 332 986,00 руб., а именно:

* Ноутбук – 31 ед.;
* МФУ – 1 ед.;
* Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением – 3 ед.;
* Видеокамера – 3 ед.

Куратором проекта является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), реализация осуществляется через предоставление оборудования в пользование школам оператором АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)».

Реализация проекта осуществляется путем предоставления учебного оборудования.

Федеральный оператор – Минпросвещение РФ. Республиканский оператор – ГОУ РС(Я) «Институт новых технологий» (подведомственное учреждение МОиН РС(Я).

1. **Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»**

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Цель будет достигнута за счет реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, практику механизмов персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках данного проекта центр дополнительного образования в г. Мирном получили оборудования для технического развития детей на общую сумму 1 106 077,67 руб., в том числе:

1. *По направлению «Естественнонаучное»* – программа «ЭкоПрофи (агроэкология)» сумма проекта 373 001,40 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения комплекта лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания», набора для выращивания биологических культур с автоматизированным контролем параметров, теплица сезонная, микроскоп стереоскопический.

Центр получил следующие оборудования:

* Теплица сезонная, 1 шт.;
* Набор для выращивания биологических культур с автоматизированным контролем параметров, 1 шт.;
* Комплект лабораторного оборудования «Растения и их среда обитания», 1шт.;
* Микроскоп стереоскопический (бинокуляр), 1 шт.;
* Лазерная указка-презентатор, 1 шт.

2. *По направлению «Физкультурно-спортивное»* - программа «Пулевая стрельба» сумма проекта 122 530,27 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения инвентарей: спортивная пневматическая винтовка, малокалиберный пистолет, стрелковый компьютерный тренажер.

Центр получил следующее оборудование:

* Спортивная пневматическая винтовка, 2 шт.;
* Стрелковый компьютерный тренажер, 1 шт.

3. *По направлению «Социально-гуманитарное»* – программа «Юный инспектор дорожного движения» сумма проекта 480 546,00 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения оборудования – комплекта светового оборудования, дорожное покрытие для четырехстороннего перекрестка с нанесенной дорожной разметки и утяжеленными элементами, светофор транспортный, стойка, основания под светофор, комплект стоек с дорожными знаками, тренажер для эвакуации и оказания первой помощи.

Центр получил следующее оборудование:

* Светофор транспортный Основание под светофор (переносное), 4 шт.;
* Дорожное покрытие для четырехстороннего перекрестка с нанесенной дорожной разметки и утяжеленными элементами, 1 шт.;
* Комплект светового оборудования, 1 шт.;
* Комплект стоек с дорожными знаками, 1 шт.;
* Тренажер для эвакуации и оказания первой помощи "Алекс", 1 шт.

4. *По направлению «Художественное»* - Программа "Музыкальный фольклор" сумма проекта 130 000 руб. Базовая площадка – филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый.

Куратором проекта является Министерство образования и науки РС(Я), реализация осуществляется посредством приобретения инвентарей: акустической системы, набора шумовых инструментов.

Центр получил следующее оборудование:

* Акустическая система, 1 шт.;
* Набор шумовых инструментов (большой), 2 шт.

В Центре дополнительного образования г. Мирный в подразделениях п. Чернышевский и п. Светлый всего открылось 307 мест, из них по направлениям «Музыкальный фольклор» – 50 мест, «Пулевая стрельба» – 96 мест, «Юный инспектор дорожного движения» - 100 мест, «ЭкоПрофи» – 61 место.

Результатом является создание условий для реализации главной задачи проекта «Успех каждого ребенка» – формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Для реализации данного проекта проведены работы по ремонту кабинетов, а также применению компонентов единого визуального стиля согласно типовым моделям (брендирования). Из персонального состава: 4 педагога, 2 методиста и 1 заместитель директора по НМР прошли курсы повышения квалификации по новым местам.

 Все эти условия созданы для занятий детьми дополнительным образованием, обучение их с применением новых форм и технологий, на практике с помощью качественного современного оборудования развивать свои знания, заниматься научными проектами и определяться с будущей профессией.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Участие в конкурсе социальных инициатив «Территория АЛРОСА»**

Конкурс направлен на выбор лучших социально-общественных проектов, реализуемых при активном участии общественности на территории Мирнинского района, направленных на повышение качества жизни населения, социальной инфраструктуры, комплексного развития городской среды. Конкурс будет способствовать созданию современных комфортных общественных и культурных пространств, что позволит перейти от точечных проектов развития социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития населенных пунктов Мирнинского района, тиражированию лучших практик.
 Проект даст возможность реализовать социальные инициативы в областях комплексного развития городской среды, поддержки спорта и здорового образа жизни, добровольчества, туризма и развития молодежи. По условиям конкурса заявитель должен обеспечить софинансирование проекта от 30% от запрашиваемой суммы, привлечь средства бюджетов разного уровня. Проект должен быть интегрирован в федеральные, региональные или муниципальные программы развития муниципальных образований, развития городской среды.
Название проекта: "Театральная студия "Зарница".

Получатель финансовых средств: МАОУ «СОШ №19 им Л.А. Попугаевой».

Подписан договор целевого финансирования с АК «АЛРОСА» (ПАО) от 06.07.2023г. на сумму 779 000 руб.

На 01.10.2023г. подписан договор поставки оборудования с ООО «Центр инновационных технологий» № 75 от 19.07.2023г., по условиям договора срок поставки до 15 октября 2023г.

Школа получила следующее оборудование:

* Набор микрофонов, 1шт.;
* Пульт для прожекторов, 1шт.;
* Штатив для прожектора, 2шт.;
* DMX-кабель, 2шт.;
* Держатель для 2-ух микрофонов на планке, 1шт.;
* Микрофонная стойка, 2шт.;
* Микрофонный кабель, 2шт.;
* Одежда сцены (кулиса с лентой и декором), 1шт.;
* Алюминиевый карниз для декора, 1шт.;
* Электрокарниз алюминиевый, 1шт.
1. **Субсидия из федерального бюджета на реализацию региональных проектов, направленных на проведение капитального ремонта и оснащение зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в рамках ГП РФ «Развитие образования» по объектам с однолетним циклом производства**

Поданы заявки на объекты: МКОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 23». Выделение средств: Федеральный бюджет 94 %, Бюджет субъекта РФ 6 %.

Заявка подана: 16.06.2023г., рассмотрение еще идет, результаты пока не сообщены.

В рамках программы будут проведены мероприятия:

* МКОУ «СОШ №15» п. Светлый на проведение капитального ремонта системы электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации, Положительное заключение государственной экспертизы № 14-1-1-2-021316-2023 от 25.04.2023г.;
* МАОУ «СОШ №19» г. Удачный на проведение капитального ремонта кровли. Положительное заключение государственной экспертизы № 14-1-1-2-018744-2023 от 13.04.2023г.;
* МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова» п. Айхал на проведение комплексного капитального ремонта кровли. Положительное заключение государственной экспертизы № 14-1-1-2-021117-2023 от 24.04.2023г.

 Сумма мероприятий запланирована на 181 425 000,00 руб.

1. **Гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2023 году**

Грант Президента Российской Федерации – денежные средства, предоставляемые Фондом президентских грантов за счет субсидии из федерального бюджета на безвозмездной и безвозвратной основах некоммерческой неправительственной организации, победившей в конкурсе с конкретным проектом, на осуществление такого проекта на условиях, определенных фондом, с обязательным представлением ему отчетности, подтверждающей целевое использование денежных средств.

Финансирование осуществляется напрямую НКО. Получатель финансовых средств: НКО «РДОО «Юность» на базе МБУ ДО «ЦДО «Надежда».

Средства будут переводиться согласно графику:

01.02.2023 – 31.07.2023гг. - 445 760 руб. - поступили

01.08.2023 – 31.01.2024гг. - 35 210 руб. - поступили

01.02.2024 - 31.07.2024гг. - 18 550 руб.

Для реализации полученных денежных средств заключены следующие договора:

* с ИП Клюев Е.А. на сумму 7 500,00 руб. на приобретение товаров (Чай, конфеты, сахар, кофе) для проведения коворкинг-встреч с семьями участников СВО;
* с ИП Бадюн Ю.К. на сумму 492 020,00 руб. на приобретение товаров (спортивные товары, бумага А4, товары для творческой деятельности и т.д.) для проведения занятий с участниками и членами семьи СВО.

В рамках реализации проекта были организованы и проведены:

* 13 совместных занятий по программе "Мама+малыш";
* досуговые мероприятия для детей всех возрастов;
* оказание адресной педагогической поддержки детям школьного возраста (6 человек);
* проведены 23 занятия, направленных на сохранение эмоционального равновесия и психологическую разгрузку взрослых членов семьи по арт-терапевтическоим методикам и песочной терапии;
* проведены 4 мастер-класса по песочной анимации и рисования для регулирования своего эмоционального состояния;
* проведен опрос детей, жен и родителей мобилизованных военнослужащих по программе "Эффектон".

**4. Конкурс на предоставление и расходование грантов Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)**

Организатор конкурса: отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

Финансирование предоставляет министерство по делам молодежи и социальной коммуникации, выделенная сумма составляет 502 468,61 руб. (подписано соглашение на выделение финансирования проекта).

Получателем финансовых средств является местная общественная организация «Клуб Панда» по реализации творческих проектов Мирнинского района РС(Я) на базе МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный.

Прошли конкурсный отбор по проекту «Ателье выходного дня».

Дата реализации проекта с 1 октября 2023г. окончание 30 июня 2024г. По состоянию на 01.10.2023г. заключен договор с поставщиком ООО «Родник» № 01-АК от 05.10.2023 на приобретение оборудования на сумму 502 458, 61 руб., срок поставки оборудования до 31.12.2023г.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»**

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»**

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» был поддержан проект индивидуального предпринимателя на сумму 795 306,00 руб.Проект направлен на создание конной туристической базы в селе Арылах.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

1. **Предоставление льготного кредитования и микрофинансирования субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»**

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявку на получение кредитных средств по льготным условиям.

По состоянию на 01.10.2023г. одобрено 7 заявок на льготное кредитование на общую сумму 20 000 000,00 руб. (по программе «ТОРГОВЛЯ 2022»): из них 5 заявок г. Мирный на сумму 14 500 000,0 руб. и 2 заявки п. Айхал на сумму 5 500 000,0 руб.

Также одобрено 12 заявок на общую сумму 28 650 000,00 руб. по программе «Предоставление поручительства».

1. **Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения**

 В конкурсном отборе Минэкономразвития РФ поддержало заявку индивидуального предпринимателя из г. Мирный на сумму 784 000,00 руб. Реализуемый проект направлен на строительство туристической базы на о. Чуоналыр. Заключено соглашение с Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), проект реализуется.

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы»**

**Проведение отбора юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая также безработных граждан.**

Всего субсидии выделены 10 субъектам на общую сумму 3 406 795,11 руб., трудоустроено 30 чел. Из расчета на одного человека 35 950,044 руб. г. Мирный, 42 294,17 п. Айхал и г. Удачный: из них г. Мирный 7 субъектов на сумму 2 264 852,52 руб., г. Удачный 2 субъектам на сумму 888 177,57 руб., п. Айхал 1 субъекту на сумму 253 765,02 руб.

1. **Поддержка сельскохозяйственного производства на территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)**
	1. В целях обеспечения условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2023 году на территории Мирнинского района были привлечены финансовые средства в бюджет МО «Мирнинский район» РС (Я) из государственного бюджета РС (Я) в виде межбюджетных трансфертов на транспортировку кормов в размере 8 397 232,52 рублей. По итогам конкурсного отбора предоставлена субсидия на возмещение части затрат на транспортировку кормов для крупного рогатого скота в размере 5 932 828,30 рублей, получателем средств является АО Совхоз «Новый».
	2. Успешно принято участие в конкурсном отборе по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по развитию кормопроизводства в 2023 году в размере 5 202 269,36 рублей. МКУ «УСХ» объявился о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в размере 5 000 000,00 рублей с софинансированием из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 5 202 269,36 рублей. Окончательным получателем средств в размере 10 202 269,36 рублей, является АО Совхоз «Новый».
	3. АО Совхоз «Новый» успешно принял участие в конкурсном отборе по линии Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) на предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку роста продуктивности промышленного птицеводства в связи с производством яйца и предоставлена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 109 883 416,78 рублей.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РФ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»**

1. **Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы»**

В границах Мирнинского района проходит 327,964 км. автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в т.ч. 164,864 км. участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» круглогодичного действия, 163,1 км. участок автозимника автодороги общего пользования федерального значения «Вилюй» «Тас-Юрях - Верхнемарково».

Администрацией района ведется планомерная работа с министерствами и ведомствами по содержанию и ремонту участка федеральной автодороги, проходящей по территории Мирнинского района.

В результате проводимых мероприятий в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Мирнинского района ведется работа по строительству и реконструкция участков автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск.

В 2023г. завершены работы, начатые в 2021г. по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке км 1152+546 – км 1170+000 и км 1170+000 – км 1180+000».

На содержание дорог и искусственных сооружений в 2024г. предусмотрено:

* км 1150+120 – км 1310+585 составляет 143 352 795 рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%;
* км 1310+585 – км 1553+200 составляет 63 722 006 рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%;

22.09.2023г. введен в эксплуатацию участок капитального ремонта км 1170 – км 1180 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». В рамках проведенных работ специалисты привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 км с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, провели работы по обустройству трассы: установили три водопропускные трубы общей протяженностью 59 пог.м., 1388 пог.м. барьерного ограждения и 36 новых дорожных знаков, обустроили стоянку на 7 грузовых машиномест, также нанесли горизонтальную разметку. Финансирование за 2023г. составило 433 180 257,23 руб.

На км 1152 – км 1170 (от моста через р. М. Ботуобуйя через п. Алмазный) производятся работы по планировке основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, планировка откосов, а также устройство нижнего слоя покрытия. На объекте предусмотрено искусственное освещение протяженностью 1242 п.м. Работы ведутся с опережением графика, ввод в эксплуатацию намечен в 2024 году. Финансирование за 2023г. составило 399 999 999,64 руб.

1. **Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)».**

В границах Мирнинского района проходит 587,53 км. автомобильных дорог общего пользования Республиканского значения, в т.ч. автодорога «Анабар» 573,59 км., из них 540,10 км. с твердым покрытием, и участок автодороги «Мухтуя» от 1242-й км. а/д «Вилюй» – г. Ленск – 13,94 км. с твердым покрытием.

В результате проведенной работы:

* в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) 17 августа 2022г. за № 762-р были внесены в перечень работ (услуг), в целях выполнения которых заключаются долгосрочные государственные контракты по капитальному ремонту и содержанию, капитальный ремонт в части асфальтирования участка автодороги «Анабар» км.0+00 – км.11+500.

Данный участок соединит асфальтом федеральную дорогу «Вилюй» в направлении от п. Алмазный с улично-дорожной сетью г. Мирный.

План работ рассчитан на период до 2027 года. Всего предусмотрено 716 234,68 тыс. руб. Перечнем поручений Главы Республики (Саха) Якутия, принятым по результатам поездки в Мирнинский район, а в последствии и программой дорожных работ Республики Саха (Якутия):

1) с 2023г. предусмотрена реализация проекта по капитальному ремонту участка автодороги «Анабар» на км.11+650 – км. 20+000. Этот участок проходит по территории г. Мирный. Предусмотрены средства в размере 223 400,0 тыс. руб.;

2) с 2024г. планируется приступить к капитальному ремонту (с учетом асфальтирования) участка дороги «Анабар» км.20+000 – км. 30+000. На эти цели в 2024г. предусмотрены средства в размере 110 800,00 тыс. руб. В результате реализации данного проекта планируется соединить асфальтом улично-дорожную сеть г. Мирного с мостовым переходом через р. Чуоналыр.

По реконструкции объекта: «Реконструкция мостового перехода через р. Чуоналыр на км 30+452 автомобильной дороги «Анабар» в Республики Саха (Якутия)» между Государственным казенным учреждением «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» и ООО «Строймост» заключен государственный контракт от 16.10.2023г. № ОК/прСМП-17111, срок выполнения работ 25.11.2024г. (финансирование за 2023 год - 189 008 502,74 руб.) Заключен государственный контракт от 22.11.2022г. № ЭА/прСМП-16787 на выполнение работ по объекту "Разработка проектной документации, капитальный ремонт и его содержание на автомобильной дороге 1167-й км а/д «Вилюй» – Мирный – Удачный – Оленек – Саскылах – Юрюнг – Хая («Анабар») на участке км 0+000 – км 11+650 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Начаты проектно-изыскательские работы (финансирование за 2023 год - 133 216 753,16 руб.)

Готовится заявка по второму участку КЖЦ Выполнение работ по объекту: Разработка проектной документации, капитальный ремонт и его содержание на автомобильной дороге 1167-й км а/д «Вилюй» – Мирный – Удачный – Оленек – Саскылах – Юрюнг Хая («Анабар») на участке км 20+400 – км 29+535 в рамках контракта жизненного цикла в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). Предварительная стоимость: 762 505 043,98 руб.

**Дополнительно, вне национальных проектов**

**1. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия)»**

В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» на территории Мирнинского района строятся два мостовых перехода через р. Сюльдюкар и р. Кукуйдах. От муниципального образования подаётся заявка в Дорожный фонд Республики Саха (Якутия), который на основании соответствия документов нормативным актам принимает решение о выделении денежных средств. Куратором данной программы является Министерство транспорта Республики Саха (Якутия).

Заключен муниципальный контракт от 01.09.2021г. № 01163000002210001720001 на выполнение работ по строительству мостовых переходов через реку Сюльдюкар и ручей Кукуйдах на строящейся автодороге V категории к с. Сюльдюкар в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) с подрядной организацией ООО «Ориентир - 14».

Общая стоимость работ: 161 656 061 руб., в т.ч. мост через ручей Кукуйдах 40 157 645,00 руб., мост через реку Сюльдюкар 121 498 416,00 руб. Финансирование в 2023 году с Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составило 74 991 000,00 руб.

Работы по строительству мостовых переходов планируются завершить в 2024 году.