### Российская Федерация                                    Россия Федерацията

### Республика Саха (Якутия)                                 Саха  Республиката

### Администрация                                         Мииринэй оройуонун

муниципального образования                            «Алмазнай боhуолэгэ»

«Поселок Алмазный»                                 муниципальнай тэриллии

Мирнинский район                                               дьаhалтата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     УУРААХ

№ 18 «08»____02_____2017 г.

О подготовке по безопасному пропуску

паводковых вод в весенний период 2017 года

на территории МО «Поселок Алмазный»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В целях своевременного и безопасного пропуска паводковых вод в весенний период 2017 года:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2017 года согласно приложению № 1.

- Для постоянного контроля за выполнением плана мероприятий по пропуску паводковых вод, в случае необходимости, своевременной эвакуации людей и оборудования из затопленных зон, утвердить постоянную комиссию в составе:

Скоропупова А.Т. – председатель комиссии, Глава МО «Поселок Алмазный»;

Тюрин А.М. – зам. председателя комиссии, начальник прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

Шпак А.П.   – член комиссии, начальник горного участка прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

Соснова Н.М. – член комиссии, начальник участка ЖЭУ № 6 ООО «МП ЖХ»;

Щербакова О.В. – член комиссии, уполномоченный по ГО и ЧС администрации МО «Поселок Алмазный»;

Алексеев Н.А. – член комиссии, начальник МПЧ № 5 по охране п.Алмазный.

- Для предотвращения аварийной ситуации и оказания помощи при эвакуации людей в период паводка 2017 г. подготовить аварийные бригады численностью:

МГОК Прииск «Ирелях»                                                                     - 10 чел.

ООО «МПЖХ» ЖЭУ № 6  п.Алмазный                                             -   3 чел.

Терапевтическое отделение № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ                        -   2 чел.

Администрация   МО «Поселок Алмазный»                                     -   4 чел.

- Утвердить состав аварийных бригад по оказанию помощи на случай эвакуации людей в период паводка согласно приложению № 2.

- Специалисту администрации опубликовать данное постановление с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www.алмазный-край.рф).

- Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Поселок Алмазный»                                         А.Т.Скоропупова

Приложение № 2

К Постановлению Главы  администрации

МО «Поселок Алмазный»

№ 18 от «08 »_____02_____2017 г.

Состав команд

по оказанию помощи населению МО «Поселок Алмазный»

на случай аварийной ситуации и оказания помощи населению

при эвакуации людей в период паводка 2017 г.

- Команда учета пострадавших и организации эвакуации и расселения населения.

1.   Рвачева С.Г.  – специалист администрации (руководитель команды);

2.   Сипигина Е.С. - председатель профкома прииска «Ирелях»;

3.  Тупицина Т.А. – зав.хоз. Терапевтического отделения № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ;

4.   Шубина Е.Н.  – депутат Алмазнинского поселкового Совета

- Команда подвоза воды, продуктов питания

1.   Короваева М.А.  – зам. главы администрации (руководитель команды);

2.   Теплов А.В. – зам.начальника по общим вопросам прииска «Ирелях»;

3.   Николина Е.Ф. – заведующая столовой прииска «Ирелях».

- Команда по оказанию медицинской помощи

- Самсонова А.Г. – врач-терапевт Амбулатории п.Алмазный ГБУ РС (Я) МЦРБ (руководитель команды);

- Кривич Т.П. – соц. работник;

- Яковлева А.И.      – врач прииска «Ирелях».

4.Служба информации

- Перелыгина В.В. – специалист администрации (руководитель группы);

- Жукова Н.Н. – директор школы № 4;

- Калита О.В.  – директор ДК «Алмазный»;

- Ильина Н.А. – начальник отделения «Почта России» п. Алмазный.

5.Охраны правопорядка

- Чайка С.И. – депутат Алмазнинского поселкового Совета;

- Прусаков К.С. – депутат Алмазнинского поселкового Совета;

- Якушенко А.Н. – депутат Алмазнинского поселкового Совета.

- Представители правоохранительных органов ОМВД по Мирнинскому району.

Приложение № 1

к Постановлению Главы администрации

МО «Поселок Алмазный»

№ 18 от «08» 02 2017 г.

ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и пропуску паводковых вод

в весенний период 2017 года в МО «Поселок Алмазный»

Мирнинский район РС (Я)

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение поселковой паводковой комиссии, подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод в населенных пунктах п.Алмазный, п.Новый | 20.03. 2017г. | А.Т.Скоропупова |
| 2 | Мониторинг состояния р. М. Ботуобия от ПАКУ до 1-й скалы, по необходимости принимать решения о рыхление наледи на реке. | апрель, май | А.Т.Скоропупова А.П. Шпак |
| 3 | Назначение ответственных лиц за подготовку лодки с навесным мотором, оборудование водомерных реек на котлованах драг и насосной станции водозабора питьевой воды. | апрель | А.М.Тюрин А.П. Шпак М.И.Шишов |
| 4 | Подготовка резервных насосов для водоснабжения п.Алмазный и моторных лодок для отбора проб воды в контрольных створах р. М. Ботуобия. | 00.04.2017г. до 08.05.2017г. | П.А.Кузьмиров В.В.Хвостик |
| 5 | Подготовка выполнение взрывных работ на р. М. Ботуобия в случае затора льда | май 2017г. | МГОК прииск «ВГ» по согласованию с Администрацией района |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства бульдозера. | с 24.04.2017г. до окончания паводка | А.М.Тюрин А.П. Шпак |
| 7 | Подготовка кубовых п. Алмазный и организация завоза воды из г. Мирного. Комиссионная проверка качества подготовки кубовых с участием специалистов Роспотребнадзора и поселковой комиссии. | до 01.05.2017г. | Администрация МО «Поселок Алмазный» |
| 8 | Подготовка траншеи бульдозерной техникой вдоль полей совхоза «Новый» по правой стороне авт. дороги Алмазный - Арылах для отвода талых вод. | апрель 2017г. | А.П. Шпак |
| 9 | Очистка дренажных канав по ул.Речная, Байкалова до поворота МГЦ, Маршака, Строда. | апрель 2017г. | А.Т.Скоропупова А.М.Тюрин А.П. Шпак |
| 10 | Сан. очистка п.Алмазный, территорий предприятий, организаций, учреждений во избежание попадания нечистот в реку М.Ботуобия. | с 22.04.2017г. и в течение мая месяца | Руководители предприятий и организаций, администрация поселка (силами безработных и организация субботников) |
| 11 | Подготовка транспортных средств на случай эвакуации людей с подтопляемой зоны. | до 02.05.2017г. | А.Т.Скоропупова А.М.Тюрин |
| 12 | Определение места размещения людей на случай эвакуации из зон затопления. | до 02.05.2017г. | М.А.Короваева И.И. Юрчик О.В.Щербакова |
| 13 | Еженедельный контроль хода подготовки к паводковому периоду. | до окончания паводка | А.Т.Скоропупова |