**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы» за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В целях реализации программы в 2019 г. муниципальным образованиям поселений Мирнинского района выделялись межбюджетные трансферты на следующие мероприятия:

1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

Программа предусматривает расселение в соответствии с Жилищным кодексом РФ жилых домов муниципальной собственности, а также отдельных жилых помещений муниципальной собственности, признанных непригодными для проживания граждан путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Программные мероприятия выполняются в соответствии с планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и планом реализации мероприятий по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района.

В 2019 г. МО «Поселок Чернышевский» было выделено 7 495 215,00 руб. на приобретение 9 квартир на вторичном рынке п. Чернышевский в целях переселения граждан из аварийных муниципальных ПДУ и ПД в рамках МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Поселок Чернышевский» на 2017-2021 годы». Образовавшаяся в результате проведения аукциона экономия в размере 995 215,00 руб. возвращена в бюджет района. Приобретенные квартиры переданы гражданам по договорам социального найма.

1. Снос расселенных домов.

После расселения граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений муниципальные образования осуществляют снос за счет средств бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МО «Мирнинский район» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2019 г. из районного бюджета на реализацию данного мероприятия было выделено 2 737 638,00 руб., в том числе:

МО «Поселок Чернышевский» - 817 638,00 руб. на снос двух полуразрушенных МКД по адресу: кв. Аэропорта, д. 1 и д. 2. Средства были выделены согласно решению районного Совета депутатов от 19.09.2019 г. Заключен муниципальный контракт от 29.11.2019 г. на сумму 813 549,81 руб., срок исполнения – 31.12.2019 г. Оплата произведена за фактически выполненные работы по сносу в размере 577 273,23 руб. Вывоз строительного мусора будет осуществлен в весенний период, после чего будет произведен окончательный расчет.

МО «Поселок Светлый» - 1 020 000,00 руб. на снос двух аварийных МКД по адресу: пер. Таежный, д. 6 и ул. Воропая, д. 11. Средства выделены согласно решению сессии районного Совета депутатов от 20.11.2019 г., не законтрактованы, возвращены в бюджет района. На 2020 г. одобрена заявка на выделение средств на данные виды работ.

МО «Чуонинский наслег» - 900 000,00 руб. на снос аварийного МКД по адресу: ул. Центральная, д. 51. Средства выделены согласно решению сессии районного Совета депутатов от 19.09.2019 г., не законтрактованы в связи с тем, что в установленном порядке дом был признан аварийным 21.11.2019 г. Средства возвращены в бюджет района. На 2020 г. одобрена заявка на выделение средств на данные виды работ.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 14.10.2019 г. №1436 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.06.2019 г. № 0993 «Об утверждении муниципальной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы» | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.09.2019г. IV-№10-17 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением Главы района от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 2 | Постановление Главы района от 19.12.2019 г. №1923 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.06.2019 г. № 0993 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы» | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019 г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2025 годы" за 2019 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| ВСЕГО | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |
| **1.** | **Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:** |  | **7 495 215,00** | **6 500 000,00** | **995 215,00** | **0** |  |
| 1.1 | МО "Поселок Чернышевский" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 7 495 215,00 | 6 500 000,00 | 995 215,00 | 0 | Экономия в результате проведения торгов. Работы выполнены в полном объеме. |
| **2.** | **Снос расселенных домов** |  | **2 737 638,00** | **577 273,23** | **2 160 364,77** | **236 276,58** |  |
| 2.1 | МО "Поселок Чернышевский" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 817 638,00 | 577 273,23 | 240 364,77 | 236 276,58 | МК № 01163000002190004950001 от 29.11.2019 г. на сумму 813 549,81 руб. Срок исполнения до 31.12.2019 г. |
| 2.2 | Муниципальное образование "Чуонинский наслег" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0 | Средства выделены решением сессии РСД от 19.09.2019 г. Дом официально был признан аварийным в ноябре 2019 г. Не законтрактованы. |
| 2.3 | Муниципальное образование "Поселок Светлый" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0 | Средства выделены решением сессии РСД от 20.11.2019 г. Не законтрактованы. |
|  | **ИТОГО по программе** |  | **10 232 853,00** | **7 077 273,23** | **3 155 579,77** | **236 276,58** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Объем расселённой площади | м2 | 2 925,60 | 2 879,4 | Разница в 46,2 м2 (2 квартиры МО «Город Мирный») в 2019 году не были приобретены жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками, в связи с отсутствием заявок. МО «Город Мирный» изменил способ реализации по одной квартире (маленькая площадь 14,2) на выкуп жилых помещений (компенсация). В связи с тем, что реализация этапа 2019 года по РАП (2019-2020 года), 2 квартиры МО «Город Мирный» будут расселены в 2020 году, что не является нарушением. |
| 2 | Количество переселенных жителей | чел. | 147 | 143 | 4 человека из 2-х квартир МО «Город Мирный» (см. объяснения по п. 1.) |
| 3 | Снос расселённых домов | ед. | 5 | 2 | МО «Поселок Светлый» МБТ выделены на снос 2-х МКД согласно решению сессии районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. не законтрактованы.  МО «Чуонинский наслег» МБТ выделены на снос 1-го МКД поврежденного пожаром. Средства выделены согласно решению сессии районного Совета депутатов от 19.09.2019 г., не законтрактованы в связи с тем, что в установленном порядке дом был признан аварийным 21.11.2019 г. |
| 4 | Количество публикаций в СМИ о Программе | ед. | 4 | 4 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| Объем расселённой площади | м2 | - | - | НПА о выводе МКД из жилищного фонда | Информация МО поселений |
| Количество переселенных жителей | чел. | - | - | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| Снос расселённых домов | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| Количество публикаций в СМИ о программе | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Информация поселений о ходе реализации мероприятий для формирования публикаций |

**Заместитель Главы Администрации района**

**по строительству и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Видман**

*(подпись)*

**Координатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Васильев**

*(подпись)*

Исполнитель: МКУ «КСУ», ПРО, Давыдова М.А.

Телефон: 3-28-93

Публикации в СМИ

1. <http://www.алмазный-край.рф/novosti/?ELEMENT_ID=13851>
2. **Газета САХА СИРЭ № 17(6157) от 07.05.2019 г.** Арассыыйа эбэ хотун үрдүнэн саамай элбэх эргэрбит хаарбах туруктаах дьиэ Сахабыт сиригэр баар. Быйыл төһө үп көрүллэрин туһунан салгыы ааҕыҥ.
3. <http://www.алмазный-край.рф/novosti/?ELEMENT_ID=13921>
4. <http://www.алмазный-край.рф/novosti/?ELEMENT_ID=13427>