**Муниципальная программа**

**МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»**

(с изменениями, внесенными постановлениями Главы района от 18.01.2019 г. №0048, от 22.04.2019 г. №0663, от 24.07.2019 г. №1113, от 14.10.2019 г. №1434, от 17.12.2019 г. №1863, от 18.03.2020 г. №0329, от 16.07.2020 г. №1013, от 15.12.2020 г. №1908, от 10.02.2021 г. №0227, от 16.04.2021 г. №0619, от 09.07.2021 г. №1076)

**Мирный 2018 г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Координатор программы | Муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района, Муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район»,финансовое управление Администрации МО «Мирнинский район»  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Цель(-и) программы  | Содействие и создание условий в развитии комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификация жилых домов.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | Задачи программы  | 1. Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения муниципальной собственности поселений Мирнинского района.
2. Создание условий для нормативного уровня освещенности улиц, дорог, площадей и других территорий поселений Мирнинского района.
3. Развитие комплексного благоустройства территорий поселений Мирнинского района.
4. Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений муниципальной собственности поселений Мирнинского района.
5. Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений Мирнинского района.
6. Создание условий для газификации жилых домов в поселениях Мирнинского района.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Финансовое обеспечение программы (руб.) | 2019 год | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 126 154 503,27 | 1 425 050,21 | 43 797 321,83 | 63 109 077,53 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе: | 126 154 503,27 | 1 425 050,21 | 43 797 321,83 | 63 109 077,53 | 0 |

***Переходящие контракты прошлых лет:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Финансовое обеспечение программы (руб.) | 2019 год | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0 | 29 036 179,84 | 4 250 000,00 | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе: | 0 | 29 036 179,84 | 4 250 000,00 | 0 | 0 |

***Справочно:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Финансовое обеспечение программы (руб.) | 2019 год | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год  |
| Внебюджетные источники | 8 875 986,57 | 1 526 007,22 | 2 500 050,00 | 1 500 000 | 5 750 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Планируемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры.
2. Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация.)
3. Снижение количества аварий на объектах инженерной инфраструктуры.
4. Увеличение доли населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству.
5. Увеличение площади ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений.
6. Увеличение количества населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения.
7. Увеличение количества газифицированных жилых домов.
8. Увеличение количества публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов.
 |

**РАЗДЕЛ 1.**

**ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

Разработка муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы» (далее – Программа) направлена на развитие комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов.

* 1. **Анализ состояния сферы благоустройства**

Совершенствование, развитие городских и сельских территорий при проведении комплекса мероприятий по формированию комфортного пространства в рамках благоустройства, направленных на обеспечение и улучшения условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территории поселений Мирнинского района в современных условиях приобретает первостепенное значение.

Под благоустройством принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории городов, посёлков, сельских населённых мест и мест массового отдыха. Благоустройство территории муниципального образования объединяет комплекс мероприятий способствующих улучшению жизнедеятельности и хозяйствования на территории муниципального образования, включающих в себя мероприятия по инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному оборудованию, искусственному освещению), по внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территории малыми архитектурными формами и элементами благоустройства) и мероприятий по благоустройству, связанных с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий территорий жилой застройки, обеспечивающие экологическое благоустройство территории.

Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере благоустройства территории муниципального образования составляет Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Формирование комфортного пространства для жизнедеятельности граждан, а также благоустройство территорий поселений Мирнинского района проводится за счет бюджетов разных уровней, преимущественное внимание уделяется состоянию дорог общего пользования, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов и безопасности движения по ним, санитарному состоянию и внешнему виду населённых пунктов, ремонту существующих и устройству новых спортивных и детских площадок, созданию (строительство, реконструкция и ремонт) территорий рекреационного назначения и освещённости территорий поселений.

Муниципальные образования Мирнинского района в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 января 2013 года № 9 «О порядке предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования Республики Саха (Якутия) на 2013-2018 годы» получали субсидии на мероприятия, направленные на благоустройство территории поселений:

* в 2015 году освоено 86 739,89 тыс. руб., из них: 18 800,00 тыс.руб. – государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и 67 939,89 тыс.руб. – бюджеты муниципальных образований;
* в 2016 году освоено 25 941,48 тыс.руб., из них: 19 000,00 тыс.руб. – государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и 6 941,48 тыс.руб. – бюджеты муниципальных образований;
* в 2017 году освоено 22 846,41 тыс.руб., из них: 17 654,29 тыс.руб. – государственный бюджет РС (Я) и 5 192,12 тыс.руб. из бюджетов муниципальных образований.

Кроме того, Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 847 от 14 декабря 2015 г., 2016 год объявлен Годом благоустройства населенных пунктов в Республике Саха (Якутия). В Мирнинском районе выполнены мероприятия на сумму 454 097 100,00 рублей, в том числе:

* из государственного бюджета РС (Я) – 70 082 000,00 рублей;
* из бюджета МО «Мирнинский район» – 104 170 780,00 рублей;
* из бюджета муниципальных образований – 155 357 240,00 рублей;
* из внебюджетных средств – 124 487 070,00 рублей.

Проведены мероприятия по улучшению внешнего облика территорий населенных пунктов Мирнинского района: организация уличного освещения (в т.ч. установка новых опор и ремонт существующих, замена обычных ламп на энергосберегающие светильники). Особое внимание уделялось детским и спортивным площадкам (ремонтировались существующие и устанавливались новые), проведены мероприятия по озеленению (в том числе декоративному), проведены работы по благоустройству парков, площадей, обновлению въездных стел, памятных мест поселений.

Так же выполнено обустройство и расширение мест парковки автотранспорта (г. Мирный, г. Удачный, п. Светлый и п. Алмазный), установка дорожных знаков, разметки, светофоров, ограждений, дорожных и направляющих устройств (г. Мирный, п. Светлый, с. Арылах), ремонт существующих, приобретение и установка новых автобусных остановок (г. Мирный, п. Светлый, с. Арылах), ремонт, покраска фасадов зданий и многоквартирных домов (г. Удачный, п. Чернышевский, с. Арылах), организация создания и благоустройства парковой зоны (г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, с. Тас-Юрях, с. Арылах).

* 1. **Анализ состояния инженерной инфраструктуры**

**Система теплоснабжения**

Основными поставщиками коммунальных услуг на территории Мирнинского района являются ООО «ПТВС», ВФ АО «Теплоэнергосервис», МУП «Коммунальщик», ПАО «Якутскэнерго».

На территории района функционирует 33 котельные, в т.ч. 9 котельных ведомственной принадлежности ВФ АО «Теплоэнергосервис», 17 - АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «ПТВС», 1 - ПАО «Якутскэнерго», 6 котельных находятся в муниципальной собственности поселений. Общая протяженность тепловых сетей составляет 484 км. Часть участков магистральных трубопроводов смонтирована в городских коллекторах. В населенных пунктах, где не предусмотрена прокладка городских коллекторов, внутриквартальные тепловые сети и сети горячего водоснабжения выполнены наземно на опорах по кольцевой схеме. Основная конструкция теплоизоляционного слоя магистральных трубопроводов – минеральная вата в виде прошивных матов, требующая замены, покровный слой – стеклоткань (50%), сталь тонколистовая оцинкованная (50%). На некоторых участках покрывной слой нарушен, что приводит к увлажнению теплоизоляционного слоя, ухудшению изоляционных свойств и коррозии наружных поверхностей трубопроводов. Велик износ тепловых сетей, вследствие чего возникают аварии и утечки, что приводит к тепловым потерям. В индивидуальной жилой застройке преобладает печное отопление.

Для повышения эффективности и надежности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования котельных и тепловых сетей, а также строительство новых сетей для обеспечения тепловой энергией планируемых объектов капитального строительства.

**Система водоснабжения и водоотведения**

В населенных пунктах для водоснабжения потребителей используются поверхностные источники водоснабжения – 11 объектов водозабора. Протяженность водопроводных сетей составляет 399,6 км, канализационных – 257 км. Горячее водоснабжение отсутствует в МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег».

Индивидуальные жилые строения (ИЖС) обеспечиваются привозной водой. Завоз воды осуществляется автоводовозками.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей Мирнинского района необходимо выполнить:

* внедрение в технологические процессы новых установок, облегчающих приготовление воды надлежащего качества и улучающих качество поставляемой потребителю воды;
* перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;
* строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов и территорий;
* ввод в эксплуатацию модульных водоочистных станций в сельских поселениях.

Централизованная система водоотведения действует на территории МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Чернышевский», МО «Поселок Светлый».

Сточные воды от жилой застройки, производственных объектов, зданий социально-культурного и административного назначения транспортируются на канализационные насосные станции (КНС) и далее на канализационные очистные сооружения (КОС).

Кроме централизованной системы канализации в данных населенных пунктах существуют участки сетей, не связанные с общей системой канализации и направляющие стоки в септики (вывозная канализация).

В МО «Поселок Алмазный», МО «Чуонинский наслег», МО «Ботуобуйинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» централизованная система водоотведения отсутствует.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показывает наличие следующих ее особенностей:

– отсутствие централизованной системы водоотведения в сельских поселениях Мирнинского района и в индивидуальной жилой застройке;

– значительный износ сетей канализации.

Для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения населенных пунктов необходимо выполнить:

– строительство и реконструкцию действующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа, создания условий для подключения к системе централизованного водоотведения новых объектов.

**Система электроснабжения**

Генерирующими энергоисточниками в Мирнинском районе являются «Каскад Вилюйских ГЭС» ПАО «Якутскэнерго», Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (Мирнинская ГРЭС).

Магистральные линии электропередачи 110, 220 кВ района выполнены протяженными радиальными линиями.

Система электроснабжения централизованная и в целом находится в неудовлетворительном состоянии. Часть оборудования трансформаторных подстанций морально и физически устарела, износ некоторого оборудования превышает нормативный срок эксплуатации, линии электропередач в основном имеют деревянное исполнение, из них 54,3% со сроком службы свыше нормативной. Загнивание древесины опор принимает массовый характер, по этой причине в эксплуатации находится около 40% опор требующих замены.

Также, важной проблемой является наличие бесхозяйных сетей, отсутствие технической документации на эти сети.

С целью снижения уровня потерь, предотвращения аварийных отключений и ограничений электроснабжения предлагаются следующие основные преобразования:

* реконструкция, модернизация и капитальный ремонт сетей, трансформаторных подстанций, диспетчерских служб;
* совершенствование работы по уличному освещению с применением энергосберегающих светильников;
* применение приборов учета потребляемой электроэнергии более высокого класса точности;
* передача электросетевого хозяйства в собственность энергоснабжающих организаций.
	1. **Анализ состояния сферы газификации**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и т.д.

В Мирнинском районе газ присутствует в 6 муниципальных образованиях, в 8 населенных пунктах.

Газоснабжение промышленных и коммунальных объектов Мирнинского района осуществляется со Среднеботуобинского газонефтеконденсатного месторождения. Природный газ подается потребителям по однониточному магистральному газопроводу Таас-Юрях - Мирный - Айхал диаметром 530 мм, протяженностью 688,7 км.

Предприятием, осуществляющим добычу и подготовку природного газа, транспортировку, распределение и реализацию природного газа в Западной Якутии, является АО «АЛРОСА-Газ».

Газификация населенных пунктов Мирнинского района имеет большое социальное значение, так как существенно повысит качество проживания сельского населения и улучшит экологическую обстановку.

Несмотря на принимаемые в последние годы меры, для Мирнинского района по-прежнему актуальным остается вопрос перевода потребителей на природный газ.

Основными потребителями природного газа в районе являются промышленные предприятия, предприятия энергетики, организации жилищно-коммунального комплекса. Развитие отрасли в районе напрямую связано с обеспечением природным газом населения.

Кроме того, программа предусматривает привлечение средств из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с Постановлением РС (Якутия) «Об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов» от 19.03.2010 года № 104.

Программа газификации населенных пунктов Мирнинского района определяет направления и механизмы решения проблемы обеспечения природным газом граждан, проживающих в не газифицированном жилом фонде.

* 1. **Характеристика имеющейся проблемы**

В настоящее время одной из важнейших проблем социально-экономического развития Мирнинского района является неудовлетворительное состояние коммуникаций. Значительный износ системы инженерных коммуникаций отмечается по всем основным направлениям: водоснабжению, электрификации, теплоснабжению, водоотведению.

Нерешенность проблемы сбережения энергоресурсов и воды, требующихся для его производства, влечет за собой негативные явления, неблагоприятно сказывающиеся как на отрасли, так и на потребителе. Одно из них - рост тарифов. Одной из существенных причин роста тарифов являются потери при транспортировке ресурсов, возникающие главным образом, вследствие устаревшего и изношенного оборудования.

Система инженерных коммуникаций должна соответствовать всем требованиям безопасности, а также обеспечивать эффективную и бережную доставку коммунальных услуг потребителям.

Нехватка денежных средств в местных бюджетах поселений Мирнинского района не позволяет в полном объеме провести мероприятия по ремонту, строительству и реконструкции инженерной инфраструктуры.

При существующем положении природный газ является наиболее выгодным видом топлива. В первую очередь он обеспечивает надежность и энергобезопасность жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологичным видом топлива, что позволяет повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Реализация мероприятий Программы по газификации жилых домов и домов блокированной постройки в населенных пунктах Мирнинского района будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Несмотря на ежегодные масштабные финансовые вложения из бюджетов разного уровня, вопрос комфортного пространства для жизнедеятельности граждан остается актуальным. Полностью не снимает его, и региональная Программа «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы», утвержденная Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года № 2094. В Программе участвуют муниципальные образования с численностью населения свыше 1 000 человек. На территории Мирнинского района таких муниципальных образований семь. Кроме того, Программа решает ограниченный круг задач – благоустройство дворовых территорий с минимальным перечнем работ и обустройство мест массового отдыха населения, которые носят точечный характер.

Совершенствование, развитие городских и сельских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.

Потребность в финансовых средствах на мероприятия развитие комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификация жилых домов, постоянно растет. Для решения вышеуказанных вопросов необходимо использовать программный метод. При реализации данной Программы основное внимание будет уделено обустройству инженерных коммуникаций, дворовых территорий, спортивных площадок, покраска фасадов, домов, озеленение территорий и т.д. Обеспечение нормативного уровня освещенности всех улиц, дорог и площадей поселений, снос пустующих зданий и сооружений, повышение качества содержания мест погребения.

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

* 1. **Цели и задачи программы**

Основной целью реализации настоящей Программы является содействие и создание условий в развитии комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификация жилых домов.

Основные программные задачи:

1. Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения муниципальной собственности поселений Мирнинского района.
2. Создание условий для нормативного уровня освещенности улиц, дорог, площадей и других территорий поселений Мирнинского района.
3. Развитие комплексного благоустройства территорий поселений Мирнинского района.
4. Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений муниципальной собственности поселений Мирнинского района.
5. Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений Мирнинского района.
6. Создание условий для газификации муниципальных жилых домов поселений Мирнинского района.
	1. **Общий порядок реализации программы**

 В рамках установленных полномочий в процессе реализации Программы допускается финансирование следующих мероприятий на объектах муниципальной собственности МО «Мирнинский район» и муниципальных образований поселений Мирнинского района:

* выполнение проектно-изыскательских работ, работ по разработке проектно-сметной документации, отдельных видов изыскательских работ, разработка эскизных проектов и паспортов цветового решения, прохождение государственной и независимой экспертизы;
* выполнение комплекса ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ, работ по реставрации, реконструкции и модернизации;
* бетонирование, асфальтирование, мощение при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки, свободных от транспорта общего пользования;
* приобретение, изготовление, поставка и установка объектов, оборудования, техники, малых архитектурных форм как объектов ландшафтной архитектуры, расходных материалов и оказание иных услуг;
* иных мероприятий, соответствующих целям и задачам Программы.

**Задача 1.** Развитие систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и газоснабжения муниципальной собственности поселений Мирнинского района.

**Мероприятие 1.** Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР.

Данное мероприятие предусматривает строительство объектов инженерной инфраструктуры (кубовые, септики, водоочистные станции, резервные источники питания и др.), в том числе технологическое присоединение абонентов к инженерным сетям.

**Мероприятие 2.** Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния.

**Мероприятие 3.** Приобретение и монтаж объектовтепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

**Мероприятие 4.**  Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектовтепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения.

**Задача 2.** Создание условий для нормативного уровня освещенности улиц, дорог, площадей и других территорий поселений Мирнинского района.

**Мероприятие 1.** Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения.

**Задача 3.** Развитие комплексного благоустройства территорий поселений Мирнинского района.

**Мероприятие 1.**  Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР.

**Задача 4.** Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений муниципальной собственности поселений Мирнинского района:

**Мероприятие 1.** Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений:

* снос домов, выведенных из жилищного фонда;
* снос зданий, строений, сооружений, не пригодных к дальнейшему использованию.

**Задача 5.** Содействие повышению качества содержания мест погребения поселений Мирнинского района.

**Мероприятие 1.** Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения:

* устройство ограждения;
* устройство аллей и дорожек.

Предоставление финансовых средств муниципальным образованиям – участникам Программы осуществляется на условиях соглашения с МО «Мирнинский район» о передаче финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов.

В рамках вышеперечисленных поставленных задач формируется план мероприятий путем:

1. подачи органами местного самоуправления поселений заявок на выполнение работ для реализации задач, предусмотренных Программой, в соответствии с Порядком формирования, подачи и рассмотрения заявок муниципальных образований поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) для предоставления им межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);
2. инициативы органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС (Я).

**Задача 6.** Создание условий для газификации муниципальных жилых домов в поселениях Мирнинского района.

**Мероприятие 1.** Газификация жилых домов.

В перечень мероприятий, связанных с газификацией жилого дома, входит строительство газопровода-ввода к жилому дому, вводного газопровода (по фасаду дома), внутреннего газопровода, приобретение (газовый котел, газовая плита, счетчик, радиаторы), установка и подключение оборудования, монтаж системы отопления.

Средства на газификацию жилых домов выделяются из:

* бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с Постановлением Правительства РС (Якутия) от 19.03.2010 года № 104 «Об оказании единовременной материальной помощи на газификацию индивидуальных жилых домов» малоимущим и отдельным категориям граждан в виде единовременной адресной материальной помощи;
* внебюджетных источников в соответствии с Положением о предоставлении физическим лицам субсидии на газификацию жилых домов гражданам (физическим лицам) в виде субсидий.

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам (руб.)** |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023г.** |
| **1.** | **Мероприятия поселений, реализуемые через МБТ, передаваемые из бюджета МО «МР» в бюджет МО поселений:** |
| 1.1. | Строительство объектов тепло-,водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР | Всего | **58 500 634,10** | **8 057,72** | **32 713 502,19** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 58 500 634,10 | 8 057,72 | 32 713 502,19 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния | Всего | **27 725 945,97** | **300 000,00** | **780 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 27 725 945,97 | 300 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Приобретение и монтаж объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения | Всего | **404 544,00** | **404 544,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 404 544,00 | 404 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения | Всего | **394 043,00** | **394 043,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 394 043,00 | 394 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения  | Всего | **5 046 122,39** | **0,00** | **5 869 022,80** | **63 109 077,53** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 5 046 122,39 | 0,00 | 5 869 022,80 | 63 109 077,53 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР  | Всего | **32 876 226,70** | **318 405,49** | **4 434 796,84** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 4 434 796,84 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 32 876 226,70 | 318 405,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | Всего | **1 206 987,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 206 987,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения  | Всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **ИТОГО по Программе** | **Всего** | **126 154 503,27** | **1 425 050,21** | **43 797 321,83** | **63 109 077,53** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 126 154 503,27 | 1 425 050,21 | 43 797 321,83 | 63 109 077,53 | 0,00 |
| **Другие источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Переходящие контракты прошлых лет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам (руб.)** |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023г.** |
| 1 | **Переходящие контракты прошлых лет** | **Всего** | **0,00** | **29 036 179,84** | **4 250 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Федеральный бюджет** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 0,00 | 29 036 179,84 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Другие источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Справочно к разделу 3:*

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

 рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования по годам** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР | 5 095 644,15 | 1 156 211,15 | 11 222 338,86 | 4 316 892,57 | 1 500 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния | 1 039 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 3 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения | 193 025,77 | 0,00 | 244 261,00 | 0,00 | 100 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР | 1 548 170,83 | 369 796,07 | 233 410,36 | 0,00 | 1 500 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 5 | Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 6 | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | Бюджет МО поселений |
| 7 | Газификация жилых домов | 0,00 |  0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Бюджет РС (Я)  |
| 8 | Газификация жилых домов | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Внебюджетные источники |
|  | **ИТОГО:** | **8 875 986,57** | **1 526 007,22** | **14 200 010,22** | **5 816 892,57** | **5 750 000,00** |  |

Программа подлежит корректировке не реже одного раза в год, исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы.

**РАЗДЕЛ 4.**

**Перечень целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Индикатора**  | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Планируемое значение индикатора по годам реализации** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)  | шт. | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | 198 | 193 | 188 | 183 | 178 | 173 |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству  | % | 89 | 67 | 33 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом) | кв. м | 2 944,3 | 3 194,3 | 3 194,3 | 3 194,3 | 3 194,3 | 3 494,3 |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 189 | 199 | 199 | 217 | 227 | 237 |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Увеличение количества введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+Сг | С - общее количество введенных объектов за отчетный год нарастающим итогом;Ст - количество введенных объектов теплоснабжения;Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения;Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения;Сг - количество введенных объектов газоснабжения | Отчеты, запросы | Информация МО поселений |
| 2 | Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | км | Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг | Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | Отчеты, запросы | Информация МО поселений |
| 3 | Снижение количества аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | - | - | Отчеты, запросы | МКУ «ЕДДС»  |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) \*100 | Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству;МБ - количество муниципальных образований в которых проведены мероприятия по благоустройству;К - количество муниципальных образований всего  | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 5 | Увеличение площади ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | кв. м | - | - | Периодическая отчетность МО поселений  | Информация МО поселений |
| 6 | Увеличение количества газифицированных жилых домов | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений  | Информация МО поселений |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений  | Информация МО поселений |
| 8 | Увеличение количества публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Отчетные данные МКУ «КСУ» |