**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Индивидуальное жилищное строительство в МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Индивидуальное жилищное строительство» на 2019 - 2023 годы (далее – Программа) на 2019 была представлена 3 мероприятиями на общую сумму финансирования - **21 860 369,79 рублей,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - **13 289 643,73** **рублей**.

**Мероприятие 1 - предоставление субсидий на строительство индивидуальных жилого дома (далее – ИЖД).**

В целях реализации данного мероприятия Программы открыт прием заявлений на субсидирование строительства индивидуальных жилых домов для поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома на территории населенных пунктов: с. Арылах, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов выделенных бюджетных средств МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), предусмотренных на текущий финансовый год в рамках Программы.

В 2019 году на данное мероприятие было выделено **2 000 000** **рублей.** Субсидии предоставлялись следующих видов:

- целевая субсидия на обеспечение строительства ИЖД;

- субсидия на компенсацию расходов застройщика по строительству ИЖД.

Размеры целевой субсидии и субсидии на компенсацию расходов составляют до 250 000, 00 рублей каждая. Если в составе семьи трое или более несовершеннолетних детей (собственных и (или) усыновленных), размер целевой субсидии увеличивается на 50 000,00 рублей на третьего и последующих несовершеннолетних детей.

За 2019 год в адрес Администрации МО «Мирнинский район» от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома поступило 10 заявлений (7 заявлений на целевую субсидию, 1 – на компенсацию расходов).

Управлением архитектуры и градостроительства проведено 4 заседания Комиссии по распределению субсидий на строительство индивидуальных жилых домов на территории поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на которых выделено целевых субсидий 7 на сумму 1 650 000,0 рублей и 1 субсидия на компенсацию расходов по строительству ИЖД на сумму 250 000 рублей. Двум гражданам комиссия отказала в получении субсидии, так как эти граждане реализовали свое право на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья».

В СМИ были опубликованы разъяснения о возможные поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома на территории населенных пунктов: с. Арылах, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях Мирнинского района, так же после очередного заседания Комиссии по распределению субсидий направлялась информация о количестве рассмотренных заявлений и распределённых субсидиях.

**Мероприятие 2 – обустройство зон индивидуальной застройки.**

На основании п.2, ст.27, гл.3 закона РС (Якутия) от 05.02.2014 г. 1280-З N 111-V «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС (Якутия)», принятого постановлением ГС (Ил Тумэн) РС (Якутия) от 05.02.2014 г. З N 112-V внесены изменения в постановление Правительства РС (Якутия) от 10.06.2019 г. № 155 «О распределении субсидий, предоставляемых в 2019 году на реализацию мероприятия «Развитие и освоение территории в целях стимулирования строительства индивидуальных жилых домов» подпрограммы «Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий» государственной программы РС (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно – коммунальных услуг на 2018 – 2022 годы» и субсидия из государственного бюджета РС (Якутия) на обустройство зон ИЖЗ была выделена бюджету муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района, а так же заключено соответствующее Соглашение от 06.11.2019 г. № 23-ГП/19-ижс на сумму **50 465 000** **рублей**.

Софинансирование из бюджета МО «Мирнинский район» на обустройство зон индивидуальной жилой застройки г. Мирного в 2019 году составило **11 389 643,73 рублей** и передано в виде иных межбюджетных трансфертов МО «Город Мирный».

**Мероприятие 3 – проведение организационно – технических мероприятий по реализации полномочий поселений в области создания условий для жилищного строительства в поселениях района.**

Обеспечение реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области создания условий для жилищного строительства – выполняется по плану, полномочия исполняются, заключен трудовой договор, оплата в размере **507 042,64 рублей** произведена полностью.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление Главы района от 17.05.2019 г. № 0795 | Корректировка индикаторов муниципальной программы |
| 2. | Постановление Главы района от 01.07.2019 г. № 0994 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов 19.06.2019 г. IV-№9-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 3. | Постановление Главы района от 22.10.2019 г. № 1493 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.09.2019 г. IV - №10-17 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 3. | Постановление Главы района от 18.12.2019 г. № 1876 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019 г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |