**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** |  | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Общая площадь/жилая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района |  | м2 | 2100/1500 |  | 1674,60/703,30 | Плановые значения показателей целевого индикатора установлены по ранее выданной разрешительной документации на строительство ИЖД.  По действующему градостроительному законодательству разрешения на строительство и уведомления о планируемом строительстве ИЖД оформляется сроком на 10 лет.  Об окончании строительства ИЖД застройщик уведомляет органы местного самоуправления по собственной инициативе поэтому фактические значения целевого индикатора могут не совпадать с плановыми. |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале и окончании строительства (с.Тас-Юрях, с. Арылах, с.Сюльдюкар, п. Алмазный) от общего числа оформленной разрешительной документации |  | % | 27 |  | 32 | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД увеличилась в связи с предоставлением субсидий на строительство ИЖД из бюджета МО «Мирнинский район» |
| 3. | Количество публикаций в СМИ о реализованных мероприятиях муниципальной программы |  | Ед. | 4 |  | 6 | - |

*Справочно:*

| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица  измерения** | | **Значение** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Процент выполнения работ по обустройству зон, заявленных на участие в Программе, в том числе выполнение работ в мкр.Заречный - строительство автодорог ( работы по строительству дорог в 3 этапа) |  | % | 5 |  | 30 |
| 2. | Площадь земельных участков, сформированных для малоимущих граждан |  | м2 | 2800,00 |  | 6115,00 (по данным МКУ «КИО») |

[*В справочном порядке указываются индикаторы, не зависящие от реализации мероприятий муниципальной программы, но необходимые для*

*отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов*]

**Источник значений**

**целевых индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Общая площадь/жилая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района | м2 | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным разрешениям на ввод ИЖД |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале строительства и окончании строительства (с.Тас-Юрях, с.Арылах, с. Сюльдюкар, п.Алмазный), от общего числа оформления разрешительной документации | % | Ах100/В  (8+27 )х 100 / (102+3+3) | А- количество выданных ГП, полученных уведомлений на строительство и уведомлений об окончании строительства ИЖД (с.Тас-Юрях, с.Арылах, с. Сюльдюкар, п.Алмазный)  В- общее количество выданных ГП, разрешений на строительство, на ввод Администрацией МО «Мирнинский район». | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным ГП, разрешениям на строительство, на ввод, полученным уведомлениям о начале строительства и об окончании строительства ИЖД |
| 3. | Количество публикаций в СМИ о реализованных мероприятиях муниципальной программы. | ед. | - | - | Сеть интернет, газеты | Количественные данные |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**курирующий вопросы сферы**

**реализации программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель:

Телефон: