ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕОГУАММЫ «Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы»

за 2019 год

| № п/п | Наименовани е мероприятия | год |  | Отклонение | % исполнен ия | Примечани я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (год) | Факт ( касса) |  |  |  |
| 1 | «Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» | 2 278 035,59 | 1 955 675,48 | -322 360,11 | 85,85% |  |
| 2 | Коммунальные расходы на содержание уличного освещения | 409 734,00 | 231 875,66 | -177 858,00 | 56,59% |  |
| 3 | Захоронение безродных (2чел.*55000,00) | 110 000,00 | 109 850,00 | -150,00 | 99,86% |  |

| 4 | Приобретение скамеек (8*12488,00), очистка техникой улиц от снега (1*199821,46,00), уборка мусора на территории с. Арылах и п. Заря (1*357606,00), отлов бродячих животных (80*2450,00), снос ветхих строений (1904974,41,00) | 1 758 301,59 | 1 613 949,82 | - 144,352,00 | 92% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020

годы»

ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА

| N° пУп | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | Достигнуто, | % исполнения |
| 1 | Коммунальные расходы на содержание уличного освещения | тыс. руб. | 409734 | 0,56 | 56,59% |
| 2 | Захоронение безродных (2чел.*55000,00) | тыс. руб. | 110000 | 0,99 | 99,86% |
| 3 | Приобретение скамеек (8*12488,00), очистка техникой улиц от снега (1*199821,46,00), уборка мусора на территории с. Арылах и п. Заря (1*357606,00), отлов бродячих животных (80*2450,00), снос ветхих строений (1904974,41,00) | тыс. руб. | 1758301,59 | 0,92 | 92% |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Освоение бюджетных средств |  |  | 2278035,59 |  |  |
| Интегральный показатель исполнения программы |  |  | R= 2,47/3= 0,82 |  |  |

«Утверждаю»

Глава МО «Чуонинский наслег»

______________ Н.И. Григорьев

от ____  ____________ 2019 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ЧУОНИНСКИЙ НАСЛЕГ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018-2020 годы» ЗА ПЕРИОД 2019 ГОДА

| Наименование программы | Плановый объем финансирования на 2019 год, руб. | Фактически профинансировано в 2019 году, руб. | Источник финансирования | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство и ремонт автомобильных дорог для повышения безопасности дорожного движения на территории МО «Чуонинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы» | 2 278 035,59 | 1 955 675,48 | Бюджет МО «Чуонинский наслег» | 85,85% |

Основными целями программы являются:

По целевым показателям – достигнуто 82 балла.

Предложения по реализации программы:

- пересмотреть мероприятия

- исключить не эффективные мероприятия