**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** |  | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Общая площадь/жилая площадь введенных объектов жилищного строительства на территории Мирнинского района (кроме ИЖС) |  | м2 | 13 000,00/11 500,00 |  | 13 549, 80/13 085,50 | Плановые показатели ввода жилья берутся с проектно – сметной документации на строительство объекта капитального строительства. Фактические показатели площадей жилого дома определяются при вводе жилья в эксплуатацию на основании технического плана здания после обследования объекта в натуре и выполнения обмерочных работ по учету площадей всего многоквартирного дома.  Поэтому возможны расхождения в подсчете площадей по проекту и факту. |
| 2. | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства |  | % | 53 |  | 40 | Фактический целевой индикатор снижен в связи с поэтапным выполнением работ по актуализации схем тепло - водоснабжения |
| 3. | Количество разработанных и/или актуализированных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания |  | Ед. | 1\4 |  | 1/4 |  |
| 4. | Количество разработанных и/или актуализированных схем тепло-водоснабжения сельских поселений Мирнинского района |  | Ед. | 0/4 |  | 0/0 | Муниципальный контракт выполняется поэтапно. Срок окончания работ 2020 год. |
| 5. | Количество разработанных или актуализированных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений |  | Ед. | 3/0 |  | 3/0 |  |
| 6. | Количество поселений, разработавших программы комплексного развития социальной инфраструктуры (нарастающим итогом) |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |
| 7. | Количество поселений Мирнинского района, которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов |  | Ед. | 4/0 |  | 4/0 |  |
| 8. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных муниципальной программой. |  | Ед. | 3 |  | 3 |  |
| 9. | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений (нарастающим итогом) |  | Ед. | 101 |  | 101 |  |
| 10. | Количество поселений Мирнинского района, поставивших на кадастровый учет границы населенных пунктов |  | Ед. | 8 |  | 8 |  |
| 11. | Доля загруженных архивных данных в информационную систему |  | % | 50 |  | 50 |  |
| 12. | Количество подготовленной разрешительной документации, в том числе на основе загруженной в ИСОГД информации о состоянии территорий Мирнинского района. |  | Ед. | 10 |  | 10 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Общая площадь/жилая площадь введенных объектов жилищного строительства на территории Мирнинского района (кроме ИЖС) | м2 | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным разрешениям на ввод |
| 2. | Улучшение градостроительных условий для комфортного проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности в сфере строительства | % | (Ах100/ГП+  Бх100/ПЗЗ+  Вх100/ПпиМ+  Гх100/СТВС+  Дх100/ПКР КИ+  Их100/ПКР СИ+  Кх100/ТО)/7  (6х100/10+5х100/10+5х100/10+0х100/0+5х100/9+3х100/9+3х100/11)/7=(60+50+50+0+55+33+2)/7=39,3 (до целых 40 %) | А-количество актуальных документов территориального планирования  ГП- количество поселений, обеспеченных генеральными планами  Б-количество актуальных документов градостроительного зонирования  ПЗЗ-количество поселений, обеспеченных правилами землепользования и застройки  В- количество актуальных документов по планировке территорий  ППиМ- общее количество разработанных проектов планировки и межевания территорий  Г-количество актуальных схем тепло-водоснабжения поселений  СТВС-количество поселений, обеспеченных схемами тепло-водоснабжения  Д-количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  ПКР КИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  И-количество актуальных программ комплексного развития социальной сферы  ПКР СИ-количество поселений, обеспеченных программами комплексного развития социальной сферы  К-количество поселений, обеспеченных актуальными картографическими данными и топографическими съемками  ТО-общее количество поселений района | Внутренний реестр УАиГ | Данные по разработанным и актуализированным документам в области градостроительной деятельности |
| 3. | Количество разработанных и/или актуализированных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выполненным работам в рамках муниципальных контрактов |
| 4. | Количество разработанных и/или актуализированных схем тепло-водоснабжения сельских поселений Мирнинского района | ед. | - | - |
| 5. | Количество разработанных или актуализированных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельских поселений | ед. | - | - |
| 6. | Количество поселений, разработавших программы комплексного развития социальной инфраструктуры (нарастающим итогом) | ед. | - | - |
| 7. | Количество поселений Мирнинского района, в которые обеспечены актуализированными топографическими планами и поселений, в которых актуализированы картографические основы, в том числе путем обновления фотоаэроснимков и космоснимков, геодезических планов | ед. | - | - |
| 8. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях, реализованных муниципальной программой. | ед. | - | - | Газеты, интернет и т.д. | Количественный |
| 9. | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков на основании проектов межевания территорий поселений | ед. | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по подготовленным ГП |
| 10. | Количество поселений, Мирнинского района, поставившие на кадастровый учет границы населенных пунктов | ед. | - | - | Росреестр, ИСОГД | Данные из Росреестра или данные из ИСОГД района |
| 11. | Доля загруженных архивных данных в информационную систему | % | Ах100/В  1550х100/769=49,6 (до целых 50%) | В - общее количество необходимой к загрузке архивной документации на бумажном носителе  А - количество загруженных архивных данных | Внутренний реестр УАиГ | Данные по инвентаризации архива УАиГ |
| 12. | Количество подготовленной разрешительной документации с помощью программы «Горизонт» на основе загруженной информации о состоянии территорий Мирнинского района | ед. | - | - | Данные из ИСОГД | Данные по подготовленным разрешениям на строительство и ввод |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

*Справочно:*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | | Значение | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

[*В справочном порядке указываются индикаторы, не зависящие от реализации мероприятий муниципальной программы, но необходимые для отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов*]

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |